DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele č.1: S1050/16-2

číslo smlouvy objednatele č.2: ……………….

číslo smlouvy objednatele č.3: ……………….

číslo smlouvy zhotovitele: N-160040

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)  při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ

##### SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119	DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Lukáš Václavík, DiS., tel.: +420 737 285 653, e-mail: lukas.vaclavik@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

  - Objednatel č.2:

Město Kralovice

sídlo: Markova tř. č.p. 2, 331 41 Kralovice

zastoupené: Ing. Rudolfem Salfickým, starostou

IČO: 00257966	DIČ: CZ00257966

e-mail: podatelna@kralovice.cz

datová schránka: jidbxnx

dále jen „objednatel č. 2“

  - Objednatel č. 3:

Vodárenská a kanalizační, a.s. (VaK)

zapsána v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B359 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Nerudova 982/25, 305 92 Plzeň

IČO: 49786709	DIČ: CZ49786709

e-mail: info@vodarenskaplzen.cz

telefon: 377 225 770

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Petrem Váchalem, statutárním ředitelem

tel.: 725 830 250, e-mail: vachal@vodarenskaplzen.cz

ve věcech technických: Bc. Pavlem Liškou, investičním technikem

tel.: 605 302 822,e-mail: liska@vodarenskaplzen.cz

(dále jen „kontaktní osoby objednatele č. 3“)

dále jen „objednatel č. 3“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí všichni objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

  - Zhotovitel:

Sdružení s názvem „Společnost BERDYCH a ROADFIN, II/201 Kralovice – Manětínská ul.“

Vedoucí člen sdružení:

BERDYCH plus spol.s.r.o., Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany

Zapsaná u KS v Plzni, oddíl C, vložka 16221

IČO: 26373611

DIČ: CZ26373611

Zastoupená Ing. Radkem Kovářem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: Ing. Radek Kovář, jednatel společnosti

Člen sdružení:

ROADFIN STAVBY s.r.o., Řepná 560/26, Litice, 321 00 Plzeň

Zapsaná u KS v Plzni oddíl C, vložka 32379

IČO: 04852427

DIČ: CZ04852427

Zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“

##### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 04.10.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/201 Kralovice – Manětínská ul.“  (dále jen „SOD“).

##### ZMĚNA SOD

  - S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

  - Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn a rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 110 – Chodníky, SO 400 Objekty osvětlení a ocenění objektu „Napojení koupaliště ulice Manětínská“. Rozdílový výkaz výměr předmětných stavebních objektů tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě:     647.397,63 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: -620.520,67 Kč bez DPH

  - Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

    - Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD včetně dodatku č.1

bez DPH:		23.381.800,61 Kč Kč

- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 26.876,96 Kč bez DPH.

    - Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH		23.408.677,57 Kč

    - Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD včetně dodatku č.1

bez DPH: 19.235.145,31 Kč

- se tímto dodatkem nemění.

    - Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD včetně dodatku č.1

bez DPH: 3.563.298,87 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 26.876,96 Kč bez DPH.

Cena díla za část díla pro objednatele č.2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí bez

DPH:  3.590.175,83 Kč

    - Cena díla za část díla pro objednatele č.3 dle čl. 3.1. písm. d) SOD včetně dodatku č.1

bez DPH: 583.356,43 Kč

- se tímto dodatkem nemění.

##### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

  - Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

  - Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

  - Tento dodatek je vyhotoven v počtu 8 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

  - Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

##### SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr

objednatel č.1:						zhotovitel:

V Plzni dne ___________					V ___________dne ___________

___________________________				        _____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	               Sdružení„Společnost  BERDYCH

Bc. Pavel Panuška                                                                      a ROADFIN II/201 Kralovice –

generální ředitel                                                                       	    Manětínská ul.“

Ing. Radek Kovář

zplnomocněn jednat za sdružení

objednavatel č.2:

V Plzni dne ___________

___________________________

Město Kralovice

Ing. Rudolf Salfický

starosta

objednatel č. 3 :

V ______________ dne ___________

___________________________

Vodárenská a kanalizační a.s.

Ing. Petr Váchal

statutární ředitel

Návrh dodatku vyhotovil:  Michal Štětina dne  28.3.2017