Smlouva o dílo uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel:  		:		Domov na Jarošce, příspěvková organizace

Adresa         		:   		Jarošova 3, 695 01 Hodonín

Zastoupený  		:   		Bc. Václav Polách, MBA – pověřený zstupováním

IČO    			:		47377470

DIČ    			:

Bankovní spojení 	:   		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu		:		15538671/0100

Zhotovitel:                                         Petr Orel s.r.o.

Adresa         		:                        Újezd 436, 696 62 Strážnice

Zastoupený  		:   		jednatel Petr Orel

IČO    			:	            63488698

DIČ    			:	            CZ 63488698

Bankovní spojení 	:   		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu		:		115-7994280257/0100

- Předmět plnění

Předmětem smlouvy o dílo je dodávka a pokládka podlahy v pokojích 6, 7, 8, 9

odd. A v Domově na Jarošce dle cenové nabídky ze dne 21. 11. 2022.

- Rozsah plnění

Pokoj č. 7, odd. A,3. NP…………..…………..…..……………………….36 332,- Kč

Pokoj č. 8, odd. A,3. NP ………………………..…………………………31 151,- Kč

Pokoj č. 9, odd. A,3. NP …………………………………………………..31 151,- Kč

Pokoj č. 6, odd. A,3. NP ………………………..………………………....22 666,- Kč

- Cena za dílo

Celková cena provedené práce dle čl. II této smlouvy představuje 121 298,-Kč včetně 15 % DPH.

- Doba plnění

Zúčastněné strany se dohodly, že práce budou provedeny v termínu:

od 24. 11. 2022 do 20. 12. 2022

- Platební podmínky

Faktura bude vystavena po dokončení a předání ukončených dílčích prací objednateli.

Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od převzetí faktury objednatelem.

- Smluvní pokuty

V případě nedodržení termínu ukončení a předání dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši min. 0,5 % z ceny díla vč. DPH.

Maximální výše celkové smluvní pokuty za nedodržení lhůt zhotovení díla činí 10% z celkové

ceny zakázky.

- Záruka za dílo

Zhotovitel odpovídá za nezávadnost díla a jeho řádné provedení dle předchozích dohod a ustanoveních v této smlouvě.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na nezávadnost díla v délce 36 měsíců ode dne předání díla objednateli.

- Závěrečná ujednání

Obsah této smlouvy je možno změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma zúčastněnými stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smlouva bude objednatelem zveřejněna v Registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží jedno vyhotovení.

Kvalita díla musí plně odpovídat požadavkům objednatele, dílo musí být provedeno v souladu s právními předpisy a technickými normami.

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění prací.

Veškerý materiál je majetkem zhotovitele do doby úhrady konečné faktury objednatelem.

Objednatel je povinen zajistit řádný a nerušený průběh provádění prací.

Zhotovitel je povinen při prováděných pracích respektovat denní režim uživatelů, ubytovaných v budově.

V Hodoníně 24. 11. 2022

…………………………………                                             ………………………………

objednatel                                                                                  zhotovitel

Bc. Václav Polách                                                                            Petr Orel

pověřený zastupováním