Ředitelství silnic a dálnic ČR

Počet listů: 1

Evidenční číslo:

 Vyhotoveno ve: výt.

Výtisk číslo:

Klasifikace: Pl

Záznam z jednání

|  |  |
| --- | --- |
| **Název akce** | **Stezka pro pěší a cyklistickou dopravu Kroměříž – Miňůvky** |
| **Místo konání** | **ŘSD ČR, xxx** |
| **Datum konání** | **24.11.2021** |
| **Přítomni** | **Viz prezenční listina** |

**Ujednání:**

* K předložené PD se v tuto chvílí ŘSD ČR oddělení správy dálnic Morava nebude vyjadřovat. K PD se vyjádří až po jejím dokončení a zapracování níže uvedených připomínek.
* Zpracovatel PD vezme zpět žádost o stanovisko podané na Ministerstvo dopravy.
* Zpracovatel PD přepracuje dokumentaci pod mostem ev.č. D1-303 tak, že nedojde k přitížení základů mostních pilířů od opěrné zdi cyklostezky.
* Bude eliminován vliv hutnění zeminy pod konstrukcí cyklostezky a opěrných zdí na stávající základové konstrukce
* Režim odvodnění mostu včetně vývařiště (velikostně) nebude změněn.
* Zpracovatel PD se ve věci stavbou dotčených pozemků obrátí na ŘSD ČR Správu Zlín a Závod Brno a na Krajský úřad Zlínského kraje.

Zapsal:

xxx

xxx

|  |  |
| --- | --- |
| Ředitelství silnic a dálnic CR | ZÁZNAM |
| Evidenční číslo |  | F.04.00.02 |
| Klasifikace: Provozní Informace | Strana: 1/1 |

Prezenční listina

Akce: Cyklostezka Kroměříž – Miňůvky

Místo konání: ŘSD ČR, 24. 11. 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jméno | Společnost | Email, mobil, podpis |
| xxx | ŘSD ČR 30120 | xxx, xxx, xxx |
| xxx | Město Kroměříž | xxx, xxx, xxx |
| xxx | PROJEKCE | xxx, xxx, xxx |
| xxx | PROJEKCE | xxx, xxx, xxx |
| xxx | ŘSD ČR 30320 | xxx, xxx, xxx |
| xxx | ŘSD ČR | xxx, xxx, xxx |