DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení Z. č.  89/2012 Sb., v platném znění  - Občanského zákoníku

# I. Smluvní strany

Objednatel:         Technické muzeum v Brně

Sídlo:                     Purkyňova   2950/105, 612 00 Brno

###### jehož jménem jedná Ing. Ivo Štěpánek – ředitel

###### Kontaktní spojení: 541 421 411, 541 214 420

IČ:                         00101435

Bankovní spojení: Česká Národní Banka

Číslo účtu:             197830621/0710

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem

kultury ČR,  Zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury

č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb.

Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH

osvobozenou dle § 61 ZDPH.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :          KERAMO D – Dohorák s.r.o.

sídlo                 :    Zahradní 583

768 21 Kvasice

jednající           :    Michal Dohorák

DIČ                  :    CZ27716104

IČO                       27716104

bank. spojení    :   ČSOB, č. ú. 212583690/0300

tel.                    :    777 161 278

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 54030.

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany konstatují , že uzavřely smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést zhotovení díla –  Výměna podlahové krytiny hlavního schodiště z 1.P.P. do 4.N.P. 
v objektu TMB

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na narovnání a to tak, že nově sjednávají dobu plnění 
a nahrazují čl. III. smlouvy.

#### III. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Dodací lhůta předmětu plnění podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta následovně:

Termín zahájení:  30. 11. 2022

Termín ukončení: 27. 01. 2023

II.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy jsou neměnné a platí v plném rozsahu.

Tento dodatek č.1 k SoD je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 výtisk je určen 
pro objednatele a 1 výtisk pro zhotovitele.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně, dne 				                                  V Brně, dne

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ing. Ivo Štěpánek                                                                  Michal Dohorák