Dodatek č. 1 II/407 Stará Říše - most ev. č. 407-001

|  | DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo II/407 Stará Říše - most ev. č. 407-001 ze dne 22. 03. 2022 |
| --- | --- |

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-3-2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2022

Článek 1
Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | ředitel organizace |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Zhotovitel: | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Mlýnská 388/68, 602 00 Brno |
| zastoupený: | Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | člen představenstva |
| --- | --- |
| IČO: | 25317628 |
| DIČ: | CZ25317628 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-3-2022 a číslo zhotovitele 19/2022, ze dne 22. 3. 2022, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem stavby č. 1.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Stránka 1 z 2

Dodatek č. 1 II/407 Stará Říše - most ev. č. 407-001

9 275 780,33 Kč

- 1 208 111,62 Kč

+ 165 516,80 Kč

8 233 185,51 Kč

1 728 968,96 Kč

9 962 154,47 Kč

9 275 780,33 Kč

- 1 208 111,62 Kč

+ 165 516,80 Kč

8 233 185,51 Kč

1 728 968,96 Kč

9 962 154,47 Kč

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

Méněpráce

Vícepráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

  - Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

- Změnový list č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně	V Jihlavě

Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

Stránka 2 z 2

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

RekaPitulace ceny	Změnový list č. 1

Stavba: II/407 - Stará Říše, most ev. č. 407-001

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH:	9 275 780,33	8 233 185,51	-1 042 594,82	-1 208 111,62	165 516,80

Celková cena s DPH:	11 223 694,20	9 962 154,47

| Objekt | Popis | Cena bez DPH |  | Rozdíl |  |  | DPH |  | Cena s DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PDPS | DSPS | DSPS - PDPS | méněpráce | vícepráce | PDPS | DSPS | PDPS | DSPS |
| SO 000 | Soupis vedlejších a ostatních nákladů | 569 531,63 | 569 531,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 601,64 | 119 601,64 | 689 133,27 | 689 133,27 |
| SO 001 | Bourání | 628 119,22 | 617 353,91 | -10 765,31 | -10 765,31 | 0,00 | 131 905,04 | 129 644,32 | 760 024,26 | 746 998,23 |
| SO 201 | Most ev. č. 407-001 | 8 078 129,48 | 7 046 299,97 | -1 031 829,51 | -1 197 346,31 | 165 516,80 | 1 696 407,19 | 1 479 722,99 | 9 774 536,67 | 8 526 022,96 |

| 1¦ 0311011 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | KPL ¦ | 1,000 | 1,000 | ¦ 123 530,00 | 123 530,00 | 123 530,00 ¦ | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS včetně oplocení a osvětlení; včetně provozu a odstranění |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03-R | Různé |  |  |  |  | 446 001,63 | 446 001,63 | 0,00 |
| 2¦ | 0273011 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | kpl r | 1,000 | 1,000 | "1 5 615,00 | 5 615,00 | 5 615,00 r | 0 |
|  |  | součinnost se správci inženýrských sítí v obvodu stavby, vč. ochrany, zabezpečení a případného zajištění polohy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními |  |  |  |  |  |  |  |
| 3¦ | 029111¦ | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ | kpl r | 1,000 | 1,000 | "1 22 460,00 | 22 460,00 | 22 460,00 T | 0 |
|  |  | Vytýčení tras kabelů CETIN, plynovodu GasNet, kanalizací a vodovodní přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4¦ | 0291121 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ | kpl r | 1,000 | 1,000 | "1 33 690,00 | 33 690,00 | 33 690,00 T | 0 |
|  |  | Vytýčení staveniště, zaměření skutečného provedení stavby vč. zákresu do katastrální mapy, potřebné geodetické doměření během výstavby |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5¦ | 0294121 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | kuš r | 1,000 | 1,000 | "1 8 984,00 | 8 984,00 | 8 984,00 T | 0 |
|  |  | Zajištění mostního listu (vyhotovení ve 3 kopiích), včetně zápisu do BMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6¦ | 029431 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | kpl r | 1,000 | 1,000 | "1 222 354,00 | 222 354,00 | 222 354,00 T | 0 |
|  |  | Vypracování kompletní realizační dokumentace stavby (RDS) (vytýčení, zemní práce, založení, tvar a výztuž spodní stavby a NK, izolace a odvodnění, zábradlí, přechodová oblast, zpevnění, pokrytí vozovky, zábradlí), vč. požadavků stavebníka, vč. TePř demolice mostu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |  |  |
| 7¦ | 029441 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | kpl r | 1,000 | 1,000 | "¦ 15 722,00 | 15 722,00 | 15 722,00 T | 0 |
|  |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně tištěné formy v počtu paré dle požadavků zhotovitele, vč. dalších požadavků stavebníka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |  |  |
| 8¦ | 029451 | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | hm r | 2,170 | 2,170 | "¦ 12 937,79 | 28 075,00 | 28 075,00 T | 0 |
|  |  | Oddělovací geometrické plány trvalých záborů dle požadavku stavebníka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,01*(27,0+28,0+33,0+28,0+19,0+28,0+54,0)=2,170 [A] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 029511¦ | OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN | KUS ¦ | 2,000 | 2,000 | ¦ 2 807,50 | 5 615,00 | 5 615,00 ¦ | 0 |
|  |  | Aktualizace povodňového a havarijního plánu |  |  |  |  |  |  |  |

01-ZS

123 530,00

123 530,00

0,00

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Rozdílový soupis prací objektu

Stará Říše, most ev. č. 407-001

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Základní rozpočet CÚ 2019

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/407

000

1

|	569 53163

|	569 53163

569 531,63	|

569 531,63	|

0,00

0,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství PDPS | Množství DSPS | Cena Jednotková | PDPS Celkem | Cena DSPS Celkem | Rozdíl DSPS - PDPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

|  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 029531 |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUŠ ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 1 684,50 ¦ 1 684,50 ¦ 1 684,50 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zajištění 1. hlavní prohlídky, vč zápisu do BMS položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 0296001 |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP | KPL ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 2 246,00 ¦ 2 246,00 ¦ 2 246,00 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | veškerá opatření pro zajištění BOZP v průběhu výstavby zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 029711 |  |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU | KPL ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 11 230,00 ¦ 11 230,00 ¦ 11 230,00 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zajištění geotechnika - přetřídění hornin, posudky dosažených vrstev, hodnocení základové spáry; zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, geolog, geotechnik objednatele ,čerpání se souhlasem AD, TD a objednatele zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 029901 |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 13 476,00 ¦ 13 476,00 ¦ 13 476,00 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | billboard, včetně odstranění, rozměr 2,50x1,75m dle metodiky kraje Vysočina (http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4026814) položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 037201 |  |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 9 994,70 ¦ 9 994,70 ¦ 9 994,70 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Veškeré práce a činnosti spojené se zajištěním povolení a úhrada poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu s POV (zvláštní užívání silnice, poplatky za užívání veřejného prostranství apod.), po dobu trvání stavby dle HMG zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 914112 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST | KUŠ | 1,000 | 1,000 | 1 459,90 | 1 459,90 | 1 459,90 | 0 |
|  |  |  | zpětná montáž stávající značky A2b položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 914113 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ | KUŠ | 7,000 | 7,000 | 22,46 | 157,22 | 157,22 | 0 |
|  |  |  | stávající dopravní značky se sníženou zatižitelností a číslem mostu, vč. předání investorovi; SDZ A2b deponována zhotovitelem pro zpětnou montáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 914132.R |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUŠ | 24,000 | 24,000 | 1 329,63 | 31 911,12 | 31 911,12 | 0 |
|  |  |  | provizorní dopravní značení, vč. nájemného a demontáže |  |  |  |  |  |  |  |

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S

| 18 914232.R | PŘEMÍSTĚNÍM | KUS 5,000 5,000 1 958,51 9 792,55 9 792,55 0 |
| --- | --- | --- |
|  | provizorní dopravní značení, vč. nájemného a demontáže položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky |  |
| I 19 914372.RI | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - MONT S PŘESUNEM | KUS ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 727,70 ¦ 727,70 ¦ 727,70 ¦ 0 ¦ |
|  | provizorní dopravní značení, vč. nájemného a demontáže položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky |  |
| I 29 916122.RI | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS ¦ 2,000 ¦ 2,000 ¦ 9 073,84 ¦ 18 147,68 ¦ 18 147,68 ¦ 0 ¦ |
|  | provizorní dopravní značení, vč. nájemného a demontáže položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie |  |
| 1 21 916312.RI | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS ¦ 2,000 ¦ 2,000 ¦ 1 329,63 ¦ 2 659,26 ¦ 2 659,26 ¦ 0 ¦ |
|  | Provizorní DZ, dopravní zábrana Z2, vč. nájemného a demontáže položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |  |

| Stavba: |  | II/407 | Stará Říše, most ev. č. 407-001 |  |  |  | 1 | 628 119,22 | 617 353,91 | -10 765,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: Rozpočet: |  | 001 1 | Bourání Základní rozpočet CÚ 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Množství DSPS | Jednotková cena Jednotková Celkem |  | Cena DSPS Celkem | Rozdíl DSPS - PDPS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  | 99 315,26 | 98 548,81 | -766,45 |
| 1 | 014102¦A |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 254,556 | 254,556 | 280,75 | 71 466,60 | 71 466,60 | 0 |
|  |  |  | beton materiál dle položek: 50% položky 11415A položka 96615A 2,4*(32,690+73,375)=254,556 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 014102 | B | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 53,313 | 53,313 | 280,75 | 14 967,62 | 14 967,62 | 0 |
|  |  |  | železobeton materiál dle položek: položka 96616A 2,5*21,325=53,313 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 014102¦C |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 35,959 | 35,959 | 336,90 | 12 114,59 | 12 114,59 | 0 |
|  |  |  | kámen, 50% položky 11415A 2,2*32,690*0,50=35,959 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 014102¦D |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1,365 | 0,000 | 561,50 | 766,45 | 0,00 | -766,45 |
|  |  |  | stávající izolace, viz položka 97817, čerpáno dle skutečnosti 59,358*0,01*2,3=1,365 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  | 42 710,46 | 42 710,46 | 0,00 |
| 5 | 11415A |  | ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL - BEZ DOPRAVY | M3 | 32,690 | 32,690 | 673,80 | 22 026,52 | 22 026,52 | 0 |
|  |  |  | stávající opevnění v korytě pod mostem, vč. uložení na skládku - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 93,40*0,35=32,690 [A] Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11415B |  | ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL - DOPRAVA | tkm | 2 631,545 | 2 631,545 | 7,86 | 20 683,94 | 20 683,94 | 0 |
|  |  |  | stávající opevnění v korytě pod mostem, odvoz na skládku 35 km - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 35*2,3*32,690=2 631,545 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 486 093,50 | 476 094,64 | -9 998,86 |
| 7 | 9112A3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 8,550 | 8,550 | 280,75 | 2 400,41 | 2 400,41 | 0 |
|  |  |  | stávající ocelobetonové zábradlí na výtoku, vč. odvozu a uložení na skládku (35 km) položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 9112B3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 8,700 | 8,700 | 280,75 | 2 442,53 | 2 442,53 | 0 |

[izolace nebyla

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Rozdílový soupis prací objektu

|  | stávající ocelové zábradlí na vtoku, vč. odvozu a uložení na skládku KSÚSV Telč (15 km) položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo |  |
| --- | --- | --- |
| I 9 96615AI | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY | M3 ¦ 73,375 ¦ 73,375 ¦ 3 930,50 ¦ 288 400,44 ¦ 288 400,44 ¦ Ď ¦ |
|  | mostní křídla a opěry a jejich základy, spádový beton, stávající propustek, vč. uložení na skládku 28,280+9,740+26,150+2,635+6,570=73,375 [A] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů |  |
| I 96615B¦ | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA | tkm ¦ 6 163,500 ¦ 6 163,500 ¦ 7,86 ¦ 48 445,11 ¦ 48 445,11 ¦ Ď ¦ |
|  | mostní křídla a opěry a jejich základy, spádový beton, stávající propustek, odvoz na skládku (35 km) 35*2,4*73,375=6 163,500 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. |  |
| I řO 96616AI | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY | M3 ¦ 21,325 ¦ 21,325 ¦ 5 615,00 ¦ 119 739,88 ¦ 119 739,88 ¦ Ď ¦ |
|  | nosná konstrukce stávajícího mostu, římsy, vč. uložení na skládku 14,725+6,600=21,325 [A] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů |  |
| I 12 96616B¦ | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA | tkm ¦ 1 865,938 ¦ 1 865,938 ¦ 7,86 ¦ 14 666,27 ¦ 14 666,27 ¦ Ď ¦ |
|  | nosná konstrukce stávajícího mostu, římsy, vč. odvoz na skládku (35 km) 35*2,5*21,325=1 865,938 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. |  |
| I 13 978171 | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 1 59,358 1 0,000 ¦ 168,45 ¦ 9 998,86 1 0,00 ¦ -9 998,86 ¦ izolace nebyla |
|  | odstranění stávající izolace z NAIP, včetně odvozu do 35 km, uložení na skládku, čerpáno dle skutečnosti 7,610*7,800=59,358 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů |  |

| Stavba: |  | II/407 | Stará Říše, most ev. č. 407-001 |  |  | 1 | 1 | ¦ 1 ¦ 8 078 129,48 ¦ |  | ¦ 7 046 299,97 | ¦ -1 031 829,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: |  | 201 | Most ev. č. 407-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  | 1 | Základní rozpočet CÚ 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta |  | Název položky | MJ | Množství | Množství DSPS | Jednotková cena |  | Cena DSPS | Rozdíl |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem | Celkem | DSPS - PDPS |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |

a

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Rozdílový soupis prací objektu

| 1¦ 014102¦A |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T 1 | 991,380 | 991,380 | 280,75 | 278 329,94 | 278 329,94 ¦ | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zemina |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | materiál dle položek: 12473A: 34,041 13173A A: 301,982 13173A B: 92,985 13273A: 37,400 17750: 18,300 26174: 1,634 26175: 4,648 917223: 4,200 917224: 0,500 2,0*(34,041+301,982+92,985+37,400+18,300+1,634+4,648+4,200+0,500)=991,380 [A] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2¦ | 014102b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T 1 | 328,168 | 0,000 | 280,75 | 92 133,17 | 0^č I | -92 133,17 |
|  |  | zemina z aktivní zóny (čerpání podmíněno souhlasem investora) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | materiál dle položek: 12273A: 164,084 m3 2,0*164,084=328,168 [A] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3¦ | 014102¦C | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T 1 | 404,402 | 404,402 | 336,90 | 136 243,03 | 136 243,03 ¦ | 0 |
|  |  | kamenivo, podkladní vozovkové vrstvy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | materiál dle položek: 11332A A : 158,475 m3 11332A B: 25,344 m3 2,2*(158,475+25,344)=404,402 [A] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4¦ | 014102¦D | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T 1 | 106,254 | 235,500 | 561,50 | 59 661,62 | 132 233,25 ¦ | 72 571,63 |
|  |  | obrusná vrstva, podkladní vozovkové vrstvy stmelené asf. pojivem; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11372A: 2,2*24,750=54,450 11333A A: 2,2*71,844=158,057 0,50*(54,450+158,057)=106,254 [A] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5¦ | 014102IE | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T 1 | 129,246 | 0,000 | 1 123,00 | 145 143,26 | 00 ¦ | -145 143,26 |
|  |  | poplatek za uložení vybouraného materiálu s obsahem PAU dle provedených zkoušek (pol. 02520), obrusná vrstva a podkladní vozovkové vrstvy stmelené asf. pojivem; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | materiál dle položek: 11313A: 2,2*45,652=100,434 [A] 11333A B: 2,2*71,844=158,057 [B] Celkem: 0,50*(A+B)=129,246 [C] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 025201 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | kPL I | 1,000 | 1,000 | 22 460,00 | 22 460,00 | 22 460,00 ¦ | 0 |

místo položky 014102 E

výměna AZ

materiál s PAU

materiál s PAU

|  | Stanovení obsahu PAU (zejména dehet) ve stávajících konstrukcích (asf. vrstvy, mostní izolace). Nnevyhovující obsahy dehtu PAU podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. a č. 130/2019 Sb. Zkouška je rozhodující pro určení jaké položky pro odstranění krytu budou čerpány ve fakturaci! V případě přítomnosti dehtu bude pro skládkovné uplatněna položka 014102E, v případě, že dehet nebude ve vzrocích zjištěn bude uplatněna pro skládkovné pol. 014102D zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami |  |
| --- | --- | --- |
| 7 0271211 | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ | M2 ¦ 180,000 ¦ 180,000 ¦ 336,90 ¦ 60 642,00 ¦ 60 642,00 ¦ 0 |
|  | vyznačení provizorní komunikace pro pěší po dobu výstavby, mimo úseky bezprostředně u provizorní lávky bez další úpravy; včetně oplocení zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními |  |
| 8 0271231 | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ | M2 ¦ 180,000 ¦ 180,000 ¦ 112,30 ¦ 20 214,00 ¦ 20 214,00 ¦ 0 |
|  | odstranění provizorní komunikace pro pěší, včetně vyklizení a případných úprav do původního stavu zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními |  |
| 9 027421 | PROVIZORNÍ LÁVKY | KUŠ ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 67 380,00 ¦ 67 380,00 ¦ 67 380,00 ¦ 0 |
|  | zřízení obslužné staveništní lávky dl. 9,0 m, volné š. 2,0 m, oboustranné zábradlí min. výšky 1,10 m; včetně odhumusování a zpětného ohumusování 15 m2, včetně rampy z řeziva (1,6 m3), viz schéma v příloze B (vč. dopravy, pronájmu, montáže a demontáže) zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními |  |
| 03760 A | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY | KPL ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 79 733,00 ¦ 79 733,00 ¦ 79 733,00 ¦ 0 |
|  | dočasné převedení přemosťované vodoteče, zatrubnění ocel 1xDN900, dl. 21 m, včetně případného podepření, osazení, montáže, demontáže zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele |  |
| řO 03760 B | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY | KPL ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 5 615,00 ¦ 5 615,00 ¦ 5 615,00 ¦ 0 |
|  | ochrana a případná oprava stávajících betonových studní (2 ks), včetně doplnění 1 ks zákrytové desky (DN1000), včetně případně stavbou poškozených navazujících úseků meliorace (v neznámé poloze a rozsahu) zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele |  |
| 1 Zemní práce 1 405 114,57 1 201 067,49 -204 047,08 |  |  |

5,000

0,000

1 123,00

5 615,00

0,00

12

11201

KUS

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

3x prům. 0,15 m + 1x 0,25 m + 1x 0,30 m

stromy na pozemcích Povodí Moravy (3x) a Městyse Stará Říše (2x), likvidace v místě, případně předání majitelům dle pokynů investora

-5 615,00 kácela KSUSV

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

|  |  |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 11313A |  | DOPRAVY | M3 | 22,826 | 0,000 | 1 229,95 | 28 074,84 | 0,00 | -28 074,84 |

nebyl materiál s PAU

obrusná vrstva, tl. 100 mm, vč. uložení na skládku NO, položka čerpána v případě, že zkouška (pol. 02520) prokáže přítomnost dehtu. Čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury

0,5046,522*0,100=22,826 [A

|  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 11313B |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA | tkm | 4 761,229 | 0,000 | 7,64 | 36 375,79 | 0,00 | -36 375,79 |
|  |  |  | obrusná vrstva, tl. 100 mm, odvoz na skládku NO, položka čerpána v případě, že zkouška (pol. 02520) prokáže přítomnost dehtu. Čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury 0,50*95*2,2*45,562=4 761,229 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 11332A | A | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY | M3 | 158,475 | 158,475 | 247,06 | 39 152,83 | 39 152,83 | 0 |
|  |  |  | v tloušťce 300 mm, dotěžení v celém prostoru úpravy komunikace, vč. uložení na skládku 528,251*0,300=158,475 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 11332A | B | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY | M3 | 25,344 | 25,344 | 247,06 | 6 261,49 | 6 261,49 | 0 |
|  |  |  | odstranění stávajících krajnic (v tl. 150 mm) a nezpevněných částí sjezdů včetně podkladních vrstev (celkem tl. 300 mm), vč. uložení na skládku (95,920+73,039)*0,150=25,344 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 11332B | A | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA | tkm | 12 202,575 | 12 202,575 | 7,64 | 93 227,67 | 93 227,67 | 0 |
|  |  |  | v tloušťce 300 mm, dotěžení v celém prostoru úpravy komunikace, odvoz na skládku 35 km 35*2,2*158,475=12 202,575 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 11332B | B | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA | tkm | 1 951,488 | 1 951,488 | 7,64 | 14 909,37 | 14 909,37 | 0 |
|  |  |  | odstranění stávajících krajnic (v tl. 150 mm) a nezpevněných částí sjezdů včetně podkladních vrstev (celkem tl. 300 mm),odvoz na skládku 35 km 35*2,2*25,344=1 951,488 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 11333A | A | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY | M3 | 35,922 | 71,844 | 781,55 | 28 074,84 | 56 149,68 | 28 074,84 |
|  |  |  | podkladní asfalt. vrstvy, tl. 150 mm, v celém prostoru úpravy komunikace, vč. uložení na skládku; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury 0,50*478,960*0,150=35,922 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 11333A | B | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY | M3 | 35,922 | 0,000 | 781,55 | 28 074,84 | 0,00 | -28 074,84 |
|  |  |  | podkladní asfalt. vrstvy, tl. 150 mm, v celém prostoru úpravy komunikace, vč. uložení na skládku NO, položka čerpána v případě, že zkouška (pol. 02520) prokáže přítomnost dehtu. Čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury 0,50*478,960*0,150=35,922 [A] |  |  |  |  |  |  |  |

nebyl materiál s PAU

nebyl materiál s PAU

místo položky 11333A B

nebyl materiál s PAU

|  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 11333B | A | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA | tkm | 2 765,994 | 5 531,988 | 7,64 | 21 132,19 | 42 264,39 | 21 132,20 |
|  |  |  | podkladní asfalt. vrstvy, tl. 150 mm, v celém prostoru úpravy komunikace, odvoz na skládku 35 km; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury 0,50*35*2,2*71,844=2 765,994 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 11333B | B | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA | tkm | 7 507,698 | 0,000 | 7,64 | 57 358,81 | 0,00 | -57 358,81 |
|  |  |  | podkladní asfalt. vrstvy, tl. 150 mm, v celém prostoru úpravy komunikace, odvoz na skládku NO, položka čerpána v případě, že zkouška (pol. 02520) prokáže přítomnost dehtu. Čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury 0,50*95*2,2*71,844=7 507,698 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 1137231 |  |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM | M3 ¦ 10,451 ¦ 20,902 ¦ 1 403,75 ¦ 14 670,59 ¦ 29 341,18 ¦ 14 670,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tl. 100 mm, včetně odvozu na meziskládku, materiál do nezpevněných krajnic a sjezdů viz pol. 56362, 56363 a 56960; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury 0,50*(10,252+1,350+9,300)=10,451 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 1137271 |  |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM | M3 ¦ 12,330 ¦ 12,330 ¦ 1 628,35 ¦ 20 077,56 ¦ 20 077,56 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tl. 100 mm, včetně uložení na skládku investora (KSÚSV Telč), čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury 0,50*(45,562-20,902)=12,330 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 115111 |  |  | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN | HOĎ ¦ 1 008,000 ¦ 1 008,000 ¦ 89,84 ¦ 90 558,72 ¦ 90 558,72 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 čerpadla, předpoklad 3 týdny 2*24*7*3=1 008,000 [A] Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 1211031 |  |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM | M3 ¦ 78,877 ¦ 78,877 ¦ 213,37 ¦ 16 829,99 ¦ 16 829,99 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tl. 150 mm, dotčené zelené plochy, vč. odvozu a uložení na meziskládku do 3 km (37,632+66,765+30,864+73,419+92,237+21,611+170,678+32,640)*0,15=78,877 [A] položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 1227331 |  |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM | M3 ¦ 3,969 ¦ 3,969 ¦ 258,29 ¦ 1 025,15 ¦ 1 025,15 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | staveništní lávka, výkop pro uložení lávky, odvoz na mezideponii do 3 km pro zpětný zásyp 1,134*3,500=3,969 [A] |  |  |  |  |  |  |  |

nebyl materiál s PAU

místo položky 11333B B

nebyl materiál s PAU

místo položky 11313A

materiál s PAU

|  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, wkazuií se v Doložce č.0141** |  |
| --- | --- | --- |
| I 281 12273AI | ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I - BEZ DOPRAVY | M3 T” |
|  | ti. 300 mm, pro sanaci aktivní zóny zemní pláně, vč. uložení na skládku - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA |  |
|  | 29.799+29.110+30,750+20,144+23,640+30,641=164,084 [AI |  |
|  | položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, wkazuií se v Doložce č.0141** |  |
| I 291 12273B ¦ | ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I - DOPRAVA | M3KM T” |
|  | ti. 300 mm, pro sanaci aktivní zóny zemní pláně, odvoz na skládku 35 km - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA |  |
|  | 35*164,084=5 742,940 [A] |  |

5 742,940	|	0,05?

13,48	|	77 414,8?

0,00	|	-77 414,83 [nebyla výměna AZ

|  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m31 a požadované vzdálenosti [kml. |  |
| --- | --- | --- |
| I 301 12473AI | VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. 1 - BEZ DOPRAVY | M3 T” |
|  | vyčištění stávajícího koryta od naplavenin v daném rozsahu a výkop pro opevnění mimo hlavní stavební jámu, vč. uložení na skládku |  |
|  | 2.073*4.50+24.712=34.041 [AI |  |
|  | položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, wkazuií se v Doložce č.0141** |  |
| I 371 12473B¦ | VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. I - DOPRAVA | M3KM T” |
|  | vyčištění stávajícího koryta od naplavenin v daném rozsahu a výkop pro opevnění mimo hlavní stavební jámu, odvoz na skládku 35 km |  |
|  | 35*34.041=1 191.435 [A] |  |
|  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3l a požadované vzdálenosti [kml. |  |
| I 321 1317331 | HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 3KM | M3 T” |
|  | výkopová jáma pro provedení bourání mostu, odvoz na meziskládku 3 km |  |
|  | 12.030*12.400+16.088= 165.260 [A] |  |

1 191,435	|	1 191,435	|	13,48	|	16060,54	|	16 060,54	| T

165,260	|	165,260	|	348,13	|	57 531,96	|	57 531,96	|	T

|  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |
| --- | --- | --- |
| I 33 13173AIA | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | M3 ¦ 301,982 ¦ 301,982 ¦ 291,98 ¦ 88 172,70 ¦ 88 172,70 ¦ 0 ¦ |
|  | výkopová jáma pro založení mostu, uložení na skládku 20,971*14,400=301,982 [A] položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |
| I 34 13173AB | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | M3 ¦ 92,985 ¦ 92,985 ¦ 179,68 ¦ 16 707,54 ¦ 16 707,54 ¦ 0 ¦ |
|  | výkopy pro provedení zazubení násypového tělesa a silniční příkopy, uložení na skládku 23,176+40,780+29,029=92,985 [A] |  |

|  | položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, wkazuií se v Doložce č.0141** |  |
| --- | --- | --- |
| I 351 13173B¦A | HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA | M3KM T” |
|  | výkopová jáma pro založení mostu, odvoz na skládku 35 km |  |
|  | 35*301,982=10 569,370 [A] |  |
|  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3l a požadované vzdálenosti [kml. |  |
| I 361 13173B¦B | HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA | M3KM T” |
|  | výkopy pro provedení zazubení násypového tělesa a silniční příkopy, odvoz na skládku 35 km |  |
|  | 35*92,985=3 254,475 [A] |  |
|  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3l a požadované vzdálenosti [kml. |  |
| I 371 13273AI | HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - BEZ DOPRAVY | M3 T” |
|  | hloubení r/h pro ukončovací prahy dlažby v korytě, pro odvodňovací žlab, pro propustek, včetně uložení na skládku |  |
|  | 3,022+11,178+23,200=37,400 [A] |  |
|  | položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, wkazuií se v Doložce č.0141** |  |
| I 381 13273B ¦ | HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA | M3KM T” |

| 10 569,370 ¦ | 10 569,370 ¦ | 13,48 | ¦ 142 475,11 ¦ | 142 475,11 ¦ | 0 I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 254,475 ¦ | 3 254,475 T | 13,48 | “I 43 870,32 ¦ | 43 870,32 r | 0 I |

37,400	|	37,400	|	426,74	|	15 960,08	|	15 960,08	|

497,000	|	497,000	|	13,48	|	6 699,56	|	6 699,56	|	T

|  | hloubení rýh pro ukončovací prahy dlažby v korytě, pro odvodňovací žlab, odvoz na skládku 35 km 35*14,200=497,000 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km]. |  |
| --- | --- | --- |
| I 39 171101 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 ¦ 165,260 ¦ 165,260 ¦ 224,60 ¦ 37 117,40 ¦ 37 117,40 ¦ Ď ¦ |
|  | vybudování tělesa plošiny pro vrtání mikropilot, včetně dovozu z meziskládky 149,172+16,088=165,260 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |
| I 40 171201 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 ¦ 248,107 ¦ 248,107 ¦ 16,85 ¦ 4 180,60 ¦ 4 180,60 ¦ Ď ¦ |
|  | uložení zeminy z výkopu na mezideponii pro zpětné použití 78,878+3,969+165,260=248,107 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |
| I 41 17180¦A | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 ¦ 29,190 ¦ 29,190 ¦ 707,49 ¦ 20 651,63 ¦ 20 651,63 ¦ Ď ¦ |
|  | vybudování tělesa plošiny pro vrtání mikropilot, nedostatek materiálu z výkopu 194,450-165,260=29,190 [A] |  |

|  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |
| --- | --- | --- |
| I 42 17180IB | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 ¦ 115,934 ¦ 115,934 ¦ 887,17 ¦ 102 853,17 ¦ 102 853,17 ¦ 0 ¦ |
|  | dosypání násypového tělesa; zemina velmi vhodná, nakupovaný materiál 28,216+38,540+35,828+13,350=115,934 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |
| I 43 17180¦C | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 ¦ 21,540 ¦ 21,540 ¦ 1 044,39 ¦ 22 496,16 ¦ 22 496,16 ¦ 0 ¦ |
|  | lože a obsyp propustku; štěrkopísek, hutnění na 97% nebo 98% PS, nakupovaný materiál 2,380+2,240+16,920=21,540 [A] |  |

|  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |
| --- | --- | --- |
| I 44 172901 | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ | M2 ¦ 55,360 ¦ 55,360 ¦ 101,07 ¦ 5 595,24 ¦ 5 595,24 ¦ 0 ¦ |
|  | těsnící PE fólie (pevnost 20 KN/m, protažení v obou směrem min. 20%) 6,920*8,000=55,360 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |
| I 45 173801 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 ¦ 6,175 ¦ 6,175 ¦ 842,25 ¦ 5 200,89 ¦ 5 200,89 ¦ 0 ¦ |
|  | vytvoření hutněných zemních krajnic, vč. nákupu s dovozem 1,408+0,630+0,890+1,570+1,677=6,175 [A] |  |

|  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |
| --- | --- | --- |
| I 46 174111 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 ¦ 3,969 ¦ 3,969 ¦ 280,75 ¦ 1 114,30 ¦ 1 114,30 ¦ Ď ¦ |
|  | staveništní lávka, zpětný zásyp zeminou z mezideponie, vč. dopravy 3 km položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |
| I 47 17481¦A | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 ¦ 73,820 ¦ 73,820 ¦ 1 044,39 ¦ 77 096,87 ¦ 77 096,87 ¦ Ď ¦ |
|  | přechodová oblast za opěrami, materiál vhodný do přechodových oblastí dle ČSN 73 6244, hutněný na Id>0.9 19,260+54,560=73,820 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |
| I 48 17481IB | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 ¦ 7,760 ¦ 7,760 ¦ 1 044,39 ¦ 8 104,47 ¦ 8 104,47 ¦ Ď ¦ |
|  | ochranný zásyp za rubem opěr tl. 0,90 m; ŠD fr. 0-32, Id=min. 0,85 0,970*8,000=7,760 [A] |  |

|  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |
| --- | --- | --- |
| I 49 177501 | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH | M3 ¦ 18,300 ¦ 18,300 ¦ 736,40 ¦ 13 476,12 ¦ 13 476,12 ¦ Ď ¦ |
|  | ruční zřízení a následné odstranění hrázky provizorního zatrubnění na vtoku a výtoku; hrázka z pytlovaného materiálu pro sklon svahu 1:1, včetně těsnící fólie (42,7 m2); včetně odstranění a odvozu na skládku do 35 km a uložení položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |
| I 50 180901 | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH | M2 ¦ 1 110,000 ¦ 1 110,000 ¦ 16,85 ¦ 18 703,50 ¦ 18 703,50 ¦ Ď ¦ |
|  | vyčištění dočasných záborů v obvodu stavby, uvedení pozemků do původního stavu a protokolární předání vlastníkům pozemků Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky. |  |
| I 51 181101 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 ¦ 801,530 ¦ 801,530 ¦ 11,23 ¦ 9 001,18 ¦ 9 001,18 ¦ Ď ¦ |
|  | základová spára, zemní pláň a pláň pod násypovým tělesem 27,3+27,3+99,4+97,05+104,99+114,68+155,74+175,07=801,530 [A] položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. |  |
| I 52 181301 | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 ¦ 695,450 ¦ 695,450 ¦ 11,23 ¦ 7 809,90 ¦ 7 809,90 ¦ Ď ¦ |
|  | svahování silničních svahů, svahových kuželů kolem křídel a ploch pod opevněním koryta 525,850+169,600=695,450 [A] položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů |  |
| I 53 182241 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M | M2 ¦ 256,511 ¦ 256,511 ¦ 98,26 ¦ 25 204,77 ¦ 25 204,77 ¦ Ď ¦ |
|  | rozprostření humózní vrstvy v tl. 150 mm, vč. dovozu z meziskládky z 3 km 7,917+7,867+9,066+3,864+6,860+7,494+9,334+5,402+50,075+90,214+16,055+16,5 49+5,113+12,903+7,798=256,511 [A] |  |

|  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 182411 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM |  | M2 ¦ 256,511 ¦ 256,511 ¦ 22,46 ¦ 5 761,24 ¦ 5 761,24 ¦ 0 |  |
|  | osetí ohumusovaných ploch záborů travním semenem |  |  |  |
|  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu |  |  |  |
| 55 184B16 | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M |  | KUS 5,000 5,000 6 738,00 33 690,00 33 690,00 0 |  |
|  | náhradní výsadba dle požadavků vyjádření městyse Stará Říše, místo dle určení městyse Stará Říše na p. č. 3215 (k. ú. Stará Říše), listnaté stromy, včetně následné péče o stromy po dobu 5 let |  |  |  |
|  | Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením |  |  |  |
| 2 Základy 1 760 726,24 1 162 328,72 -598 397,52 |  |  |  |  |  |
| ¦ 56¦ 212641 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM |  | M ¦ 17,400 ¦ 17,400 ¦ 898,40 ¦ 15 632,16 ¦ 15 632,16 ¦ 0 ¦ |  |
|  |  | za rubem opěr, DN150, včetně vyústění přes křídla (2x) 8,70+8,70=17,400 [A] Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie |  |  |  |
| I 57 213411 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) |  | M3 ¦ 0,063 ¦ 0,063 ¦ 95 455,00 ¦ 6 013,67 ¦ 6 013,67 ¦ 0 ¦ |  |
|  |  | odvodnění izolace, obetonování odvodňovačů z polymerního betonu 0,043+0,010+0,010=0,063 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru |  |  |  |
| I 58 214501 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA |  | M3 ¦ 164,084 ¦ 0,000 ¦ 898,40 ¦ 147 413,07 ¦ 0,00 ¦ -147 413,07 ¦ nebyla výměna AZ |  |
|  |  | sanace zemní pláně (aktivní zóny) v případě zastižení neúnosného podloží: výměna za vrstvu hutněného kameniva potřebné frakce (předpoklad 0/63, 164,084 m3), - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |  |  |  |
| I 59 226941 |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ |  | T ¦ 1,764 ¦ 0,000 ¦ 120 161,00 ¦ 211 964,00 ¦ 0,00 ¦ -211 964,00 ¦ nebylo pažení |  |
|  |  | záporové pažení výkopu kolem vjezdu a kabelu Cetin - profily HEB100 dl. 4,0 m*13 ks=52 mb (21 kg/mb), včetně zabetonování kořenů zápor (0,82 m3), včetně zpětného vytažení nebo čátečného odřezání 21*4*21/1000=1,764 [A] položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti. |  |  |  |
| I 60 22695AI |  | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) |  | M2 ¦ 22,000 ¦ 0,000 ¦ 898,40 ¦ 19 764,80 ¦ 0,00 ¦ -19 764,80 ¦ nebylo pažení |  |
|  |  | záporové pažení stavební jámy z fošen tl. min. 40 mm 11,000*2,000=22,000 [A] |  |  |  |

|  | položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění |  |
| --- | --- | --- |
| I 61 2278511 | MIKROpILOTY KOMpLET D DO 300MM NA pOVRCHU | M ¦ 90,000 ¦ 90,000 ¦ 4 155,10 ¦ 373 959,00 ¦ 373 959,00 ¦ 0 ¦ |
|  | mikropiloty prům. 219 mm, dl. 5,0 m, kompletní dodávka vč. dopravy, úpravy prac.plošiny, šablon, vystrojení, výztužné trubky, přesahu výztuže do základu, hlavice, injektáže vč. malty 5,000*18=90,000 [A] Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266). |  |
| I 62 261741 | VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM | M ¦ 52,000 ¦ 0,000 ¦ 2 807,50 ¦ 145 990,00 ¦ 0,00 ¦ -145 990,00 ¦nebylo pažení |
|  | pro HEB 100 záporového pažení, vrty DN 200 mm, vč. montáže a demontáže vrtných souprav; včetně odvozu a uložení vývrtu na skládku do 35 km 4,000*13,000=52,000 [A] položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé |  |
| I 63 261751 | VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM | M ¦ 123,400 ¦ 123,400 ¦ 3 144,40 ¦ 388 018,96 ¦ 388 018,96 ¦ 0 ¦ |
|  | pro mikropiloty, vrty DN 219 mm, vč. montáže a demontáže vrtných souprav; včetně odvozu a uložení vývrtu na skládku do 35 km 54,400+69,000=123,400 [A] položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé |  |
| I 64 2723251 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 ¦ 30,581 ¦ 30,581 ¦ 6 395,49 ¦ 195 580,48 ¦ 195 580,48 ¦ 0 ¦ |
|  | základové pasy opěr mostu, základy křídel, C 30/37, XC2, XA2, XD2, vč. bednění 38,226*0,800=30,581 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |  |
| I 65 2723651 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T ¦ 5,505 ¦ 3,528 ¦ 37 059,00 ¦ 204 009,80 ¦ 130 744,15 ¦ -73 265,65 ¦ množství dle RDS |
|  | výztuž základů mostu 180 kg/m3, vč. ochrany PKO 30,581*0,180=5,505 [A] |  |

66|	275111

671	289971

3

68|	317171

69|	3173251

| Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. |  |
| --- | --- |
| HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH | M3 ¦ 4,500 |
| provizorní lávka - panelová rovnanina podpěr, (3000/1000/150mm), vč. podsypu ze ŠD (3,0 m3), viz schéma v příloze B, pronájem, montáž+demontáž |  |
| - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). |  |
| OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 ¦ 110,720 |
| oboustranná ochrana těsnící PE fólie (viz položka 17290), geotextilie hm. min. 600 g/m2 |  |
| 2*55,360=110,720 [A] |  |
| Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu |  |
| Svislé konstrukce |  |
| KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG ¦ 182,000 |
| kotvení říms do vývrtů na chemické kotvy |  |
| (14+14)*6,5=182,000 [A] |  |
| Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.) |  |
| ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 ¦ 7,774 |
| C 30/37 XF4, vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár |  |
| 4,075+3,699=7,774 [A] |  |

4,500	|	9 982,22	|	44 919,99	|	44 919,99	|	0

110,720	|	67,38	|	7 460,31	|	7 460,31	|	0

1 618 941,66	1 613 200,92	-5 740,74

186,480	|	166,20	|	30 248,40	|	30 992,98	|	744,58	|použitý jiný druh kotvy

7,774	|	22 849,68	|	177 633,41	|	177 633,41	|	0

70|	3173651

71	3333251

položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

odhad 180 kg/m3, vč. opatření PKO

7_,774*0,180=1399 A

položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

M3

1,399	|	0,724	|	37 059,00	|	51 845,54	|	26 830,72	|	-25 014,82	| množství dle RDS

15,345	|	15,345	|	14 552,96	|	223 315,17	|	223 315,17	|	'0

|  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |  |
| --- | --- | --- |
| I 72 3333651 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T ¦ 2,302 ¦ 2,523 ¦ 37 059,00 ¦ 85 309,82 ¦ 93 499,86 ¦ 8 19Ď,Ď4 ¦ množství dle RDS |
|  | výztuž křídel odhad 150 kg/m3, vč. opatření PKO 0,150*30,690*0,5=2,302 [A] Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. |  |
| I 73 33817CIA | SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK | KS ¦ 3,000 ¦ 3,000 ¦ 280,75 ¦ 842,25 ¦ 842,25 ¦ Ď ¦ |
|  | sloupky stávajícího oplocení p. č. 3000 - demontáž a odvoz do depozitu - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu - nutné zemní práce |  |
| I 74 33817C¦B | SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK | KS ¦ 3,000 ¦ 3,000 ¦ 842,25 ¦ 2 526,75 ¦ 2 526,75 ¦ Ď ¦ |
|  | sloupky stávajícího oplocení p. č. 3000 - zpětná montáž do nové polohy, včetně obnovy PKO a dovozu z depozitu - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu - nutné zemní práce |  |

76[

3893651

ťžt

4

451312A

MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 stěny a příčle C 30/37 XF2, vč. bednění, kov. výrobků, kotevních prvků, prostupů, průchodek

44,192*0,600+15, 120+1170=42,805 [A

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

stěny a příčle odhad 150 kg/m3, vč. opatření PKO

0,15*42805=641 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Vodorovné konstrukce

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

M3

M3

42,805	|	42,805	|	18 905,84	|	809 264,48	|	809 264,48	|	'0

6,421	|	6,700	|	37 059,00	|	237 955,84	|	248 295,30	|	10 339,46	I množství dle RDS

733 282,07	704 157,06	-29 125,01

5,208	|	5,208	|	3 425,15	|	17 838,18	|	17 838,18	|	0

|  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |  |
| --- | --- | --- |
| I 78 451312b | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 ¦ 11,456 ¦ 11,456 ¦ 3 425,15 ¦ 39 238,52 ¦ 39 238,52 ¦ Ď ¦ |
|  | podkladní beton C12/15 57,282*0,200=11,456 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |  |
| I 79 458311 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU | M3 ¦ 28,384 ¦ 28,384 ¦ 3 088,25 ¦ 87 656,89 ¦ 87 656,89 ¦ Ď ¦ |
|  | C 25/30 XF2, přechodový klín 3,548*8,000=28,384 [A] |  |

|  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |  |
| --- | --- | --- |
| I 80 4583121 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 | M3 ¦ 15,054 ¦ 15,054 ¦ 3 369,00 ¦ 50 716,93 ¦ 50 716,93 ¦ 0 ¦ |
|  | C 12/15, výplňový beton 1,552*9,700=15,054 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |  |
| I 81 458601 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 ¦ 1,740 ¦ 1,740 ¦ 3 312,85 ¦ 5 764,36 ¦ 5 764,36 ¦ 0 ¦ |
|  | obetonování drenáže mezerovitým betonem 17,400*0,100=1,740 [A] |  |

83?

4655121

84?

46731|

85?

5

563301

86?

56334|A

| položka zahrnuje: - dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy |  |
| --- | --- |
| ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 ¦ 13,300 |
| vytvoření přechodového úseku z rovnaniny z lomového kamene (kámen 50-150 kg/ks), nakupovaný materiál, vč. dopravy; plocha 26,600 m2, průměrná tloušťka 0,50 m |  |
| 26,600*0,500=13,300 [A] |  |
| položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |  |
| DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 ¦ 53,520 |
| odláždění koryta a svahů, odláždění čel propustku, do beton. lože, celková tl. 300 mm, včetně podsypu z ŠP v plochách mimo koryto toku (1,6 m3) |  |
| (169,600+8,800)*0,300=53,520 [A] |  |
| položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 |  |
| STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU | M3 ¦ 11,178 |
| příčný práh na vtoku a výtoku, beton prokládaný kamenem |  |
| 20,70*0,540=11,178 [A] |  |
| položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů |  |
| Komunikace |  |
| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 ¦ 114,792 |
| dolní vrstva ŠD A na celou plochu úpravy komunikace |  |
| 19,514+19,790+20,560+15,464+18,170+21,294=114,792 [A] |  |
| - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry |  |
| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 ¦ 569,900 |
| horní vrstva ŠD A v tl. 200 mm na celou plochu úpravy komunikace |  |
| 293,300+276,600=569,900 [A] |  |

0,000	|	2 189,85	|	29 125,01	|	0,00	|	-29 125,01	| nebyl zához z LK

53,520	|	7 861,00	|	420 720,72	|	420 720,72	|	0

11,178	|	7 355,65	|	82 221,46	|	82 221,46	|	0

971 870,87	942 056,51	-29 814,36

114,792	|	954,55	|	109 574,70	|	109 574,70 I	0

569,900	|	190,91	|	108 799,61	|	108 799,61	|	0

|  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry |  |
| --- | --- | --- |
| 87 56334¦B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 ¦ 28,000 ¦ 28,000 ¦ 190,91 ¦ 5 345,48 ¦ 5 345,48 ¦ 0 ¦ |
|  | vrstva ŠD B v tl. 200 mm ve vjezdech na p. č. 3000 a k ČOV 12,500+15,500=28,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry |  |
| 88 56334¦C | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 ¦ 58,000 ¦ 58,000 ¦ 190,91 ¦ 11 072,78 ¦ 11 072,78 ¦ 0 ¦ |
|  | vrstva ŠD A 0/32 v tl. 150 mm ve sjezdu na pole - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry |  |
| 89 563621 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 1 11,250 1 22,500 1 89,84 ¦ 1 010,70 1 2 021,40 1 1 010,70 ¦ nebyl materiál s PAU |
|  | ložná vrstva tl. 60 mm v konstrukci sjezdům k p. č. 3000 a ČOV, vč. dovozu z meziskládky do 3 km; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury 0,50*(10,0+12,5)=11,250 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry | místo položky 574C56 |
| 90 56363¦A | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 1 31,000 1 62,000 1 134,76 ¦ 4 177,56 1 8 355,12 1 4 177,56 ¦ nebyl materiál s PAU |
|  | podkladní vrstva tl. 150 mm v konstrukci sjezdu na pole, vč. dovozu z meziskládky do 3 km; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury 0,50*62,000=31,000 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry | místo položky 56363 B |
| 91 56363¦B | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 1 31,000 1 0,000 ¦ 134,76 ¦ 4 177,56 1 000 ¦ -4 177,56 ¦ nebyl materiál s PAU |
|  | podkladní vrstva tl. 150 mm v konstrukci sjezdu na pole, vč. nákupu a dovozu ze skládky investora (KSÚSV Telč) do 16 km; položka čerpána v případě, že zkouška (pol. 02520) prokáže přítomnost dehtu, čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury 0,50*62,000=31,000 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry |  |
| 92 56960 A | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 ¦ 5,126 ¦ 10,252 1 898,40 ¦ 4 605,20 1 9 210,40 1 4 605,20 ¦ nebyl materiál s PAU |
|  | nové krajnice š. 75 cm (tl. 15 cm), asf. recyklát, vč. dovozu z mezideponie 3 km; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury 0,50*(68,343*0,150)=5,126 [A] | místo položky 56960 B |

|  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93¦ | 569601B | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 5,126 | 0,000 ¦ | 898,40 | ¦ 4 605,20 | 0,00 ¦ | -4 605,20 | ¦ nebyl materiál s PAU |
|  |  | nové krajnice š. 75 cm (tl. 15 cm), asf. recyklát, vč. vč. nákupu a dovozu ze skládky investora (KSÚSV Telč) do 16 km; položka čerpána v případě, že zkouška (pol. 02520) prokáže přítomnost dehtu, čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,50*(68,343*0,150)=5,126 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 94 | 5721211 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 | 569,900 | 569,900 T | 22,46 | 1 12 799,95 | 12 799,95 ¦ | 0 | □ |
|  |  | na ŠD A, vč. podrcení drobným kamenivem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 951 | 5722111 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 1 090,567 | 1 034,567 T | 22,46 | 1 24 494,13 | 23 236,37 ¦ | -1 257,76 | ^množstí dle skutečnosti |
|  |  | 2 vrstvy, na ACL 16+, na ACP 16+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 562,059+272,405+256,103=1 090,567 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 961 | 572741¦ | ASFALTOVÝ NÁTĚR VOZOVKY | M2 | 7,700 | 7,700 r | 56,15 | 1 432,36 | 432,36 ¦ | 0 | □ |
|  |  | vodonepropustný nátěr vozovky š. 500 mm podél obrubníků (asfaltová suspenze) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15,400*0,500=7,700 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 971 | 574751 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 16,000 | 0,000 r | 162,84 | 1 2 605,44 | 000 ¦ | -2 605,44 | ¦ nebyla provedena |
|  |  | nad spárou opěra x klín |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,000*8,000=16,000 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 98 | 574A34I | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 563,858 | 563,858 T | 327,26 | 1 184 528,17 | 184 528,17 ¦ | 0 | □ |
|  |  | asf. beton ACO 11+, tl. 40 mm, v celém úseku, včetně vjezdů na p. č. 3000 a k ČOV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 545,858+18,000=563,858 [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99¦ | 574C46I | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 562,059 | 506,000 T | 387,61 | 1 217 859,69 | 196 130,66 ¦ | -21 729,03 | ^množství dle skutečnosti |

|  | ložná vrstva ACL 16+ tl. 50 mm v celém úseku silnice - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |
| --- | --- | --- |
| W0 574C56I | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 ¦ 11,250 ¦ 0,000 ¦ 465,14 ¦ 5 232,83 ¦ 000 ¦ -5 232,83 |
|  | ložná vrstva ACL 16+ tl. 60 mm v konstrukci sjezdům k p. č. 3000 a ČOV; bude čerpáno se souhlasem TDI, pokud bude zjištěn obsah PAU v asfaltových vrstvách; 50% kubatury 0,50*(10,0+12,5)=11,250 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |
| Í0fl 574E56I | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | M2 ¦ 528,508 ¦ 528,508 ¦ 437,86 ¦ 231 412,51 ¦ 231 412,51 ¦ Ď |
|  | podkladní vrstva, asf. beton ACP 16+, tl. 60 mm 272,405+256,103=528,508 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |
| 1Ó2 575C43I | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM | M2 ¦ 58,084 ¦ 58,084 ¦ 673,80 ¦ 39 137,00 ¦ 39 137,00 ¦ Ď |
|  | litý asfalt na mostě s přesahem na přech. klíny, litý asfalt MA 11 IV tl. 35 mm - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |
| 7 Přidružená stavební výroba 183 816,6Ď 183 816,6Ď Ď,ĎĎ |  |  |

7 890,43

7 890,43

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI

NÁTĚRY

obsypané povrchy rovnoběžných křídel (1xNp+2xNa)

6,686+6,823+8,680+8,501+3,568+3,504+4,305+4,217+7,154+7,192+17,439=78,069 A

materiál s PAU

|  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii |  |
| --- | --- | --- |
| I 1Ó4 7114121 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 ¦ 152,104 ¦ 152,104 ¦ 786,10 ¦ 119 568,95 ¦ 119 568,95 ¦ Ď ¦ |
|  | celoplošná izolacepod vozovkou, rubu konstrukce s přesahy až po podkladní beton, vč. pečetící vrstvy a kotevního impregnačního nátěru, vč. lešení 55,799+19,479+19,771+20,032+29,546+7,477=152,104 [A] položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) |  |
| I 1Ó5 7114321 | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 ¦ 7,440 ¦ 7,440 ¦ 247,06 ¦ 1 838,13 ¦ 1 838,13 ¦ Ď ¦ |
|  | ochrana izolace pod římsami, asf. pás s hliníkovou vložkou 6,200*1,200=7,440 [A] položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton |  |
| I 1Ó6 7115091 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 ¦ 174,370 ¦ 174,370 ¦ 89,84 ¦ 15 665,40 ¦ 15 665,40 ¦ Ď ¦ |
|  | vrstva geotextilie jako ochrana proti poškození izolace, ochrana těsnící vrstvy; hmotnost min. 600 g/m2 152,100-55,800+78,070=174,370 [A] položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace |  |
| I 1Ó7 762911A | DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA | M2 ¦ 10,000 ¦ 10,000 ¦ 561,50 ¦ 5 615,00 ¦ 5 615,00 ¦ Ď ¦ |
|  | stávající oplocení p. č. 3000 - demontáž a odvoz do depozitu 8,000*1,250=10,000 [A] |  |

|  | - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem. |  |
| --- | --- | --- |
| 108 76291¦B | DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA | M2 ¦ 10,000 ¦ 10,000 ¦ 1 123,00 ¦ 11 230,00 ¦ 11 230,00 ¦ 0 |
|  | oplocení p. č. 3000 - zpětná montáž do nové polohy, včetně dovozu z depozitu 8,000*1,250=10,000 [A] - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem. |  |
| 109 783831 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 ¦ 51,574 ¦ 51,574 ¦ 426,74 ¦ 22 008,69 ¦ 22 008,69 ¦ 0 |
|  | římsy, sekundární ochrana proti CH.R.P. 26,784+24,790=51,574 [A] - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. |  |
| 8 Potrubí 14 486,70 14 486,70 0,00 |  |  |
| 110 814341 | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM | M ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 7 018,75 ¦ 7 018,75 ¦ 7 018,75 ¦ 0 |
|  | úprava vyústění stávající kanalizace DN200 do nového opevnění svahu, včetně zkosení trouby dle sklonu svahu položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku |  |
| 111 814461 | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM | M ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 7 467,95 ¦ 7 467,95 ¦ 7 467,95 ¦ 0 |
|  | úprava vyústění stávající kanalizace DN400 do nového opevnění svahu, včetně zkosení trouby dle sklonu svahu |  |

|  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku |  |
| --- | --- | --- |
| 9 Ostatní konstrukce a práce 422 335,75 422 335,75 0,00 |  |  |
| 112 9112B11 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M ¦ 27,800 ¦ 27,800 ¦ 7 636,40 ¦ 212 291,92 ¦ 212 291,92 ¦ 0 |
|  | vč. kotvení a PKO (nátěrový systém), nové mostní trubkové zábradlí se svislou výplní 13,400+14,400=27,800 [A] položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky |  |
| 113 912281 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUŠ ¦ 6,000 ¦ 6,000 ¦ 393,05 ¦ 2 358,30 ¦ 2 358,30 ¦ 0 |
|  | sloupky červené barvy u sjezdů ze silnice položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie |  |
| ÍT4 9122821 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ | KUŠ ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 224,60 ¦ 224,60 ¦ 224,60 ¦ 0 |
|  | položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie |  |
| 115 9122831 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUŠ ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 134,76 ¦ 134,76 ¦ 134,76 ¦ 0 |
|  | položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku |  |
| 116 913451 | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ | KUŠ ¦ 4,000 ¦ 4,000 ¦ 786,10 ¦ 3 144,40 ¦ 3 144,40 ¦ 0 |
|  | položka zahrnuje: - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu |  |
| 117 913551 | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUŠ ¦ 2,000 ¦ 2,000 ¦ 2 189,85 ¦ 4 379,70 ¦ 4 379,70 ¦ 0 |
|  | ev. č. mostu "407-001", vč. sloupku a patky položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování |  |
| 118 914111 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ | KUS 2,000 2,000 3 245,47 6 490,94 6 490,94 0 |
|  | značka IS 15a "VÁPOVKA", včetně sloupku a patky položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení |  |

| 119 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 18,500 | 18,500 | 132,51 | 2 451,44 | 2 451,44 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | trvalé DZ, vodící čáry V4, bílá barva - 1. značení 2*74,00*0,125=18,500 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 18,500 | 18,500 | 436,85 | 8 081,73 | 8 081,73 | 0 |
|  |  |  | trvalé DZ, vodící čáry V4, strukturovaný plast, bílá barva - 2. značení 2*74,00*0,125=18,500 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 9172231 |  |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M ¦ 35,000 ¦ 35,000 ¦ 449,20 ¦ 15 722,00 ¦ 15 722,00 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | chodníkový obrubník kolem schodišť, včetně lože z betonu (3,85 m3) a výkopu rýhy (vč. odvozu na skládku 35 km a uložení - 4,2 m3) 9,00+9,00+8,50+8,50=35,000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 9172241 |  |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M ¦ 4,000 ¦ 4,000 ¦ 471,66 ¦ 1 886,64 ¦ 1 886,64 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | silniční obrubníky přechodové; včetně výkopu rýhy (vč. odvozu na skládku 35 km a uložení - 0,5 m3) a betonového lože (0,44 m3) Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 9183571 |  |  | PROPUSTY Z TRUB DN 500MM | M ¦ 8,500 ¦ 8,500 ¦ 6 120,35 ¦ 52 022,98 ¦ 52 022,98 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | propustek DN 500, trouby HDPE, včetně seříznutí šikmých čel a spojkování Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 9191111 |  |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M ¦ 16,000 ¦ 16,000 ¦ 112,30 ¦ 1 796,80 ¦ 1 796,80 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | proříznutí spáry nad opěrami, hl. řezu 40 mm 8,000+8,000=16,000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 9191121 |  |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M ¦ 12,710 ¦ 12,710 ¦ 168,45 ¦ 2 141,00 ¦ 2 141,00 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | příčně na začátku a konci úseku, hl. řezu 100 mm 7,02+5,69=12,710 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 9311821 |  |  | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM | M2 ¦ 13,918 ¦ 13,918 ¦ 168,45 ¦ 2 344,49 ¦ 2 344,49 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dilatační spáry říms, spára mezi NK a přechodovým klínem 0,800*16,000+0,566+0,552=13,918 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 931314A |  |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 | M ¦ 28,710 ¦ 28,710 ¦ 67,38 ¦ 1 934,48 ¦ 1 934,48 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | příčně na začátku a konci úseku a v řezané spáře nad opěrami 7,020+5,690+8,000+8,000=28,710 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 931314¦B |  |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 | M ¦ 31,800 ¦ 31,800 ¦ 67,38 ¦ 2 142,68 ¦ 2 142,68 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pod obrubou, vč. předtěsnění a penetračního nátěru (5,25 m2) 14,400+13,400+4,000=31,800 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil |  |  |  |  |  |  |  |

| 129 | 931333 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2 | M | 8,200 | 8,200 | 112,30 | 920,86 | 920,86 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | těsnění dilatačních spár říms, s předtěsněním 4,100+4,100=8,200 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 931341 |  |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU | M ¦ 25,343 ¦ 25,343 ¦ 112,30 ¦ 2 846,02 ¦ 2 846,02 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | utěsnění pracovní spáry opěra-křídlo, základ-křídlo; včetně vytvoření fabionů 2,350+1,742+1,508+2,100+2,350+1,735+1,515+2,100+2,319+2,357+2,655+2,612=2 5,343 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 931361 |  |  | PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU | M2 ¦ 18,000 ¦ 18,000 ¦ 145,99 ¦ 2 627,82 ¦ 2 627,82 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | přelep spáry NK x přech. klín, š. pásu 1,0 m; pás s vysokou průtažností 1,000*18,000=18,000 [A] položka zahrnuje dodávku a připevnění předepsané lepenky, včetně nutných přesahů |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 20,000 | 20,000 | 999,47 | 19 989,40 | 19 989,40 | 0 |
|  |  |  | zřízení žlabu z prefa tvárnic do betonového lože položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 936311 |  |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT | KUS ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 505,35 ¦ 505,35 ¦ 505,35 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | letopočet výstavby - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 936501 |  |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ | KG ¦ 3,528 ¦ 3,528 ¦ 393,05 ¦ 1 386,68 ¦ 1 386,68 ¦ 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | drenážní hliníkový profil 30/20 - odvodnění izolace podélné 0,49*(6,200+2*0,500)=3,528 [A] |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, -zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, -jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spař a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: |  |
| --- | --- | --- |
| I 1351 9365321 | MOSTNÍ ODVODNOVACI SOUPRAVA 300/500 | KUŠ T” |
|  | odvodňovač 300/500, vč. kompletace; s přímým odtokem DN150; včetně průchodky deskou NK(DN200), těsnění kolem rámu, litého asfaltu, těsnícího pásku |  |
|  | položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spař a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod, soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spař a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - Drovedení odborné Drohlídkv. ie-li Dožadována |  |
| I 1361 9365411 | MOSTNÍ ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUŠ T” |
|  | odvodňovací trubička z nerezové oceli (1.4404 nebo 1.4571), komplet, vč. průchodek |  |

1,000	|	1,000	|	16 845,00	|	16 845,00	|	16 845,00	|	0

1,000	|	1,000	|	1516,05	|	1516,05	|	1516,05	|	0

položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spař a spojů

- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod, soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spař a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

948901

948901

M3OP |

M3OP |

provedení odborné prohlídky, je-li požadována

PODPĚRNĚ SKRUZE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI

ztížené podmínky nad vodou

10,687*9,000=96,183 [A]

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

96,183	|	96,183	|	583,78	|	56 149,71	|	56 149,71	|