### DODATEK č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val

### na provedení díla

„Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady – Povel II“

Operační program Doprava 2014-2020“

| Číslo dodatku zhotovitele: 7 k SOD 00200555 | Číslo dodatku objednatele: 7 k SOD č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val | Org: 5161 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |

|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxx |  | xxxxx |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxx, |  | xxxxx |  |  |  |  |  |  |
|  | xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxx |  | xxxxx |  |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: Česká národní banka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | číslo účtu: 2006-6127811/0710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Zhotovitel: | Společnost „TT Nové Sady – Povel II“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OHLA ŽS, a.s. (vedoucí společník) Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: 46342796 |  |  |  |  | DIČ: CZ46342796 |  |  |  |  |
|  | Obchodní rejstřík: |  | vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pod sp. zn. 695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ID datové schránky: xbicgdt - kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava tel.: xxxxx e-mail: xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (společník) Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc IČ: 25869523 DIČ: CZ25869523 Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B pod sp. zn. 2419 ID datové schránky: wvcehjc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Petr Buchta, předseda představenstva tel.: 585 757 041 email: ids@ids-olomouc.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -kontaktní osoby ve věcech technických: xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - hlavní stavbyvedoucí – tramvajová trať: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: xxxxx |  |  |  |  | e-mail: xxxxx |  |  |  |  |
|  | - stavbyvedoucí - pozemní komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: xxxx |  |  |  |  | e-mail: xxxxx |  |  |  |  |
|  | - Stavbyvedoucí - vodní hospodářství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: xxxxxx |  |  |  |  | e-mail: xxxxx |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: xxxxx |  |  |  |  | e-mail: xxxxx |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 3278857002/5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val ze dne 19. 2. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 1. 12. 2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 9. 5. 2022 ,ve znění dodatku č. 4 ze dne 30. 8. 2022, ve znění dodatku č. 5 ze dne 3. 10. 2022 a ve znění dodatku č. 6 ze dne 8. 11. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou opravy chyb v psaní a počtech:

- v tabulkách dodatku č. 3-6 spočívající v chybném zařazení méněprací pod stavební objekt SO 501 P5b  namísto rozřazení pod tři stavební objekty SO 501 P4, SO 501 P5a SO 501 P5b v ZL č. 26 a dále v chybném zařazení méněprací v ZL č. 66 pod SO 501 P5b namísto SO 501 P5a

- v tabulkách dodatku č. 3-6 a v příloze dodatku č. 3 spočívající v chybné jednotkové ceně položky č. 1 rozpočtu méněprací v ZL č. 34

- v tabulce dodatku č. 6 a v příloze dodatku č. 6 spočívající v chybném množství a jednotkové ceně položky č. 4 rozpočtu víceprací v ZL č. 58.

# Znění dodatku

- Tabulka, uvedená v čl. III. odst. 1 dodatku č. 6 ze dne 8. 11. 2022 ke smlouvě o dílo č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val se nahrazuje touto tabulkou:

- Položkový rozpočet, který byl přílohou dodatku č. 3 a dodatku č. 6 se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s opravenými Změnovými listy ZL č. 34 a 58.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici opravené Změnové listy včetně opraveného položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou opravené položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 34 a 58.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc | Ing. Jaromír Pelinka, MBA ředitel Divize M – Morava OHLA ŽS, a.s. ___________________________________________________Ing. Petr Buchta předseda představenstva IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |