Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13

IČ: 005 239 25

Adresa: Škroupova 13, 301 00 Plzeň

zástupce

ve věcech smluvních: Mgr. Věra Ulčová – ředitelka školy, tel: 377 256 212, vulcova@issziv.cz

ve věcech technických: Pavel Skřivan – správce budov, tel. 377 256 220, pskrivan@issziv.cz

dále jen „objednatel“

a

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

IČ: 26385759

DIČ: CZ 26385759

sídlo: V Dolově 658, 322 00 Plzeň 5 - Křimice

korespondenční adresa, odštěpný závod Plzeň: V Dolově 658, 322 00 Plzeň 5 - Křimice

zapsána v OR u MS v Praze, odd. C., č. vložky 196901

za společnost: Michal Fictum – jednatel společnosti

ve věcech smluvních: Michal Fictum – vedoucí odštěpného závodu

ve věcech technických: Ing. Pavel Zolotarev – výrobní ředitel, tel: 737 446 987

telefon / fax: 377 828 417

e-mail: miras@mirascz.eu

bankovní spojení: č.ú: 213005219/0300

dále jen „zhotovitel“

tuto

smlouvu o dílo

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Název stavby: Zateplení půdního prostoru

Místo stavby:	 Škroupova 13, 301 00 Plzeň

- Úvodní ustanovení

  - Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít     a za jeho provedení zaplatit cenu dle čl. 5 této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve smyslu platných právních předpisů provádět dílo dle této smlouvy.

  - Specifikace díla

  - Dílo: Zateplení půdního prostoru

  - Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména dodávka všech prací, konstrukcí         a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

  - Podkladem pro provedení díla je cenová nabídka, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

  - Dohodnutá doba provedení díla

  - Předání staveniště:             3. 7. 2017

  - Zahájení provádění díla:  10. 7. 2017

  - Termín dokončení díla:    14. 8. 2017

  - Vyklizení staveniště:        18. 8.2017

  - Smluvní strany berou na vědomí, že prodlení s dodržením termínů ze strany objednatele způsobuje posunutí všech termínů závazných pro zhotovitele.

  - Harmonogram doby pro provedení díla bude záviset na klimatických a legislativních podmínkách daných příslušnými zákony.

- Místo provádění díla – staveniště

  - Dílo bude prováděno v místě stavby na adrese: Škroupova 13, 301 00 Plzeň.

  - Nebude-li staveniště zhotoviteli předáno v dohodnutém termínu, posouvají se         o dobu prodlení s předáním staveniště i veškeré další dohodnuté termíny v čl. 3 této smlouvy.

- Cena díla

  - Smluvní strany si dohodly cenu za dílo ve výši 285 486,79 Kč bez DPH ve výši 21%, tzn. 345 439, 01 Kč včetně 21% DPH. Přičemž tato cena je cenou pevnou bez ohledu na dohodnutou změnu rozsahu díla v průběhu jeho provádění, nebude-li dohodnuto jinak.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude určena cenovou nabídkou, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

  - Případné vícepráce vzniklé v průběhu výstavby, vyvolané stavbou budou oceněny do 10 dnů ode dne jejich objednání. Nedojde-li k ocenění písemnou dohodou stran, použije se k určení ceny položkový rozpočet zhotovitele.

  - Podmínky a způsob provádění díla, povinnosti smluvních stran

  - Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud není v následujících bodech dohodnuto jinak

  - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.

  - Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán pokyny objednatele. V případě udělení nevhodného pokynu objednatelem je zhotovitel povinen na takovou nevhodnost pokynu upozornit, ledaže tuto nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době nebo před sjednanou dobou.

  - Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou nese zhotovitel odpovědnost za jinou osobu tak, jako by dílo prováděl sám.

  - Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli v průběhu provádění díla potřebnou součinnost.

  - Vícepráce či méně práce je zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku. Stavební deník bude k dispozici objednateli na příslušné adrese, kde budou stavební práce prováděny, určené v předmětu této smlouvy a bude zde i po celou dobu trvání stavebních prací. Rozsah a cena vždy předem písemně odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem.

  - Provedení díla, převzetí díla

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo včas, v termínu dle čl. 3 této smlouvy. V případě změny rozsahu díla se termín pro dokončení díla prodlužuje o dobu dle písemné dohody smluvních stran.

  - Objednatel je povinen převzít dílo, po odstranění všech vad a nedodělků.

  - Dílo je převzato okamžikem podpisu protokolu o převzetí díla oběma stranami.

  - Odepře-li objednatel dílo převzít, ačkoliv je dílo způsobilé užívání, má se za to, že dílo bylo předáno ve smyslu čl. 7.2. této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě dozor a v jeho průběhu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací a na porušení předpisů je objednatel povinen neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku.

  - Nárok zhotovitele na zaplacení ceny díla stojí vedle nároku objednatele na odstranění vad díla, tyto nelze nijak vzájemně podmiňovat.

  - Vlastnické právo a nebezpeční škody na věci

  - Vlastníkem díla je až do zaplacení ceny díla zhotovitel, není-li jím jiná osoba odlišná od účastníků této smlouvy.

  - Nebezpečí škody na věci nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla zhotovitel.

  - Vlastnictví k dodávkám zboží, zařízení a materiálům v místě, kde je umístěno staveniště, přechází na objednatele postupně okamžikem zaplacení ceny zboží, zařízení a materiálů. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech ve vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení díla.

  - Vlastnictví stavebního a montážního zařízení používaného zhotovitelem ve spojitosti s dílem zůstává ve vlastnictví zhotovitele.

  - Bez ohledu na přechod vlastnictví, nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

  - Platební podmínky

  - Cena díla bude hrazena následujícím způsobem. Po podpisu této smlouvy o dílo    vystaví  zhotovitel zálohovou fakturu v hodnotě 50 %, která bude uhrazena nejpozději 14 dní před zahájením díla. Zbylých 50 % z celkové ceny díla bude  uhrazeno  po dokončení a předání díla, odstranění případných vad, nedodělků a po vyklizení celého staveniště. Podkladem pro konečné vyúčtování bude potvrzený soupis prací (zjišťovací protokol).

  - Soupis prací musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena.  Splatnost konečné faktury je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.

  - Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení objednateli.

  - Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů.

- Smluvní pokuta

  - V případě nedodržení dohodnuté doby provedení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla za každý den prodlení.

  - V případě prodlení s úhradou jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla za každý den prodlení.

  - Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody.

  - Odpovědnost za vady, záruka

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno bez vad, tedy ve sjednané kvalitě    a odpovídajícím podmínkám této smlouvy.

  - Záruční doba pro stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců a vztahuje se pouze na předmět této smlouvy. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla.

  - Vadami díla jsou nedodělky (neprovedené práce), jiné než sjednané plnění (provedení jiných než sjednaných prací) a dále neodpovídá-li dílo výsledku určenému ve smlouvě.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na předmět této smlouvy a odpovídá za všechny vady, které má dílo při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době a na něž se vztahuje záruka, jestliže tyto vady byly způsobeny zaviněním neodbornou manipulací objednatele, zásahem třetí osoby nebo okolnostmi „ vyšší moci “.

  - Dílo bude předáno po odstranění případných vad a nedodělků. V případě, že vady díla nebudou k výzvě objednatele ve lhůtě určené dle čl. 11.4 této smlouvy odstraněny, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit na vlastní náklady, objednatel má právo na úhradu nákladů za odstranění vad díla svépomocí či na vlastní náklady.

  - Ukončení smlouvy

  - Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran bez uvedení důvodu.

  - Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu ukončit výpovědí z následujících důvodů:

  - Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu pouze v případě, že:

- zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delším než 30 dní

  - Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu pouze v případě, že:

- -     objednatel opakovaně neposkytl součinnost potřebnou k dokončení díla

- objednatel je v prodlení se zaplacení dílčích faktur delším než 30 dní

- Salvatorní klauzule

  - V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání Smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

  - Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

  - Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem dle §   2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění.

  - Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.

  - Smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými a v řadě číslovanými dodatky.

  - Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

  - V případě vyhotovení Smlouvy v jiném než českém jazyce je rozhodující české znění.

  - Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících.

  - Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:  Cenová nabídka

- V Plzni dne:

Objednavatel:                                                                      Zhotovitel :

-------------------------------------------				----------------------------------------

Mgr. Věra Ulčová                                                                    Michal Fictum

ředitelka školy                                     	                               jednatel společnosti