Dohoda o kompenzacích mimořádného nárůstu cen

(dále jen „dohoda“)

Smluvní strany:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

IČ: 49295934, DIČ: CZ49295934

Bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Kontaktní adresa: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

Zastoupená: Ing. Petr Janda, Josef Kubeš, Ing. Martin Matzner – jednatelé, za společnost jednají vždy alespoň dva jednatelé

Ve smluvních věcech: Ing. Petr Janda, Josef Kubeš

Ve věcech technických:

Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

- Preambule

Tato dohoda je uzavřena díky mimořádnému a zcela neočekávanému navýšení cen materiálů a stavebních prací v roce 2022.

Jejím důvodem je skutečnost, že zhotovitel prokazatelně nemohl v době podání nabídky do poptávkového řízení předpokládat prudký nárůst cen nakupovaných materiálu a služeb, který započal na jaře 2022. Stanovení výše kompenzace vychází jako rozdíl cen jednotlivých nabídnutých položek v době podpisu smlouvy o dílo a platných cen dodávek a prací v průběhu provádění díla.

2. Předmět dohody

  - Předmětem dohody je stanovení kompenzace nárůstu cen materiálů a stavebních prací a jejich vlivu na realizaci stavby „Turnov – oprava kanalizace Markova ulice“.

  - Uvedená stavba byla realizována na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 1. 2022. Smlouva je vedena u objednatele pod číslem 13/22, org. č. 511.024, číslo smlouvy zhotovitele je: 22202_I01

  - Obě smluvní strany společně konstatují, že je dílo již dokončeno a předáno objednateli.

  - Pro stanovení konkrétních hodnot jednotlivých kompenzací je využit jednotný systém výpočtu platný na celém území objednatele (svazku). Do něj byly zapojeny všechny požadavky dodavatele, které byly porovnány s jednotlivými položkami rozpočtu díla a se skutečnými objemy dodávek a prací zachycené v dílčích fakturách.

  - Konkrétní hodnota kompenzace a způsob jejího stanovení byla oběma stranami projednána a je jimi schválena.

3. Výše kompenzace, platební podmínky

  - Celková výše všech kompenzací za celou stavbu sestavená dle této dohody a vzájemně schválená oběma smluvními stranami činí:

Celkem bez DPH 	214.500,- Kč

DPH 21%		  45.045,- Kč

Celkem včetně DPH	259.545,- Kč

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

  - Platba kompenzací ve výši dle odstavce 3.1 bude uskutečněna jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem stavby. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis kompenzací po jednotlivých položkách odsouhlasený oběma smluvními stranami – podpisem oprávněné osoby každé smluvní strany.

  - Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 28 dnů ode dne jejího průkazného doručení k rukám objednatele.

4. Závěrečná ustanovení

  - Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Tato dohoda je vyhotovena ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

  - Právní vztahy touto dohodou neupravené se řídí dalšími relevantními právními předpisy.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jejímu obsahu. Dále prohlašují, že tuto dohodu v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

  - Uzavření této smlouvy bylo podle rozhodnutí Rady sdružení odsouhlaseno starostou města.

V Turnově dne: 28.11.2022                                     V Liberci dne: 28.11.2022.

………………………………                                                 ………………………………..

objednatel    			                                               		zhotovitel

Ing. Milan Hejduk                                                          Josef Kubeš, Ing. Martin Matzner

ředitel svazku						          jednatelé

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.