Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo DP/2463/2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

ECROSS trade, s.r.o.

se sídlem: Jungmannova 644/27, 664 51 Šlapanice

IČO: 28315979

DIČ: CZ28315979

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 60803

bankovní spojení: MONETA Money Bank

číslo účtu: 237338317/0600

zastoupen: Liborem Soukupem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: MUDr. Ivo Rovným, MBA, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

dále jen „objednatel“ na straně druhé,

a to v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

- Ke změnám smlouvy DP/2463/2022 dochází: z organizačních důvodů na straně objednatele a to v následujících bodech:

-  Termín zahájení výroby předmětu díla zhotovitelem se stanovuje na: 5. 12. 2022

-  Termín převzetí staveniště zhotovitelem a zahájení montážních prací se stanovuje   na: 4. 1. 2023

-  Termín dokončení a předání díla objednateli se stanovuje: 31. 1. 2023

II.

Závěrečná ujednání

II.1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

II.2.	Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po jednom.

II.3.    Tento dodatek se považuje za uzavřený okamžikem jeho podpisu  oběma stranami a

nabývá účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

II.4.    Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku,

kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

| ZHOTOVITEL: V Šlapanicích dne __________________________ ECROSS trade, s.r.o. Libor Soukup jednatel | OBJEDNATEL: V Brně dne __________________________ Fakultní nemocnice Brno MUDr. Ivo Rovný, MBA ředitel |
| --- | --- |