Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání akce

# “VDN, odpadní chodba - sanace” - PD DSP/DPS

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 	13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Ing. Vladislav Skoček, SK - PROJEKT

Velichov 4, 363 01 Velichov

Doručovací adresa:

IČO:	11392100

DIČ:	CZ5702062531

zastoupený:

Zhotovitele zastupuje:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného ŽÚ v Karlových Varech pod e. č. 340300-1574/01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

(dále jen „Smluvní strany“)

Objednatel a Zhotovitel společně uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 523/2022 ze dne 30.05.2022, (dále jen „Dohoda“):

I. Úvodní ustanovení

- Na výzvu Objednatele k podání nabídky na zhotovení zakázky: „VDN, odpadní chodba - sanace“ – PD DSP/DPS byla na základě podané nabídky uzavřena mezi shora uvedenými Smluvními stranami smlouva o dílo č. 523/2022, a to dne 30.05.2022, jejímž předmětem plnění zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP/DPS) včetně dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.

Součástí díla je i:

- Aktualizace projektu levé chodby z roku 2020 a její dopracování

- Inženýrská činnost, která povede k zajištění dokladové části, tj. získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů

- Součástí dokladové části bude tzv. majetkoprávní elaborát - souhlasy dotčených vlastníků nemovitostí s trvalým nebo dočasným záborem na vzorových formulářích, které poskytne objednatel. Nově musí být dle § 184a stavebního zákona souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.

- Místní šetření pro identifikaci poruch

- Výrobní výbory

- Dne 25.10.2022 proběhl výrobní výbor za účasti objednatele a zhotovitele akce "VDN – odpadní chodba - sanace".  Na tomto jednání seznámil zhotovitel akce přítomné s přípravou akce, se skutečnostmi zjištěnými v projektové přípravě, s proběhlými jednáními a získanými vyjádřeními 3. osob/ dotčených orgánů.  Na jednání bylo doporučeno:

1)	Pozastavit projekční práce na projektu VDN – odpadní chodba – sanace

2)	Přeschválit PL (nyní zhotovitel odhaduje cenu ve 30 % na cca 11 mil.)

a) cena

b) textace (nyní dle PL požadujeme sanaci poruch, přeschvalovat PL se bude pro celoplošnou sanaci)

- Na základě jednání smluvních stran dne 25.10.2022 zúčastnění navrhují ukončit smluvní vztah dle smlouvy o dílo č. 523/2022 ze dne 30.05.2022, dohodou.

- Zjištěné okolnosti nebyly Smluvním stranám předem známy a nebylo je možné předvídat a společně konstatují, že v současné době nelze dílo z výše uvedených důvodů provést tak, jak je uvedeno v rozsahu sjednané předmětnou Smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.

- Do dnešního dne byly realizovány a objednatelem uhrazeny tyto části díla:

- Trasování chodeb

- Výrobní výbory

- Návrhy 4 druhů sanací

- Kompletní výkresová část, včetně zpráv a dokladové části

II. Předmět dohody

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se Smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo vedené u Objednatele pod č.  523/2022 ze dne 30.05.2022

- Účastníci dohody prohlašují, že veškerá i nevypořádaná práva a závazky vyplývající z uvedené smlouvy jsou touto dohodou mezi nimi, na podkladě rekapitulace plnění Zhotovitele a plateb provedených Objednatelem a jejich vzájemného odsouhlasení, vypořádány.  Celková hodnota dokončených prací byla vyčíslena na částku  114 400,- Kč bez DPH.

- Do doby vypořádání nebyly uhrazeny žádné dílčí faktury.

- Finanční vypořádání bude provedeno a uhrazeno na základě konečné faktury, která musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

- Smlouva o dílo č. 523/2022 ze dne 30.05.2022 tak ke dni účinnosti této Dohody zaniká.

Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1	 Podklady pro vyrovnání - inventarizace prací

- Rozpracované dílo bude objednateli předáno na CD + 1 paré tištěně včetně průvodní zprávy k inventarizaci rozpracovanosti nejpozději v den podpisu smlouvy ze strany zhotovitele.

III. Závěrečná ustanovení

- V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a   zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na:

http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

- Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.

- Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech z nichž každá má platnost originálu.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz této dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později. Plnění předmětu této Dohody před účinností této Dohody se považuje za plnění podle této Dohody a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí touto Dohodou.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.

v Chomutově dne ……………			v Ostrově dne ……………….

oprávněný zástupce Objednatele                     	oprávněný zástupce Zhotovitele

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					SK - PROJEKT

Povodí Ohře, státní podnik