Dohoda o narovnání

č. 1204/2021/1

Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:					Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:					70889988

DIČ:					CZ 70889988

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

na straně jedné (dále jen jako „dlužník“)

a

FAKTORY BUILDERS s.r.o.

sídlo:					Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČO:					10709207

FAKTORY BUILDERS s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu C, vložka 347008.

a straně druhé (dále jen jako „oprávněný“)

(společně dále jen strany dohody)

I.

Předmět dohody

Touto dohodou si její smluvní strany upravují práva a povinnosti mezi nimi dosud nevypořádané, novým závazkem.

II.

Nevypořádaná práva a závazky mezi stranami dohody

- Smluvní strany uzavřely dne 11.11.2022 smlouvu o dílo č.1204/2021, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem:

Studený potok v Břehoryjích - čištění průtočného profilu, s termínem plnění 	nejpozději do 20.12.2021.

- Dne 22.09.2022 odstoupil dlužník od smlouvy z důvodu prodlení oprávněného s předáním dokončeného díla.

- Dlužník provedl dne 28.7.2022 kontrolu provedených prací. Oprávněný po ukončení smlouvy ze strany dlužníka předložil vážní lístky, kterými dokládá množství odtěženého materiálu. Strany dohody konstatují, že oprávněným předložené množství vytěženého odpovídá provedeným pracím. Vícepráce jsou dlužníkem zjištěny a potvrzeny, což vyplývá ze stavebního deníku. Hodnota provedených víceprací ze strany oprávněného činí 141.928,33 Kč.

III.

Prohlášení stran

- Strany této dohody se v dobré víře dohodly na smírném vyřešení dosud nevypořádaných práv a povinností uzavřením této dohody o narovnání, jejímž předmětem je vzájemné vypořádání závazků z titulu provedených víceprací na díle uvedeném v článku II. odst. 1) této smlouvy, a to zaplacení částky ve výši 141.928,33 Kč, kterou oprávněný po dlužníku požaduje.

IV.

Narovnání

- Na základě této dohody o narovnání se dlužník zavazuje zaplatit oprávněnému částku ve výši   141.928,33 Kč (slovy: sto čtyřicet jedna tisíc devět set dvacet osm korun českých a třicet tři haléřů) na základě faktury vystavené oprávněným, a to ve lhůtě splatnosti faktury.

V.

Ochrana a zpracování osobních údajů

- V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na  Http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

VI.

Compliance doložka

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

- Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- Oprávněný prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Oprávněný se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

- Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření    ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

VI.

Závěrečná ustanovení

- Strany této dohody prohlašují, že touto dohodou o narovnání jsou mezi nimi upravena veškerá vzájemná práva a povinnosti, vyplývající ze vztahu specifikovaného v čl. I. a II. této dohody, a že již z tohoto titulu nemají vůči sobě žádných závazků a pohledávek. Současně strany této dohody prohlašuji, že ani v budoucnu neuplatní žádný nárok vyplývající ze vztahu specifikovaného v čl. I. a II. této dohody.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou."

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

- Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 1903 a násl. zákona č89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech originálech, z nichž oprávněný obdrží jedno vyhotovení a povinný dvě vyhotovení.

______________________			_______________________

za dlužníka					za oprávněného