# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

Objednatel:	SHB s.r.o.

Bernatice 97, 257 65 Čechtice

Zastoupen: Stanislavem Hořtem, jednatelem firmy

IČO: 46351639, DIČ: CZ46351639

a

Zhotovitel: 	Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Zámek 1, 252 43 Průhonice

Zastoupen: doc. Ing. Janem Wildem, Ph.D., ředitelem

IČO: 67985939, DIČ: CZ67985939

datová schránka: 8nindrj

bankovní spojení: 131 407 492/0300

za plnění smlouvy zodpovědný: RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

## Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě, jejímž předmětem je:

Tvorba náhradních biotopů L8.3 a L8.1 v lomu Bernartice

## II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude prodloužena do 30. 12. 2023.

- Objednatel převezme dílo po jednotlivých etapách a provede jejich úhradu následovně:

- Dílčí platba za část Etapy 2 ve výši 275 000,- Kč + DPH dle platných zákonů do 30. 11. 2022.

- Platba za dokončení Etapy 2 ve výši 224 540,- Kč + DPH dle platných zákonů bude zaslána po odvedené práci na základě předávacího protokolu do 30. 11. 2023.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění zajistí zhotovitel.

- Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

V Bernaticích dne ……………..				V Průhonicích dne ….

Objednatel:						Zhotovitel:

………………………………………..                                      ………………………………………

Stanislav Hořt						doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.