SMLOUVA O DÍLO č. 2022–11–001

uzavřená podle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

mezi těmito smluvními  stranami:

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace se sídlem Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk,

IČ : 00098311, zast. ředitelkou PhDr. Marií Gronychovou.

(dále jen objednatel)

a

RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D. se sídlem Foerstrova 1117/40779 00, Olomouc – Nová Ulice ,IČ: 88822371, zapsán v živ. rejstříku Magistrátu města OlomouceTel: +420 721 319 100, Email: info@rostanetek.cz

(dále jen zhotovitel)

tuto

Smlouvu o dílo na vytvoření webové prezentace

# Článek I.

# Předmět plnění

# Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat zakázku „vytvoření webové prezentace www.muzeum-sumperk.cz“ pro objednatele (dále jen „dílo“), která bude dodána v rozsahu schváleného dokumentu: Funkční specifikace, jenž tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy včetně grafických prací, aktualizace a správy.

# Webová prezentace bude dostupná na zabezpečeném protokolu HTTPS.

# Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo a předat jej objednateli v konečné podobě bez zjevných vad a nedodělků nejpozději do 31. 3. 2023. Dílo, zdrojové kódy a veškerá související dokumentace bude ve stejné lhůtě dodána uložením dat na serveru FTP.

# Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dohodnutou v této smlouvě po převzetí díla bez vad a nedodělků.

# Článek II.

Doba plnění smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. I této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a s potřebnou péčí v následujících etapách:

- První etapa prací - 4. čtvrtletí 2022 - příprava struktury, nasazení grafiky, naplnění obsahem většiny statických prezentačních stránek (sekce menu: VM Šumperk, muzea, kontakty).

- Druhá etapa prací - 1. čtvrtletí 2023 - doplnění obsahu dynamických stránek (sekce menu: publikace, co děláme), doplnění grafiky do finální podoby.

Článek III.

Dodací podmínky

- Objednatel je povinen vykonat vyžádanou součinnost spočívající především v tom, že zhotoviteli umožní provedení díla a poskytne mu veškeré požadované informace v souladu s harmonogramem (zejména odsouhlasení nebo korekturu díla v určitém stupni provedení). Pokud se objednatel dostane do prodlení s vykonáním součinnosti, zejména s odsouhlasením určitého stupně provedení díla, anebo pokud si objednatel dodatečně vyžádá změny, tak platí, že lhůta k dodání díla se prodlužuje úměrně o dobu prodlení objednatele.

- Zhotovitel je povinen ověřit funkčnost díla v aktuálních verzích prohlížečů Microsoft Edge, Mozilla Firefox a Google Chrome. Zhotovitel je povinen ověřit funkčnost tzv. responsivního designu – zobrazení na chytrých mobilních telefonech (rozměr displeje 5“) a tabletech (rozměr displeje 10.1“).

- Pokud není uvedeno jinak, součástí dodávky nejsou žádné další služby, jmenovitě správa, údržba, aktualizace, technická podpora či dodatečné úpravy nespecifikované touto smlouvou. Případné úpravy či aktualizace budou řešeny v budoucnu dohodou obou smluvních stran příp. jako vícepráce.

- Pokud není uvedeno jinak, součástí dodávky nejsou poplatky za provozování domény, hostingu, databáze čí jiných záležitostí technické infrastruktury třetích stran.

- Zhotovitel garantuje pouze dohledatelnost webové prezentace (tzv. zaindexování) vyhledávači Google a Seznam, zhotovitel však negarantuje žádnou konkrétní pozici ve vyhledávačích.

Článek IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel může, za účelem posouzení postupu prací na díle, svolávat kontrolní dny v dostatečném rozsahu, jejichž termín konání oznámí zhotoviteli nejméně 4 dny předem telefonicky nebo emailem a následně potvrdí. Závěry z kontrolních dnů budou sepsány a podepsány zástupci obou smluvních stran.

- Zjistí-li objednatel, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s předmětem smlouvy a jeho dalšími povinnostmi, je oprávněn vyzvat zhotovitele písemně k odstranění vad a požadovat, aby dílo vytvářel řádně. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 15 dnů, může objednatel odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele.

Článek V.

Cena a platební podmínky

- Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních a bude složena ze tří částí:

- pevná část činí 74 000 Kč (slovy sedmdesátčtyřitisíc korun českých). Tato část ceny díla je za práce definované Technickou specifikací viz příloha 1.

- hodinová část, kde hodinová sazba za provedené grafické práce je 1 000 Kč. Tato část bude stanovena dle skutečně odpracovaných a objednavatelem odsouhlasených hodin. Jako cena maximální byla stanovena pro část b) částka 50 000 Kč.

V případě odchýlení se zhotovitele z časového odhadu o více než 10 % v obou směrech, bude objednatel neprodleně informován o nastalé skutečnosti.

- hodinová část za aktualizaci a správu nad 5 hodin po předání díla činí 1 000 Kč za 1 hodinu.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli zálohu ve výši 40 000 Kč (slovy čtyřicettisíc  korun českých). Tuto zálohu uhradí objednatel po splnění první etapy prací  dle článku II., bod č. 1

- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.  Zhotovitel není plátcem DPH.

- Cenu díla včetně zálohy, tak jak je uvedeno shora, bude objednatel platit na účet zhotovitele číslo 107-9847020227/0100  na základě jím vystavených faktur, se splatností 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do dne její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Článek VI.

Předání a převzetí díla

- Závazek zhotovitele dodat dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli na základě závěrečného protokolu o předání a převzetí. Dílo se pokládá za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, a to po odstranění všech případných vad a nedodělků.

- Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem k předání díla. Dílo je předáno podepsáním protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí obsahuje zejména: a.  identifikační údaje o díle i jeho části

  - prohlášení objednatele, že předávané dílo převzal

  - soupis příloh

  - soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace

  - soupis vad a nedodělků

- V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít i při náhradním termínu předání, aniž by předal zhotoviteli písemně výhrady vůči dílu, pokládá se dílo za převzaté v den tohoto náhradního termínu.

Článek VII.

Odpovědnost za vady a záruka za dílo

- Zhotovitel se zavazuje své závazky plnit svědomitě a své služby poskytovat v souladu se zákony České republiky a mezinárodně platnými předpisy. Dále se zavazuje své služby provádět s respektováním vývoje v oblasti informačních technologií a věcných požadavků objednatele. Je zodpovědný za provedené služby po stránce technické, programové a z hlediska funkčnosti, po stránce obsahové je odpovědný v plném rozsahu objednatel.

- Objednatel odpovídá plně za obsahovou stránku produktů tak, aby nebyla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ani s normami sítě Internet.

- Zhotovitel nenese odpovědnost za obsahovou stránku ke dni předání díla. Zhotovitel nenese zodpovědnost za porušení licenčních podmínek obsahových prvků (konkrétně licence a autorská práva k textům, obrázkům, multimédiálním souborům, videím apod.) ke dni předání díla. Zhotovitel nenese zodpovědnost za nakládání s osobními údaji uživatelů (GDPR) ke dni předání díla. Zhotovitel nenese zodpovědnost za jiné legislativní či právní náležitosti (např. vyplývajících z nedostatečných obchodních podmínek e-shopu, chyb v nacenění, nesprávných daňových záležitostech-volba DPH, apod.) ke dni předání díla.

- Za záruční vady nebudou považovány ty, které byly způsobeny tímto konáním objednatele:

  - nesprávnou obsluhou produktu

  - nedodržením licenčních podmínek ze strany objednatele

  - neoprávněným nebo neodborným zásahem do produktu

  - zhotovitel zároveň neodpovídá za vady vzniklé živelnými pohromami nebo zásahem vyšší moci.

- Zhotovitel poskytuje na dílo podle této smlouvy záruku v délce 6 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy. Záruka se vztahuje pouze na dílo v originálním stavu (originálním nastavení), nevztahuje se na dílo upravené zásahy objednatele nebo externího subjektu.

- Záruční doba počíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem

- Vady díla zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu odstraní vady nebo poruchy. Tento termín nesmí být delší, než 30 dnů od obdržení reklamace.

- Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo poruchy ani do 60 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pověřit odstraněním vady své zaměstnance, jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu bez jakékoli ztráty záruky na dílo. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že zhotovitel v uvedeném termínu vadu nebo poruchu neodstraní, pak má objednatel dále právo na slevu z ceny díla nebo může od smlouvy odstoupit.

- Objednatel nemá právo na slevu z ceny díla nebo úhradu vzniklých nákladů a není oprávněn od smlouvy odstoupit podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamované vady nebo poruchy.

- V případě neoprávněné reklamace se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli servisní zásah a vzniklé náklady v plné výši.

Článek VIII.

Smluvní pokuta

- Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že se objednatel ocitne v prodlení s úhradou ceny díla dle faktur zhotovitele, povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z fakturované dlužné částky za každý den prodlení.

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla uvedeném v čl. I. této smlouvy a termínem odstranění vad díla uvedeném v čl. VII. této smlouvy, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva strany oprávněné doručena straně povinné.

- Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodu 2, není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

Článek IX.

# Autorská práva

## V případě, že činností zhotovitele vznikne ve smyslu autorského zákona autorské dílo a není v této smlouvě stanoveno jinak, poskytuje tímto zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva takové dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě a ke všem známým způsobům užití v době uzavření této smlouvy a v neomezeném rozsahu.

## Licence se uděluje jako výhradní. Zhotovitel není oprávněn Dílo užít pro sebe ani pro jiného.

## Licence se poskytuje jako časově a místně neomezená.

## Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

## Objednatel může licenci poskytnout třetí osobě.

## Objednatel smí dílo jakkoliv upravovat a měnit, spojit autorské dílo s jiným nebo zařadit do díla souborného.

## Ustanovení § 2378 (odstoupení pro nevyužití licence) a § 2382 (odstoupení pro změnu přesvědčení autora) Občanského zákoníku se nepoužije.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

- Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

- Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje na straně objednatele více než 14 ti denní prodlení objednatele s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle čl. V povinen.

- Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje na straně zhotovitele pokud nezhotoví dílo bez vad a nedodělků v termínu uvedeném v čl. I, bod 3. nebo neodstraní vady díla v termínu uvedeném v čl. VII, bod 3.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

- Změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků, které budou podepsány oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle. ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- Ve věcech neupravených touto smlouvou se právní vztah mezi smluvními stranami této smlouvy řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a předpisy souvisejícími.

- Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, každé s jednou přílohou, ze kterých 1 si ponechá zhotovitel a 1 objednatel.

6. Zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy prohlašují, že mu rozumějí, že smlouva byla sepsána v souladu s jejich svobodnou vůlí a cítí se jí vázáni. Zároveň prohlašují, že jsou k podpisu této smlouvy oprávněni. Na důkaz všeho připojují své podpisy.

V Šumperku dne ………………                                                                            V Olomouci dne ………………….

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace

……………………………………………..                                                                      ……………………………………………………

PhDr. Marie Gronychová - ředitelka				RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.

PŘÍLOHA 1 – Technická specifikace a nacenění díla

|  | Cena v Kč |
| --- | --- |
| Zajištění převodu domény, nového webhostingu, přesun z testovacího umístění | 4 000 |
| Nasazení administračního systému CMS Wordpress Aktuality/Blog s možností úpravy Správa statických stránek Možnost navrácení k předcházejícím verzím Správa uživatelů a práv přístupů Správa obrázků a dokumentů Možnost komentářů (volitelně) Lokalizace do češtiny | 6 000 |
| Příprava struktury (podstránky, menu) dle schválených dokumentů (GoogleDisk) | 6 000 |
| Grafika Nasazení grafiky včetně zakomponování prvků vizuální identity Uzpůsobení pro mobilní telefony a tablety (responsivní design) | 12 000 |
| Převedení, aktualizace a naplnění obsahu Aktuality, akce Statické stránky Specifické stránky (viz dále) | 24 000 |
| Specifická funkcionalita Akce – struktura, filtry+vyhledávání, kategorizace, výpis+detail Publikace – struktura, filtry+vyhledávání, kategorizace, výpis+detail Inventář (sbírky) – struktura, filtry+vyhledávání, kategorizace, výpis+detail | 12 000 |
| Optimalizace pro prohlížeče Základní on-page SEO faktory – (title, metatagy, friendly-URL, sitemap, robots), Indexace do vyhledávačů (Google, Seznam) | 2 000 |
| Nastavení technických záležitostí, zprovoznění Zabezpečení (proti spamu, útokům atd.) Zálohování webu 404 errors Zabezpečený protokol HTTPS Optimalizace rychlosti načtení (cache) GDPR, cookies lišta Nasazení GoogleAnalytics (statistiky) Propojení na sociální sítě | 8 000 |
| CELKEM | 74 000 Kč |

Všechny výše popsané funkce jsou zahrnuté v ceně díla.