DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:				00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města

- ve věcech technických:	xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací

xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník investičního oddělení

bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx

telefon / fax:			+420 554 706 111

e-mail:				posta@mubruntal.cz

datová schránka – ID:		c9vbr2k

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

- Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem:	 		Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ / DIČ:				608 38 744 / CZ60838744

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava,

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava,

xxxx xxxxxxx, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava

- ve věcech technických:	xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, výrobní manažer oblasti Sever o.z. Morava,

Ing. Radovan Uhlíř, vedoucí PJ Opava, oblast Sever, o.z. Morava

registrace:			Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení:			xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., x.x.:xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxx

telefon / fax:			+420 596 978 111

e-mail:				strabag.ostrava@strabag.com

datová schránka – ID:		8yuchp8

Korespondenční adresa:		STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,

Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

takto:

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla - stavby s názvem „Oprava části místní komunikace Květná, Bruntál“.

Text čl. IV. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo ze dne 01.07.2022 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

- Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 3.836.570,06 Kč (slovy: tři miliony osm set třicet šest tisíc pět set sedmdesát korun českých šest haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Výše uvedená změna je především důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo.

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo	4.890.000,00 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 1	- 1.053.429,94 Kč

Cena smluvní dle Dodatku č. 1 bez DPH	3.836.570,06 Kč

III.

Ostatní podmínky

- Účelem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

- Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

- Smluvní strany autentičnost tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo potvrzují svými elektronickými podpisy.

- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 23.11.2022, pod č. usnesení 67/2R/2022.

V Bruntále, dne  5. 12. 2022	V Ostravě dne 	6. 12. 2022

Objednatel:					Zhotovitel:

_________________________			___________________________

Ing. Petr Rys, MBA				Ing. Jiří Malík

1. místostarosta města	 			ředitel oblasti Sever o.z. Morava

___________________________

Ing. René Suchan

ekonom oblasti Sever o.z. Morava

___________________________

Ing. Radovan Uhlíř

vedoucí PJ Opava, oblasti Sever o.z. Morava