DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 5/22                    			       č. objednatele SML2022-010.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:    „Přerov, Č. Drahlovského – oprava kanalizace“

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti

IČO			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

MYFA Olomouc s.r.o.

Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc

Statutární zástupce	: Jan Frýba, jednatel společnosti

IČ			: 25376772

DIČ			: CZ25376772

Bankovní účet		: xxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxx

E-mail			: xxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č.16241

(dále jen zhotovitel)

Předmětem dodatku č. 1 je upřesnění ceny díla z důvodu změny rozsahu předmětu díla, a to změny technologie úpravy podkladních vrstev na základě požadavku správce komunikace.

Kabelového vedení nacházející se přímo v trase kanalizace a stísněný prostor z důvodu výskytu ostatních inženýrských sítí si vyžádalo částečně ruční výkopy, provádění výkopu po spádu stoky a ve dvou případech osazení šachet Tegra DN 600 mm na místo prefabrikovaných šachet DN 1000 mm a dále ověřování funkčnosti a napojení stávajících kanalizačních přípojek.

V. Cena za dílo

Cena za dílo se v čl. V odst. 5.1. původní Smlouvy o dílo č. SML2022-010-Ko mění v důsledku změn rozsahu prací a způsobu provádění takto:

5.1. 	Původní cena díla		3 512 319,54 Kč

Cena víceprací		   147 751,08 Kč

Cena méněprácí		   202 695,59 Kč

Nová cena díla		3 457 357,04 Kč

Ostatní ustanovení dodatku Smlouvy o dílo č. SML2022-010-Ko se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML2022-010-Ko je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy:

Položkový rozpočet více a méněprací

V Olomouci dne: 30.11.2022                                              V Přerově dne: 30.11.2022

Za zhotovitele:    							    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Jan Frýba                                                                               Michal Zácha, DiS.

Jednatel společnosti     					         Předseda představenstva