DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/2022

„Kanalizace - DOZP Milíře, Milíře č.p. 193“

Smluvní strany :

Zhotovitel: Stavby Kuzdas s.r.o.
Zastoupený: Karlem Kuzdasem, jednatelem

Sídlo: Nové Dvory 6, 345 61 Močerady
IČO : 14257327

( dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel : Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace

Zastoupená: Blankou Šmichovou, ředitelkou

Sídlo: č.p. 193, 347 01 Milíře

IČ: 48329771

( dále jen "objednatel " )

uzavírají podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Tímto dodatkem č.1 se mění smlouva o dílo č. 6/2022 „Kanalizace - DOZP Milíře, Milíře č.p. 193“ uzavřená mezi smluvními stranami na předmět díla v rozsahu Výměna potrubí formou otevřeného výkopu a přeložka stávající kanalizace se mění cena díla z důvodu méněprací a víceprací souvisejících s realizací uvedeného díla.

II.

II. Cena za dílo

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

|  | Kč bez DPH | DPH 15 % | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena dle SoD | 986 793,50 | 148 019,03 | 1 134 812,53 |
| Méněpráce | - 98 183,36 | - 14 727,50 | - 112 910,86 |
| Vícepráce | 187 170,00 | 28 075,50 | 215 245,50 |
| Cena dle dodatku č.1 | 1 075 780,14 | 161 367,02 | 1 237 147,16 |

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Změnový list a položkový rozpočet je přílohou tohoto Dodatku.

IV.

- Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby, dále prohlašují, že si jej před podpisem přečetli a projevují svými podpisy souhlas s celým jeho obsahem. Dodatek ke Smlouvě je uzavřen okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Milířích  dne 6. 12. 2022                                   		            V Milířích  dne 6. 12.2022

……………………………..                                   			  ……………………………

objednatel									zhotovitel

Příloha: Změnový list