Dodatek č. 1 k

Plánovací smlouvě

Níže uvedené smluvní strany

Město Pohořelice, IČO: 002 83 509, se sídlem Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23, které zastupuje Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta,

na straně jedné (dále také jen „Město Pohořelice“)

a

A V E N T I N, spol. s r.o., IČO: 469 67 354, se sídlem Znojmo, Pontassievská 918/1, PSČ 669 02, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 6899, zastoupena paní Martinou Mangovou, jednatelem

na straně druhé (dále také jen „Aventin“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě ze dne 14.01.2020 (dále jen „Dodatek“):

# Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu uzavřely dne 14.1.2020 Plánovací smlouvu, na základě které Aventin vybuduje Okružní křižovatku (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena současně s kupní smlouvou ze dne 14.01.2020 ve znění všech dodatků (dále jen „Kupní smlouva“). S ohledem na neočekávaný vývoj v souvislosti s pandemií COVID 19 došlo k průtahům v získávání veřejnoprávních povolení. Aventin již výstavbu Okružní křižovatky zahájil.

# Předmět Dodatku

  - S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení vybudování Okružní křižovatky a jejího převodu na Město Pohořelice.

  - Smluvní strany se dohodly, že článek 3 Vybudování dopravní infrastruktury odst. 2 písm. (g) se mění a nově zní následovně:

„(g) zajistit dokončení vybudování Okružní křižovatky v celém rozsahu včetně zajištění případných souhlasů a rozhodnutí nutných k jejímu užívání a převést funkční infrastrukturu v celém rozsahu do vlastnictví Města Pohořelice nebo jiné osoby, kterou Město Pohořelice určí, nejpozději do čtyřiceti (40) měsíců ode dne uzavření této Smlouvy (tj. do 14.05.2023).“

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčené a beze změn.

# Závěrečná ustanovení

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Pohořelice usnesením ze dne 21.09.2022, usnesením č.j. 15/XXXVIII/22. Prodávající tímto v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že byly splněny podmínky stanovené zákonem o obcích pro uzavření tohoto Dodatku.

  - Prodávající je povinen zaslat tento Dodatek do pěti (5) pracovních dnů po jeho uzavření Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv a obratem doložit Kupujícímu splnění této povinnosti. Ustanovením předchozí věty není dotčeno oprávnění Kupujícího zaslat tento Dodatek k uveřejnění Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím registru smluv, a to zejména v případě, že Prodávající bude v prodlení se splněním své povinnosti dle předchozí věty.

  - Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem a byly splněny veškeré předpoklady vyplývající ze zákona a veškerých společenstevních dokumentů příslušné Smluvní strany. Každá ze Smluvních stran dále prohlašuje, že získala veškerá schválení, povolení, oznámení a/nebo registraci u správního nebo jiného orgánu či třetí strany, které jsou nezbytné pro uzavření a plnění tohoto Dodatku.

  - Pokud některé z ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost tohoto Dodatku jako celku ani jiných jeho ustanovení, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Dodatku. Smluvní strany se zavazují neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení nahradit novým platným či účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Dodatku.

  - Pokud by byl tento Dodatek shledán neplatným, zdánlivým či neúčinným jako celek, zavazují se Smluvní strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřít dodatek nový, který bude v co největší možné míře vycházet z podmínek tohoto Dodatku a který svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původních ustanovení Dodatku. V tomto novém Dodatku bude odstraněn důvod neplatnosti, zdánlivosti či neúčinnosti.

  - Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z nichž po jednom (1) stejnopisu obdrží každá Smluvní strana.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně svéprávné, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto Dodatku učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za nevýhodných podmínek, a že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření tohoto Dodatku. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento Dodatek pečlivě přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Za A V E N T I N, spol. s r.o. v …………………………..… dne …………………………..

Podpis: 			___________________________

Jméno a příjmení:	Martina Mangová

Funkce:			jednatel

Za Město Pohořelice v Pohořelicích dne ………………………….…

Podpis: 			___________________________

Jméno a příjmení:	Bc. Miroslav Novák, DiS.

Funkce:			starosta