Smlouva o dílo
Na  stavbu  :   Zpevněná plocha 
                       Uzavřená  podle nabídkového řízení /zákona 137/2006 Sb/ .
I. Smluvní strany
         1 /     Základní škola praktická Horní Lideč, Horní Lideč 130, PSČ 756 12
                       zastoupená  : Mgr. Plaškem Jiřím, ředitel školy
                                             IČO  : 48 73 92 35,  DIČ : neplátce                                              
                       jako  objednavatel

             2/      f. MESTAV,  s. r. o.   Lidečko ,   756 12 Horní  Lideč ,

                        v obchodním rejstříku u KS  Ostrava, oddíl C, vložka 5741

                        zastoupená  :   ve věcech smluvních i technických

                                                             ing. Petrem  Ryzou,  ředitelem  společnosti

                                               IČO  :  47 97 56 79,    DIČ  :  CZ 47 97 56 79
                                               Č.ú. : 176 597 63 09 /0800,  ČS, a.s. Nový Jičín, pobočka  Vsetín
                        jako  zhotovitel

uzavřeli smlouvu o dílo následovně:
II.Předmět plnění  a  termín  provedení
           1/    Předmětem této smlouvy je dodávka stavby „Zpevněná plocha“ dle nabídky do soutěže 
                  na výběr dodavatele stavby. 
 2/   Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle návrhu a platných  norem  ČSN. 

       Rozsah prací je definován položkami, který plní i funkci  výkazu výměr a plnění bude v souladu 
       s vymezením předmětu plnění veřejné zakázky. Bližší specifikace a možné změny budou řešeny 
       písemným dodatkem k této smlouvě nebo zápisem do stavebního deníku , kde bude 
       specifikována změna a cena. 

 3/   Zahájení prací je stanoveno  20.8. 2016 a  podpisem předmětné smlouvy.

       Ukončení  prací  bude k 31.8. 2016, odstranění  závad do 14-ti dnů po skončení prací.

 4/   Veškeré změny  a doplňky musí být projednány s objednavatelem.  Změny , jejichž příčina je na 

       straně zhotovitele,  zajišťuje  a  hradí zhotovitel, změny z ostatních  příčin  zajišťuje  a hradí 

       objednatel.

 5/   O  stavebních pracích povede zhotovitel stavební  deník.

 6/   Zhotovitel předá zakrývané konstrukce a práce / izolace, atd / oproti telefonickému 
       vyzvání doručené pracovníkovi TDI alespoň 1 den předem.  Nedostaví-li se TDI  do dne 
       navrženého převzetí, má se za to , že lze v práci pokračovat. Jinak však bez jeho odsouhlasení    

       potvrzeném ve stav. deníku nelze v pracích , které by konstrukci zakryly, pokračovat.

7/   Obě strany jsou oprávněny prostřednictvím pověřených osob běžně i periodicky kontrolovat 

      plnění  kvalitativních i kvantitativních podmínek smlouvy.

III.Hodnota díla, fakturace a sankce
 1/    Zhotovitel je vázán parametry své nabídky z výběrového řízení,   cena díla  je

 61 983,50,-   +  DPH /21%/   =  75 000,- Kč.
        Jde tedy o cenu ve smyslu zákona o cenách č. 526/ 1990 Sb., sjednanou jako cenu pevnou
        po celou dobu výstavby. Cena bude doplněna přesně po zkonzultování prací.
 2/    Na práce mimo výkaz výměr této  smlouvy  bude  uzavřen  dodatek  ke smlouvě. Budou-li 

        vícepráce do výše 5 000,- Kč nebudou objednateli účtovány.
 3/    Placení proběhne následně :   stavební práce budou zahájeny  bez zálohy, konečná faktura bude 
        vystavena po  dokončení díla bez vad a nedodělků a splatná do 14 dnů.
 4/    Při nesplnění dodávky co do množství a času plnění z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel smluvní 

        pokutu ve výši  500 Kč  za každý den prodlení.

 5/    Při  nedodržení  termínu plnění z viny objednatele, uhradí objednatel penále ve výši 0,2%  

        z nedokončené fakturace díla.

IV. Způsob provedení a specifikace díla
 1/     Objednavatel  předá zhotoviteli dnem zahájení prací staveniště.

 2/     Zhotovitel zajistí práce tak, aby zbytečně neohrožoval okolí stavby a bude  udržovat  toto okolí 

         v potřebné čistotě.

 3/     Zhotovitel zajistí provádění prací ve smyslu vyhlášky č.234 /1990 Sb. o bezpečnosti při přípravě  

        a provádění stavebních prací. Zhotovitel odpovídá za zajištění ochrany a bezpečnosti při práci, 

         hygieny práce osob včetně ochrany životního prostředí na pracovišti dle usnesení § 132 a  

        dalších zákoníku práce a ve znění předpisů příslušných pro technologie jednotlivých výrobních 

        činností, včetně neohrožení majetku a zdraví jiných fyzických a právních subjektů v souvislosti se 

        svou činností. 

 4/    Zhotovitel odpovídá za zajištění požární ochrany při plnění smluvních úkolů dle ustanovení § 6,

        6a zák.133/85 Sb. o požární ochraně ve znění zákona 91/1995, jakož i o zajištění požární 

        bezpečnosti u činností u nichž hrozí nebezpečí požáru dle § 21, vyhl.21/1996 Sb.

 5/    Při  provádění  díla  postupuje zhotovitel samostatně a v koordinaci s objednatelem bude řešit 

        provozní problémy. 

V.Odstoupení   smlouvy
  1/     Odstoupení od smlouvy lze na základě vzájemné dohody.
VI.Záruční  doba a předání díla
  Zhotovitel  poskytuje na svou práci záruční lhůtu  36 měsíců  a  na materiál  dle výrobce   po převzetí  

  díla  objednavatelem. Dílo objednavatel převezme    předávacím protokolem „ zápis o předání a   

  převzetí stavebních prací“, kde se obě strany dohodnou na případných  závadách  a způsobech    

  odstranění.  Součástí předání a převzetí díla bude rovněž vyklizení a předání staveniště.       

  Reklamované závady budou odstraněny do 15-ti dnů od nahlášení.
VII.Jiná a závěrečná ustanovení
     1/     Jestliže dojde ke sporům vyplývajícím z této smlouvy, budou řešeny dle zákona 513/91 Sb.  – 

            Obchodního zákoníku.

    2/     Smluvní strany se dále dohodly, že při platební neschopnosti jedné strany má druhá strana    

            právo provádět zápočet vzájemných pohledávek s tím , že strana, která toto provede, oznámí 

            neprodleně druhé straně jednotlivé položky tohoto zápočtu. Toto se vždy předá písemnou 

            formou.

    3/    Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 

            vyhotoveních. 

    4/     Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
   V Lidečku       15.8.   2016                                                     
        OBJEDNAVATEL  :                                                               ZHOTOVITEL  :

        ZŠ praktická  Horní Lideč, Mgr. Plášek Jiří                           Mestav, s.r.o. ing. Ryza Petr

1
1

