č. j.: SNPCS 08693/2022

# DODATEK č. 1

# k smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Stromoborci s.r.o.

se sídlem: 		Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO:			139 64 283

DIČ:			CZ13964283

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou C 357376 u Městského soudu v Praze

zastoupená:		Ing. Vladimírem Janečkem, Ph.D., jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko,

se sídlem: 		Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa

IČO:			063 42 477

DIČ:			CZ 063 42 477,

zastoupená:		Ing. Petrem Bauerem, ředitelem odboru ochrany přírody

(dále jen „objednatel“)

(společně „Smluvní strany“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 3.2.2022 smlouvu o dílo pod č.j. SNPCS 00552/2022 (dále jen „Smlouva“). Vzhledem k lesnímu požáru v Národním parku České Švýcarsko, který vznikl 24.7.2022 a byl uhašen 12.8.2022, pozbyl předmět Smlouvy svého původního smyslu, neboť požárem došlo ke změně původních podmínek za jejichž stavu byla Smlouva uzavřena.

Objednatel převzal podklady zpracované zhotovitelem v rozsahu písm. c) bližší specifikace díla Smlouvy.

III.

Cena a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se po vzájemné dohodě dohodly na finančním vyrovnání za částečně provedené dílo, a to ve výši 70.000,- Kč (slovy sedmdesáttisíc korun českých) bez DPH.

3.2. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na účet uvedený ve faktuře.

3.3. Fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 8. 12. daného roku.

Faktura vystavená zhotovitelem bude mít tyto náležitosti:

- Označení faktury a její číslo

- Bankovní spojení a číslo účtu

- Název a sídlo zhotovitele

- Předmět smlouvy

- Fakturovaná částka

3.4. Faktura je splatná do 14 dnů po jejím obdržení objednatelem. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje či náležitosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

3.5. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

IV.

# Ostatní ujednání

4.1. Tento dodatek může být měněn a doplňován pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4.3.	Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku, včetně ceny.

4.4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

4.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

4.6	Uzavřením dodatku smluvní strany prohlašují Smlouvu za ukončenou

Za objednatele: 					Za zhotovitele:

V Krásné Lípě, dne 2.12.2022                    		V Krásné Lípě, dne 7.12.2022

………………………………………	………………………………………

Ing. Petr Bauer	Ing. Vladimír Janeček, Ph.D.

ředitel odboru ochrany přírody	jednatel