# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

# __________________________________________________________________________________

- Objednatel:

název:		Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

sídlo:		Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČO:				75032333

DIČ:				CZ75032333

zastoupený:	Ing. Janem Žižkou, ředitelem NPÚ - územního odborného pracoviště středních Čech v Praze

bankovní spojení:		Česká národní banka, číslo účtu:								210008-60039011/0710

adresa pro doručování:               Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště

středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 –

Žižkov

zástupce pro věci realizační:	xxxxxx

(dále jen jako „objednatel“ na straně jedné) a

- Zhotovitel:

název:				ARCHAIA Praha z. ú.

sídlo:				Vratislavova 20/22, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad

zapsaný v OR:	u Městského soudu v raze v rejstříku ústavů v odd. U vložka č. 722

statutární zástupce: 		ředitel ústavu Vojtěch Kašpar

IČO:				26701227

DIČ:				CZ26701227

bankovní spojení: 		ČSOB Praha 1

číslo účtu:			182850830/0300

email:				xxxxxx

zástupce pro věci technické:	xxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

# uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

# smlouvu o dílo.

# Preambule

# Tuto Smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, s názvem „NKP Sázava, Severní zahrada, zjišťovací archeologický výzkum (2022)“, zadávané prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod číslem: N006/22/V00031761 (dále jen „veřejná zakázka“).

# Strany musí při realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti.

# Předmět smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: zajištění výkopových, technických a dokumentačních prací pro zjišťovací archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) v areálu Sázavského kláštera, v prostoru tzv. Severní zahrady (dále jen „Dílo“).  Rozsah a postup ZAV je specifikován v příloze 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

- Dílo zahrnuje následující činnosti:

- exkavační práce v terénu, tj. vyhloubení archeologických sond způsobem odpovídajícím metodice archeologického výzkumu v prostředí lokalit se složitou stratigrafií. Ruční rozebírání historických terénů na zkoumané ploše, sondování nebo odhalování stavebních konstrukcí s průběžným vyzvedáváním movitých nálezů a jejich průběžnou evidencí.

- výškopisné a polohopisné geodetické zaměření odhalených archeologických situací, konstrukcí a nálezů

- vytvoření kresebné, fotografické, měřičské a dle dohody další potřebné dokumentace archeologických situací v ploše ZAV. Vytvoření soupisu movitých nálezů v podrobnosti dle aktuálních potřeb a dohody s objednatelem.

- zhotovení celkového půdorysného plánu lokality a celkových řezů.

- Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo uhradit zhotoviteli smluvní cenu dle této Smlouvy.

- Zástupce objednatele ve věcech odborných je vedoucím ZAV. Zhotovitel je povinen průběžně komunikovat se Zástupcem objednatele.

# Cena a platební podmínky

# Smluvní cena bude stanovena podle skutečného počtu a rozsahu prací oceněných na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy: Cenová nabídka.

- Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy jsou maximální a nepřekročitelné a závazné po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Jednotkové ceny obsahují jeho veškeré nutné náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během provádění plnění uvažovat, včetně dopravy do místa plnění, ceny za pojištění, licenční ujednání aj. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

- Celková cena za provedení Díla nesmí překročit částku 133.000,- Kč včetně DPH. Objednatel však není povinen vyčerpat celý rozsah plnění dle přílohy č. 2 Smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn k ceně plnění připočíst daň z přidané hodnoty ve výši stanovené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to k datu uskutečnění zdanitelného plnění, jímž je den odsouhlasení vyúčtování ze strany objednatele. Sjednanou cenu plnění včetně DPH je možné změnit v případě legislativní změny sazby DPH, a to o výši odpovídající této legislativní změně sazby DPH.

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

- Cena za Dílo bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po provedení a předání Díla. Zhotovitel předloží objednateli do 5 pracovních dnů po dokončení a předání Díla soupis provedených prací s výkazem odpracovaných hodin, který jako podklad k fakturaci vystavuje zhotovitel a který bude oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem.

- Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

- Cena Díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy nebo na faktuře vystavené zhotovitelem.

- Faktura/daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady Díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu plnění. Okamžikem odstranění vady plnění začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

# Objednatel je oprávněn započítat oproti oprávněné peněžité pohledávce zhotovitele veškeré nároky, které mu vzniknou, včetně pohledávek z titulu smluvní pokuty.

# Práva a povinnosti smluvních stran

# Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí.

# Zhotovitel se zavazuje zajistit kompletní organizační zajištění provedení sjednaného Díla, a to zejména zajistit veškeré prostředky a vybavení nutné k řádnému provedení Díla.

# Zhotovitel je při provádění Díla vázán pokyny objednatele. V případě nevhodnosti těchto pokynů je povinen objednatele na toto písemně upozornit.

# Zhotovitel se dále zavazuje provádět práce samostatně, s odbornou péčí, a to způsobem a technologickými postupy zajišťujícími dodržení kvality prací stanovené v obecně závazných právních předpisech, vnitřních předpisech objednatele anebo technických normách a není-li jich, v kvalitě potřebné k řádnému výkonu činností.

# Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za provádění Díla (jakož i případnou škodu jimi způsobenou), ke kterému využívá třetích osob (poddodavatelů).

# Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provádět prostřednictvím dostatečného počtu osob.

# Veškeré odborné práce musí vykonávat personál zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel a personál zhotovitele (včetně personálu podzhotovitele) je povinen být kvalifikovaný pro provedení plnění po celou dobu provádění Díla.

# Zhotovitel se zavazuje zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

# Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na místě výzkumu a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, je-li to potřeba.

# Zhotovitel se zavazuje dodržovat zásady ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky vyplývající z příslušných právních předpisů.

# Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout součinnost pro kontrolu provádění Díla.

# Zhotovitel se zavazuje, že bude vést deník o průběhu prováděných prací a poskytovaných plnění (dále jen „deník“). Deník musí být v pracovní dny a v pracovní době přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do deníku zapisovat. Povinnost vést deník končí dnem skončení prací na výzkumu. Do deníku zapisuje zhotovitel skutečnosti rozhodné pro provádění výzkumu:

# počet pracovníků za každý odpracovaný den a jimi odpracované hodiny,

# časový postup prací na díle,

# události nebo překážky majících vliv na provádění díla,

# další skutečnosti požadované objednatelem.

# Na vedení deníku se použijí přiměřeně příslušná ustanovení právních předpisů o stavebním deníku. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy do deníku formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zapsány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do deníku objednatel, anebo jím pověřená osoba a naopak, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

# Zápisy v deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

# Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací zhotovitele průběžně po celou dobu plnění díla.

# Objednatel nebo jím pověřená osoba je povinen se vyjadřovat k zápisům v deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

# Dokončení plnění, předání a převzetí

# Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu odst. 2 tohoto článku a předáno ve smyslu odstavce 3 tohoto článku Smlouvy.

# Plnění je dokončeno, pokud:

- byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou, včetně odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat;

- zhotovitel vypracoval a předal objednateli veškeré výstupy, zprávy a jiné dokumenty nezbytné pro řádné užití plnění.

# O předání a převzetí plnění sepíšou smluvní strany protokol o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění.

# V případě, že objednatel odmítne plnění převzít, učiní tak písemným zápisem s uvedením vad a nedodělků, pro které není možné plnění považovat za dokončené pro účely jeho převzetí. Objednatel nesmí odmítnout převzetí dokončeného plnění pro ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.

# Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku objednatel.

# Nebezpečí majetkové újmy nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného dokončení, předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

# Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno v souladu s touto Smlouvou.

- Dílo má vady, zejména pokud:

- neodpovídá Smlouvě nebo účelu této Smlouvy, popřípadě předpokládanému výsledku podle této Smlouvy,

- nebylo provedeno osobami odborně kvalifikovanými.

- Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v protokolu o převzetí, a to v době uvedené v tomto protokolu (není-li uvedeno, pak ve lhůtě 5 dnů od podpisu protokolu o převzetí).

- Plnění a jiné výstupy zhotovitele musí být ve stavu požadovaném Smlouvou do data uplynutí záruční doby, která činí 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla uvedeného v protokolu o převzetí.

- Jestliže se objeví vada či nedodělek plnění před uplynutím příslušné záruční doby, musí objednatel o existenci vad či nedodělků zhotovitele písemně informovat.

- Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě 5 dnů ode dne oznámení o vadě, případně v době dohodnuté stranami.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vady (uvedené v protokolu o převzetí či vady, které se objevily v záruční době) ve lhůtách uvedených podle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy, může objednatel:

  - požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý den trvání prodlení nebo

  - odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na zhotoviteli náhradu těchto nákladů;

  - není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může objednatel požadovat po zhotoviteli slevu z ceny plnění.

# Pojištění odpovědnosti za škodu

- Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při plnění této Smlouvy, a to i za škody způsobené jeho zaměstnanci, jeho podzhotoviteli nebo personálem podzhotovitele. Pro tento případ se zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na věcech, zdraví a životě minimálně s pojistným limitem 1.000.000,- Kč.

- Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel objednateli před uzavřením této Smlouvy.

# Licenční ujednání

- Pokud by bylo součástí plnění zhotovitele podle této Smlouvy autorské dílo ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, uděluje zhotovitel objednateli k takovému autorskému dílu neodvolatelnou licenci za následujících podmínek:

  - licence se poskytuje jako výhradní;

  - licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle AZ;

  - licence je územně neomezená;

  - licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užití autorského Díla, Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;

  - licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost autorské dílo užít;

  - licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských.

- Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí poskytnout podlicenci a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí).

- Součástí práv Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí autorského díla, zveřejnění autorského díla, jeho úprava, či doplnění.

- Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné vůle Stran je již součástí smluvní ceny.

- Pro vyloučení pochybností je součástí práv objednatele i právo na jakoukoli změnu díla zhotoveného na základě autorského díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností.

- Zhotovitel objednateli odpovídá výlučně za autorské dílo v rozsahu, tak jak jej zpracoval sám. Pokud došlo následně ke změně autorského díla, zhotovitel za takto změněné autorské dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento článek se netýká změn, které nemají vliv na vlastnosti autorského díla vyhotoveného zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za autorské dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od zhotovitele učiněny takové změny autorského díla, které nemají vliv na vlastnosti autorského díla, jak bylo poskytnuto Zhotovitelem.

- Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v souvislosti s přípravou autorského díla.

- Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

# Trvání smlouvy, ukončení smlouvy

- Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou ode dne nabytí její účinnosti do doby naplnění jejího účelu.

- Jiným způsobem než splněním lze tuto Smlouvu ukončit:

  - písemnou dohodou smluvních stran,

  - odstoupením od Smlouvy,

  - výpovědí Objednatele.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem, v případech stanovených v jiných částech této Smlouvy a dále v případě opakovaného nebo závažného porušení povinnosti podle této Smlouvy, za něž se považuje zejména:

  - jestliže zhotovitel opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatele, nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění či jinak neplní Smlouvu, a i přes písemnou výzvu zástupce objednatele k nápravě dál Smlouvu porušuje nebo nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě během 5 dnů poté, co obdržel výzvu objednatele,

  - jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením Díla po dobu delší než 5 dnů proti termínu dle Smlouvy.

- Jestliže objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu zhotovitele k nápravě nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě během 30 dnů poté, co obdržel výzvu zhotovitele, je zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho doručení druhé smluvní straně.

# Smluvní pokuty

- Smluvní strany sjednávají smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy nebo v jiných částech této Smlouvy.

- Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty pro následující případy:

  - zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením Díla oproti době pro dokončení dle Smlouvy,

  - zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti mlčenlivosti dle této Smlouvy,

  - zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé nedodržení smluvních podmínek, nebo nekvalitní, neodborné, popř. neúplné provedení prací, pokud toto není kryto speciální smluvní pokutou.

- V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo dle této Smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši.

- Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto Smlouvou. Uplatněním a zaplacením smluvní pokuty v jakémkoliv případě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

- Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.

- Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované pokuty nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

- Objednatel je oprávněn započíst pohledávku (i nesplatnou) vyplývající z této Smlouvy oproti pohledávce zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.

# Společenská odpovědnost

- Zhotovitel musí po celou dobu provádění plnění dle této Smlouvy:

        - zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u podzhotovitelů,

        - sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými podzhotoviteli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se Smlouvou na veřejnou zakázku,

        - zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům.

- Pro případ zjištění porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy týkající se prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání nápravy či za každé jednotlivé porušení povinnosti v závislosti na charakteru porušované povinnosti.

# Ustanovení závěrečná

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky Smlouvy.

- Tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž uveřejnění v registru smluv je předpokladem nabytí účinnosti této smlouvy. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- Tato Smlouva, jakož i právní vztahy z této Smlouvy vzniklé nebo v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími zákony a jinými právními předpisy, jejichž ustanovení se vztahují k této Smlouvě.

- Veškeré změny této Smlouvy je možné činit pouze v písemné formě.

- Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

- Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále povinným subjektem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.

# Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb veřejných výdajů nebo z veřejné finanční kontroly.

- Účastníci shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Smlouvy, že si tuto Smlouvu přečetli, jejímu obsahu porozuměli a tato byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha: Rozsah a postup ZAV a cenová nabídka

| V Praze dne .............................................. Objednatel ředitel NPÚ územního odborného pracoviště středních Čech v Praze | Dne .............................................. Zhotovitel ředitel ústavu ARCHAIA Praha z. ú. |
| --- | --- |

Příloha:

Cílem zjišťovacího výzkumu je volba trasy pro uložení drenážního potrubí, umístění zásobních nádrží a vsakovacího objektu. K tomuto účelu budou vyhloubeny archeologické sondy dle plánu v příloze 2. Nejprve budou realizovány sondy v trase I (modrá), tj. A a B. Budou-li v těchto sondách zjištěny nálezy a situace znemožňující z hlediska archeologické památkové péče realizaci stavebního záměru, bude přistoupeno k exkavaci sond C a D v trase II (červená).

Pozn.: na základě dosavadního archeologického poznání tzv. Severní zahrady lze v dotčeném prostoru očekávat výskyt raně a vrcholně středověkých situací včetně pohřebních aktivit.