Smluvní strany

Obchodní firma:	    TREND technologie, s.r.o.

IČO:		25655710

Sídlem:		Koněvova 1107/54

Zastoupena:		Ing. Tomášem Barákem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:		FIO banka, a.s.

Číslo účtu:		2300429764/2010

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Luboš Kovanda, tel.: 725 137 202, e-mail: kovanda@trend-technologie.cz,

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně jedné

a

Název:		Nemocnice Na Homolce

IČO:		00023884

DIČ:		CZ00023884

Sídlem:		Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol

Zastoupena:		Dr. Ing. Ivanem Olivou, ředitelem NNH

Bankovní spojení:		Česká národní banka

Číslo účtu:		17734051/0710

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petr Šanda, tel.: + 420 257 27 3100, e-mail: petr.sanda@homolka.cz,

dále jen jako „Objednatel“ na straně druhé

se v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tento

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na rekonstrukci ohřevu TUV v centrální kotelně NNH

(dále jen „Smlouva“)

- Upravuje se a mění textace Čl. 2 Předmět smlouvy, odst.1, a to následovně:

      - Předmětem této smlouvy je: Zadavatel požaduje realizaci rekonstrukce ohřevu TUV v centrální kotelně dle projektové dokumentace „Rekonstrukce ohřevu TUV v centrální kotelně", dokumentace obsahuje část: - D2.1a – TECHNOLOGIE OHŘEVU VODY, vč. TZ, TS (výkaz výměr), výkresové dokumentace - D2.1b – ELEKTROINSTALACE A MĚŘENÍ A REGULACE, vč. TZ, TS (výkaz výměr), výkresové dokumentace - OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE, VÝKAZŮ VÝMĚR A ROZPOČTŮ - PODMÍNKY DODÁVEK A PROVÁDĚNÍ STAVBY, KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI, a následně pak i dokumenty vztahujícími se k tomuto Dodatku č. 1: - VÝKAZ VÝMĚR pro účely tohoto Dodatku, - SCHEMA, dwg. pro účely tohoto Dodatku č.1 schválené projektantem - odečty, přípočty dále jen PD a povinností smluvních stran při plnění závazku dle zadání a CN ze dne 23.01.2017 vyhlášené na elektronickém tržišti Tendermarket pod ev.č.: T004/17V/00000384: Rekonstrukce ohřevu TUV v centrální kotelně NNH (dále jen „DÍLO“), ev.č. zadavatele:  26-ET/2017-MTZ a je přílohou č. 3.

- Upravuje se a mění textace Čl. 3 Termín a místo plnění, odst.1, a to následovně:

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

- Předmět plnění zhotovitel realizuje do 60 kalendářních dnů od podpisu tohoto Dodatku č.1, přičemž: - demontáž a likvidaci stávajících rozvodů a zařízení určených k demontáži a likvidaci provede zhotovitel až po zprovoznění nových zařízení a rozvodů včetně všech potřebných zkoušek - zhotovitel v koordinaci se zadavatelem zajistí HMG případně nutných krátkých odstávek TUV, s předpokladem případně nutných odstávek od 22. hodiny do 4. hodiny ranní. Zhotovitel bude postupovat dle přiloženého Plánu organizace výstavby, popř dle HMG po odsouhlasení s odborem provozu NNH.

- Upravuje se a mění textace Čl. 5 Kupní cena, odst.1 a odst.2, a to následovně :

- (1) Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené Dílo ve výši 1.893.135,17 Kč (slovy: jedenmilionosmsetdevadesáttřitisícejednostotřicetpět korun českých, 17) včetně daně z přidané hodnoty.

- (2) Celková cena je členěna takto:

## Cena v Kč bez DPH 		1.564.574,52 Kč,

## DPH 				   328.560,65 Kč,

## Cena v Kč s DPH 		1.893.135,17 Kč.

Upravuje se, mění a rozšiřuje textace Čl. 26, Závěrečná ustanovení, a to následovně:

## (1)	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

## (2)	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

## (3)	Smluvní vztahy mezi smluvním stranami založené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

## (4)	Součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

## Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího;

## Příloha č. 2: Subdodavatelé;

## Příloha č. 3: Cenová nabídka/ VÝKAZ VÝMĚR - odečty, přípočty;

## Příloha č. 4: Pojistná smlouva,

## Příloha č. 5: Plán organizace výstavby,

## Příloha č. 6: Standardní obchodní podmínky NNH.

V případě rozporu mají ustanovení této smlouvy přednost před přílohami, to neplatí pro Obchodní podmínky NNH.

## (5)	Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné.

## (6)	Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž prodávajícímu náleží jedno vyhotovení a kupujícímu náleží dvě vyhotovení.

## (7)	Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.

## (8)	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním z účastníků této smlouvy.

- (9)	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran této smlouvy. V případě, že některá ze smluvních stran připojí svůj podpis dne 1. 7. 2017 a dále, nabývá smlouva účinnosti dnem zveřejnění smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- (10)Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

- Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změn..

| V Praze dne …………………… 2017 ………………………………… | V Praze dne ……………….… 2017 …………………………………… |
| --- | --- |
| TREND technologie, s.r.o. | Nemocnice Na Homolce |
| Ing. Tomáš Barák jednatel společnosti Zhotovitel | Dr. Ing. Ivan Oliva ředitel nemocnice Objednatel |