Dodatek č. 1

Kupní smlouvy

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

Zastoupena: prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., ředitel

Osoba odpovědná za smluvní vztah: xxx

Interní číslo smlouvy: 22/9615/098

(dále jen jako „kupující“)

a

2.	Název/Firma: GeneTiCA s.r.o.

Se sídlem v: Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 54529

IČ: 25609378

DIČ: CZ25609378

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

Zastoupena: RNDr. Petrem Kvapilem, jednatelem

Plátce DPH: Ano

(dále jen jako „prodávající“)

I.

Úvodní ujednání

Smluvní strany mezi sebou v rámci veřejné zakázky 098_JZ_Digitální PCR uzavřely kupní smlouvu na předmět koupě - 1 kus QIAcuity One, 2plex Instrument + příslušenství. Kupní smlouva byla uzavřena dne 20. 10. 2022, účinnosti nabyla uveřejněním v registru smluv dne 21. 10. 2022.

Ve smlouvě byl sjednán termín plnění v čl. III. Termín plnění, kdy se prodávající zavázal dodat předmět do 1,5 měsíce ode dne účinnosti smlouvy, včetně instalace, prověření funkčnosti a zaškolení.

V průběhu plnění smlouvy došlo ze strany poddodavatele prodávajícího ke zpoždění dodávek nezbytných ke splnění smlouvy. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

II.

Předmět dodatku

Čl. III. odst. 1 kupní smlouvy se mění následovně:

Prodávající se zavazuje dodat předmět do 9. 12. 2022, včetně instalace, prověření funkčnosti a zaškolení.

III.

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání kupní smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. dnem, kdy tento dodatek podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která dodatek podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly, a na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují své podpisy:

| Razítko a podpis prodávajícího …………………………………………. RNDr. Petr Kvapil, jednatel V Praze dne 8.12.2022 | Razítko a podpis kupujícího …………………………………………… prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., ředitel V Liberci dne 8.12.2022 |
| --- | --- |