Dohoda o změně obsahu závazku (novace)

uzavřená dle § 1902 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, popř. osoba pověřená touto osobou

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Projektservis Jičín s.r.o.

Sídlo: Jarošovská 291, 506 01  Jičín

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13950

Jednající: Ing. Vladimír Janda

Bankovní spojení:  XXXXXXXX		č. účtu: XXXXXXXXXXX

IČO: 25297538				DIČ: CZ25297538

Tel:	XXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

dohodu o změně obsahu závazku

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2022 v návaznosti na rozhodnutí rady města na 121. zasedání dne 3. 8. 2022 na akci „PD – Jičín – úpravy kolem Lodžie“ smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování PD pro společné povolení stavby (SPS) a pro zadání stavby zhotoviteli (DZS).  Předmětem plnění bylo vyprojektování chodníku podél silnice II/286 včetně autobusové zastávky, parkoviště u Libosadu a úprava panelové plochy pro parkování vozidel u trati ČD. Dle Smlouvy o dílo byl termín dokončení do 30. 11. 2022.

Článek II.

Předmět smlouvy - nahrazovaný závazek

- Smluvní strany prohlašují, že je velmi složité vyřešit odvodnění především části parkoviště u trati ČD, k čemuž je potřeba zjištění přesné polohy a stavu stávající dešťové kanalizace a propustku pod tratí ČD, který měl zajistit objednatel. Společnost prováděcí kamerové zkoušky a zaměření z kapacitních důvodů nebyla schopna podklady objednateli vyhotovit a předat. Předpokládaný termín předání je prosinec 2022. Kamerové prohlídky, včetně zaměření tedy zhotovitel od objednatele neobdržel. Dne 30. 11. 2022 zaslal zhotovitel žádost o změnu termínu předání díla.

- Z výše uvedených důvodů a s ohledem na ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv není možné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, aby se zhotovitel nedostal do prodlení s termínem plnění.

- Smluvní strany se v souladu s § 1902 občanského zákoníku dohodly na tom, že účinností této smlouvy se závazek zhotovitele s termínem plnění do 30.11.2022 nahrazuje novým závazkem zhotovitele s termínem ukončení doby plnění díla a to 31.12.2022.

- Další závazky a ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.

- Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že objednatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína ze dne 7.12.2022.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

- Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne						V Jičíně dne

město Jičín						Ing. Vladimír Janda

JUDr. Jan Malý                                                          		jednatel společnosti

starosta města Jičín				    	Projektservis Jičín s.r.o.