- Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo

Stavební úpravy vodovodu v obci Lobodice

- I. Smluvní strany:

- Objednatel:                               Vodovody a kanalizace Přerov , a.s.

Šírava 482/21, Přerov 1 – Město, 750 02 Přerov

zastoupený: p. Michalem Záchou , předsedou představenstva

- IČO: 47674521

- DIČ: CZ47674521

- Bankovní spojení: KB Přerov č.ú. 2307831/0100

- Tel:  581 299 111

- Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v

- v oddíle B , vložce č. 675

- Zhotovitel: 	VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.

Štěpánov Dolní 20

783 13

zastoupen: Ing Roman Papica, jednatel společnosti

ve věcech technických:  p. Pospíšil Aleš

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s,

č.ú.: 521669009/2700

- IČO:  25371878

- DIČ:  CZ 25371878

- Zapsaná v OR v Ostravě, oddíl C, vložka 15962

Předmětem tohoto dodatku je změna v odstavci IV, bod 4.2. Termín realizace stavby.

Z důvodu porušené stávající chráničky vodovodu přes Mlýnský potok bylo nutné provést změnu technologie pokládky vodovodu. Tuto část bylo nutno řešit samostatnou projektovou dokumentací. Tímto se konečný termín ukončení a předání stavby stanovuje na 30.11.2022

Dále je předmětem dodatku změna v odstavci V. Cena za dílo

Cena dle SoD                        24 856 927,-Kč bez DPH

Cena víceprací                           527 538,-Kč Bez DPH

Cena méněprací                          317 209,-Kč bez DPH

Celková cena za dílo             25 067 256,-Kč bez DPH

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti.

- Ve Štěpánově :  14.11.2022

- OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):		ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):

___________________________________	_________________________________

p. Michal Zácha          	                Ing. Roman Papica

předseda představentstva      			jednatel  společnosti