SMLOUVA O DÍLO

_________________________________________

č. 1 /2017

Podle § 536 a následně obchodního zákoníku č.513/1991 sb. v platném znění uzavíráme tuto smlouvu o dílo:

1.Smluvní strany:

# 1.1 Zhotovitel:	Schoř Zdeněk

Zdeněk Schoř

Studánka 180

Tachov    347 01

IČO  46799192

DIČ	 CZ651228/1237

ČSOB  Tachov

1.2. Objednavatel:	Základní škola Tachov

Příspěvková organizace

Kostelní 583                       RČ:

Tachov	347 01               OP:

IČO: 75006839 	        Tel.č.: 373 036 102

2. Předmět díla:

Předmětem díla dle této smlouvy je provedení stavebních prací –oprava soc.zařízení dívky a chlapci v 2. patře.

MÍSTO:

DRUH PRACÍ: Dle soupisu provedených prací.

3. Rozsah díla: Dle přiložené cenové nabídky, součást smlouvy.

4. Termín provedení díla:

Termín zahájení:1.7 2017

Termín dokončení:7.8 2017

5. Cena provedení díla:

Cena za provedení díla je stanoven smluvně s ohledem na výše uvedený rozsah stavebních prací.

# Celková cena bez DPH ............................................  365 255,-  Kč

## DPH .........................................................................     76 704,-  Kč

Celková cena s DPH ................................................. 441 959,-  Kč

V případě ,že objednavatel rozšíří rozsah prací nebo se při provádění objeví více práce,se kterými nemohl zhotovitel při stanovení ceny počítat, bude cena upravena podle nově vzniklých nákladů a předem bude odsouhlasena objednavatelem.

6. Zaplacení díla objednavatelem:

Objednavatel se zavazuje proplatit zhotoviteli provedené práce.

Objednavatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě zhotoviteli převzít provedené práce, pokud neshledá zjevné závady.

7. Platební podmínky:

# objednavatel uhradí

# zálohu - 60% z celkové ceny,tj.     	                              265 175,-Kč

před zahájením prací -         z celkové ceny tj.  	                     ,- Kč

v průběhu dokonč. prací – 40% z celkové ceny  tj.  176 783,- Kč

Pro případ prodlení s placením zálohových faktur nebo faktury konečné se objednavatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Pro případ,že nebude dodržen termín dokončení díla ,se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z nedoplacené částky za každý den prodlení.

Vyúčtovaný materiál zůstává majetkem zhotovitele do uhrazení výše uvedené částky – doplatku. Pokud faktura nebude uhrazena v době splatnosti, vyhrazuje si zhotovitel právo na demontáž a odvoz účtovaného materiálu.

8. Záruční doba – odpovědnost za vady:

Za vady,které se projevily po předání díla,zodpovídá zhotovitel díla,jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností nebo nedodržením technologické kázně.Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednavatelem ,na nichž zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost a na jejichž použití objednavatel trval.

Záruční doba na provedené práce je stanovena na dobu 24 měsíců. U výrobků a dodávek se samostatnými záručními listy, bude záruční doba stanovena podle záručních listů jejich výrobců. Smluvní strany se dohodly,že v případě vady díla v záruční době, má objednavatel právo požadovat odstranit tyto závady a zhotovitel je povinen po vzájemné dohodě tyto vady odstranit. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od uplatnění písemné oprávnění reklamace objednavatelem a vady odstranit v nejkratší možné době.Termín odstranění vad bude vždy písemnou formou.

9. Podmínka provedení díla:

Objednavatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu a podmínkami smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí dopravu a skladování veškerých stavebních hmot, dílů, materiálu a  zakoupeného vybavení bytu a jejich přesun ze skladu na staveniště.

Objednavatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení na rozvod elektrické energie (220V) a vody. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní odpady,které jsou výsledkem jeho činnosti a to i během prováděných prací. Objednavatel se stává postupně vlastníkem zhotoveného díla po fyzické přejímce.

Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednavatelem převzato i tehdy, když drobné vady a nedodělky ,které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání. Tyto zjevné drobné vady a nedodělky musí být odstraněny v co nejkratší možné době.

10. Závěrečná ustanovení:

Tato smlouva může být změněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a platností originálu. Objednavatel prohlašuje, že má vyčleněny finanční prostředky na výše uvedené práce.

11. Podpisy smluvních stran:

...........................................	...........................................

Za objednavatele	Za zhotovitele

Zdeněk Schoř

Studánka 180

347 01     TACHOV

Ve Studánce dne ..................... 2017