Název projektu:	„NZM Čáslav – oprava střechy haly C v části objektu označeném C6“

ZMĚNOVÝ LIST č.1

# NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s. p. o., pobočka Čáslav

Ze dne:	Čas:	Místo: NZM pobočka Čáslav

## 1.

## OSOBY ZÚČASTNĚNÉ:

| Účast | FIRMA | FUNKCE | JMÉNO / PODPIS | E-MAIL | TELEFON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  |  |  |  |  |
|  | Národní zemědělské muzeum, s.p.o. |  |  |  |  |
|  | Národní zemědělské muzeum, s.p.o. |  |  |  |  |
|  | Národní zemědělské muzeum, s.p.o. |  |  |  |  |
|  | Národní zemědělské muzeum, s.p.o. |  |  |  |  |
|  | Národní zemědělské muzeum, s.p.o. |  |  |  |  |
|  | Národní zemědělské muzeum, s.p.o. |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |
|  | WP real, s.r.o. | zhotovitel |  |  |  |
|  | WP real, s.r.o. | zhotovitel |  |  |  |

Přítomen jednání                    Nepřítomen jednání

## 2.

## SMLUVNÍ VZTAH:

SMLOUVA: SOD č. SML421/007/2022, č.j.: …………., datum uveřejnění ……….

CENA DÍLA dle SOD v Kč: bez DPH: 191 068,81 Kč vč. DPH: 231 193,26 Kč

## 3.

## PŘEDMĚT DÍLA:

NZM Čáslav - oprava střechy haly C v části objektu C6

Termín zahájení díla: ze smlouvy:

Termín dokončení díla: ze smlouvy:

## 4.

## PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

Předmětem změnového listu je: - Záměna původních vrutů za nové, s větší podložkou pro zakrytí původních otvorů - Doplnění trámů jiné délky (4,2m) než bylo PD uvažováno (3,6m) - Demontáž a zpětná montáž bleskosvodu vč.nového ukotvení bez perforace střešních plechů (nebylo součástí PD) - Odříznutí ocelové trubky u okapové hrany s trasou nefunkčního el.vedení - Demontáž a zpětná montáž oakpu na jedné straně střechy z důvodu výměny poškozeného střešního trámu, na který byl okap nakotven - Soupis a ocenění více a méně prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu

## 5.

## FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:

Konečná cena méně prací a víceprací …….. 43 674,25,- Kč bez DPH + 9 171,59 DPH Celkem vyrovnání + 52 845,84 Kč vč.DPH

## 6.

## ZÁVĚREM:

Celková cena díla daná SOD se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1 Celková cena díla = SOD+Dodatek č.1 = 234 743,06 Kč bez DPH…284 039,- Kč vč. DPH

## 7.

## SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č. 1 - Soupis a ocenění více a méně prací

ZA ZHOTOVITELE:

Jméno, funkce: 	Zhotovitel   		datum: 	podpis:

ZA OBJEDNATELE:

Jméno, funkce: xxx	datum: 	podpis:

Jméno, funkce: xxx	datum: 	podpis:

Jméno, funkce: xxx	 datum: 	podpis: