Smlouva o dílo č.:0825

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen jako „Smlouva“)

## Smluvní strany

Objednatel:   Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333,PO

Husova 333,377 01 Jindřichův Hradec

IČ:60816767

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Lenka Vetýšková, ředitelka školy

Tel.:xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx@xxxx.cz

Zhotovitel:   	PIKHART SPORTSERVIS s.r.o.

IČ: 292 02 060

DIČ: CZ 292 02 060

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65301

sídlem Mečířova 45, 612 00  Brno

zastoupena jednatelem Jiřím Pikhartem

Bank. spojení: xxxxxxx xxxxx

Č.ú.:xxxxxxxxxxxx/xxxx

I.

## Předmět smlouvy a popis předmětu díla

- Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže specifikované dílo a Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou smluvními stranami v čl. IV Smlouvy.

- Předmětem této Smlouvy je zhotovení díla dle zadávací dokumentace VŘ „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Gymnázia Vítězslava Nováka“ zveřejněné dne 11.11.2022.

Název akce:       Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Gymnázia Vítězslava Nováka.

Předmět plnění: kompletní rekonstrukce parketové podlahy v tělocvičně.

Místo provádění: Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec

- soupis rozpočtových prací: přílohou

- požadavky na použitý materiál: dubové parkety

- Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil Objednavatel.

- Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne Objednavateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady Zhotovitel. Dále je Zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky ohlášení stavby a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.

- Zhotovitel nejpozději 8 dnů před zahájení stavební činnosti předloží Objednavateli následující doklady:

- Harmonogram prováděných prací,

- Seznam rizik a rizikových faktorů včetně návrhu opatření k jejich eliminaci v rámci provádění díla,

- Technologické a pracovní postupy pro všechny prováděné pracovní činnosti na stavbě,

- Seznam používaných chemických látek a přípravků, včetně schválených písemných pravidel pro látky žíravé a toxické budou-li na stavbě užívány,

- Seznam osob (zaměstnanců a dalších poddodavatelů) zúčastněných na provádění stavby,

- Doklady o odborné a zdravotní způsobilosti všech osob zúčastněných na provádění díla,

- Oprávnění k výkonu předmětné činnosti,

- Oprávnění osoby, která zajišťuje odborné vedení stavby

II.

## Doba provedení díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo a předat jej v dohodnuté kvalitě a množství Objednateli v termínu:

Zahájení prací:  23.6.2023

Ukončení prací: 25.8.2023

- K zahájení prací dojde řádným předáním staveniště.

- Doba k plnění se prodlužuje o dobu, po kterou došlo k prodlení se zahájením prací v důsledku nepředání staveniště řádně a včas, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.

III. 
Předání díla

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Předání a převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.

- Zhotovitel je povinen Objednatele včas vyrozumět o termínu předání díla. Den podání výzvy Objednateli k převzetí díla je považován za ukončení prací dle čl. II. odst. 1. Objednatel se zavazuje v uvedeném termínu dílo převzít. Nesplní-li Objednatel bez závažného důvodu svou povinnost převzít dílo, má se za to, že Zhotovitel splnil svůj závazek dílo předat, a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je Zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.

IV.

## Cena za dílo

- Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 15.11.2022, který je nedílnou součástí Smlouvy a který odpovídá sjednanému předmětu díla v čl. I. Smlouvy. Cena je stanovena jako cena celková a nejvýše přípustná.

- Zhotovitel je plátcem DPH.

- Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

1 158 917,30 Kč bez DPH

308 066,64 Kč  DPH 21%

1 466 984,00 Kč včetně DPH .

- Uvedená cena může být změněna v případě změny sazeb daně z přidané hodnoty.

V.

Platební podmínky

- Po předání a převzetí díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, ve které budou zúčtovány zaplacené zálohy.

- Splatnost konečné faktury činí 30 dnů. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet Zhotovitele.

VI.

## Smluvní pokuty

- V případě nesplnění termínu úhrady vystavených faktur z důvodu na straně Objednatele se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla, z důvodů ležících na jeho straně, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý započatý den prodlení s plněním povinnosti dle čl. II. odst. 2, max. však 10% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 3. To neplatí, pokud je prodlení způsobeno Objednatelem nebo vlivem překážky nastalé nezávisle na vůli Zhotovitele, kterou nemůže tento prokazatelně předvídat, odvrátit nebo překonat.

- V případě prodlení Objednatele s řádným předáním staveniště se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý započatý den prodlení.

VII.

Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla vzniklé i později, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla včetně všech komponentů, po dobu 60 měsíců.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně Objednatele.

- Objednatel je povinen užívat a udržovat dílo v souladu s pokyny Zhotovitele.

- Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

## IX.

## Závěrečná ustanovení

- Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy ze zákonem stanovených důvodů, a to po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Jestliže nebyly učiněny žádné kroky vedoucí k nápravě, je pak oprávněna dotčená strana odstoupit od smlouvy již bez dalšího, a to písemným odstoupením doručeným druhé smluvní straně.

- Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky.

- Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu. Je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Jindřichově Hradci dne 9.12.2022

__________________________
Mgr. Lenka Vetýšková, ředitelka školy

Objednavatel

__________________________
PIKHART SPORTSERVIS s.r.o.

zastoupena Jiřím Pikhartem, jednatelem
Zhotovitel

Příloha: Položkový rozpočet