Dodatek č. 3

ke smlouvě č. 07311961

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

obec Huntířov

kontaktní adresa: 	Obecní úřad Huntířov, Huntířov 126, 405 02 Děčín

IČO: 				00261360

zastoupená: 			Renatou F a j á k o v o u, starostkou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 3 rozhodnutí č. 07311961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 19. 7. 2022 na této změně a doplnění smlouvy č. 07311961
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 27. 2. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 10. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 18. 5. 2022 (dále jen „Smlouva“):

- Článek IV bod 1 písm. a) odrážka třetí pododrážka první se mění v tom smyslu, že Projekt byl předložen do NPO Výzvy č. 12/2021.

- V článku IV bodu 1 písm. c) odrážce první se termín ukončení (realizace) Cíle 2 mění na 12/2025.

3.     Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

4.    Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

5.    Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                                   V Praze dne:

dne:

…………………………………………….						……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu