SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 256 a násl.. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

smluvní strany

Zhotovitel				Objednatel
Budiskol s r.o.					Domov pro seniory Loučka, p.o. 
Křekov 4					Loučka 128	
766 01 Valašské Klobouky			763 25 Loučka

zastoupen:	zastoupen:

Josef Staník	Ing. Dalibor Maniš, ředitel příspěvkové organizace

Ing. Alena Malotová- ekonomka

zastoupen: ve věcech technických

IČO:07032536 	IČO: 70850895

DIČ:CZ07032536 	DIČ: NEPLÁTCE DPH

bankovní spojení:	bankovní spojení:

KB a.s.	KB a.s.

č.ú.:115-7229410237/0100	č.ú.: 27-771680227/0100

Čl. 1. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel odebrat a zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo spočívající v „Opravě sociálních zařízení zaměstnanců na šatně 134B a141B dle dodaného a vzájemně odsouhlaseného rozpočtu zpracovaného zhotovitelem a dále dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že je k plnění této smlouvy odborně způsobilý a že má v tomto oboru platné živnostenské oprávnění, které je připraven objednateli kdykoliv předložit k nahlédnutí.

Čl. 2. Rozsah dodávek

Rozsah provedení díla je vymezen dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. 3. Spolupůsobení objednatele

5 dnů před sjednaným termínem zahájení plnění vyzve objednatel zhotovitele k převzetí staveniště, tj. ploch a místností pro zařízení staveniště, určí místo napojení na potřebné zdroje energie a vody a vlastní staveniště. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku, nebo samostatný zápis.

Objednatel zajistí potřebná vyjádření dotčených organizací a povolení dle Stavebního zákona a předá je zhotoviteli při předávání staveniště.

Čl. 4. Cena dodávky

##### Smluvní cena díla vycházející z rozpočtu zpracovaného zhotovitelem byla dohodnuta:

Cena bez DPH 	DPH 15 % 	CELKEM

169.216,98 Kč	25.382,55 Kč	194.599,53 Kč

CENA CELKEM

Cenová kalkulace je stanovena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást smlouvy. Kalkulace ceny je zpracována položkově.

Zhotovitel může požadovat zvýšení ceny, objeví li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nabyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud.

Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle předchozího odstavce, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost.

Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10% ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

Cena případných víceprací, nebo neprovedených prací, které vyplynou v průběhu stavby, bude řešena, po vzájemném odsouhlasení ve stavebním deníku, dodatkem ke smlouvě.

Čl. 5. Fakturace

Před zahájením stavebních prací poskytne objednatel zhotoviteli na základě faktury zálohu ve výši 100% z celkové částky ceny díla. Popřípadě vícepráce budou fakturovány po převzetí díla objednatelem dle soupisu provedených víceprací. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne doručení.

Čl. 6. Doba plnění

Zahájení prací: 14.11.2022

Dokončení prací: 29.11.2022

Dobu plnění lze po vzájemné dohodě prodloužit, neumožní-li klimatické podmínky průběžnou realizaci či nastanou-li jiné objektivní skutečnosti. Tyto skutečnosti je třeba uvést ve stavebním deníku a vypracovat dodatek smlouvy.

Čl. 7. Způsob provádění díla

Objednatel předloží zhotoviteli k nahlédnutí povolení stavebního úřadu k provádění stavby.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat odborným způsobem, a je povinen chránit zájmy objednatele, které jsou mu známy, nebo které mu s ohledem na jeho kvalifikaci musí být známy. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat platné právní předpisy, technické normy, obvyklé technologické postupy, jakož i další pravidla a postupy při provádění stavebně-montážních prací.

Zhotovitel buď provede dílo osobně, nebo je oprávněn pověřit provedením určité části i jinou osobu. Za provedení díla třetí osobou však odpovídá, jako by jí provedl osobně.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při způsobu provádění díla vázán po odborné stránce pokyny objednatele.

Objednatel zabezpečí přístup do objektu a příslušných místností ve sjednané době k provedení potřebných prací ke zhotovení díla a umožní zhotoviteli napojení na el. proud 220 V pro montážní nářadí.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát, aby objednateli nebyla způsobena škoda pracovníky zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a zabezpečení veřejného prostranství v místech, kde provádí demontáž a montáž.

Změny na díle, omezení rozsahu díla, či rozšíření díla je nutno účastníky předem odsouhlasit včetně ceny a termínu dokončení a upravit písemným dodatkem ke smlouvě.

Objednatel je oprávněn kdykoliv zkontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Závady zjištěné objednatelem, které budou v rozporu s příslušnými normami, technologickými postupy, či jinými předpisy, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit a nadále postupovat řádným způsobem.

Čl. 8. Záruční doba

Zhotovitel poskytne záruční lhůtu na provedené práce a materiál po dobu 36 měsíců od převzetí díla objednatelem, mimo materiál, kde je záruční doba stanovená výrobcem kratší. Závady zjevné i skryté, na něž se vztahuje záruka, budou odstraněny neprodleně a bezplatně. Škody vzniklé na majetku objednatele a nájemce v důsledku vady díla v záruce hradí zhotovitel

Čl. 9. Smluvní pokuta

V případě nedodržení termínu dokončení uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předání díla.

V případě zhoršené kvality dodávky prací poskytne zhotovitel na základě odborného a nezávislého posudku přiměřenou slevu z ceny díla.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstraňování reklamovaných vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 500,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizení montážního pracoviště ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstraňování reklamovaných vad díla ve výši 500,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 163/2005 Sb.

Čl. 10. Předání a převzetí díla

Na den dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele 5 dnů předem k jeho předání v místě plnění. Provedení díla je splněno jeho řádným ukončením a předáním, čímž se rozumí předání bez závad bránících kolaudaci.

O předání a převzetí předmětu díla bude účastníky sepsán zápis, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá, nebo ne a z jakých důvodů. Obsahem zápisu bude i soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, pokud tyto skutečnosti budou zjištěny. Tento protokol svými podpisy odsouhlasí zástupci obou smluvních stran.

Čl. 11. Vlastnické právo k zhotovované věci

Předmět díla nebo jeho části jsou majetkem zhotovitele do doby uhrazení jednotlivých faktur příp. do uhrazení kompletního díla objednatelem. Za škody způsobené v souvislosti s prováděním díla na majetku objednatele, případně způsobené prováděním smluvených prací objednateli, nebo třetím osobám, v plném rozsahu ručí zhotovitel.

Čl. 12. Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dle Stavebního zákona vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého se zapisuje denně postup prováděných prací a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat obecně závazné podmínky kvality dle platných norem a předpisů, bude dbát bezpečnostních předpisů, jak s ohledem na své pracovníky, tak s ohledem na obyvatele dotčených objektů. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti krádeži majetku zhotovitele, majitele i nájemce. Odborné práce musí vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací a osvědčením.

Zhotovitel umožní kontrolu prací osobou pověřenou objednatelem.

Použití náhradních materiálů oproti navrhovaným ve smlouvě musí být objednatelem předem odsouhlaseno ve stavebním deníku.

Průběžný i závěrečný úklid staveniště a odvoz stavební suti zajišťuje zhotovitel. Náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

Případné vzniklé škody na inženýrských sítích, způsobené při provádění hradí zhotovitel.

Čl. 13. Závěrečné ustanovení

Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Smlouvu je možno měnit jen písemnými, vzájemně odsouhlasenými dodatky.

Tato smlouva se stává pro obě strany závaznou dnem jejího podpisu. Vystavuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ve vztahu k zastoupení objednatele přechází na jeho právního zástupce.

V Loučce dne : 14.11.2022

______________________________     	__________________________           za objednatele	    	 za zhotovitele

Ing. Dalibor Maniš, ředitel					Josef Staník