
   V2021-389/OB

Dohoda o finančním vypořádání 

nároků ze smlouvy o dílo 
Objednatel:  
 


Město Nový Jičín        
Se sídlem: 



Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen:



Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města

IČO:




00298212


DIČ:




CZ00298212

Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 



16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:    
Mgr. Stanislav Kopecký
Zástupce ve věcech technických 
a realizace stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
 (dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:   
            

NOSTA, s.r.o.

Se sídlem:   
Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:
Ing. Romanem Chromkem, jednatelem společnosti
IČO: 




47671416
DIČ: 
                 


CZ47671416
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 5248
Bankovní spojení:


ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 



889364/0300

Zástupce ve věcech smluvních: 
Ing. Roman Chromek 

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxxx - stavbyvedoucí 





 xxxxxxxxxxxxx – zástupce stavbyvedoucího
(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

Dohodu o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)
I.

Úvodní ujednání

1. Dne 9. 6. 2021 spolu Město a Zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo č. V2021-389/OB (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které Zhotovitel pro Město provedl dílo „Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín“ (dále jen „Dílo“).
2. Dne 15. 11. 2022 bylo provedené Dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky ve smyslu čl. XII. odst. 12.3.2 Smlouvy o dílo objednateli (Městu), a to ve stavu odpovídajícím vymezení Díla podle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 4 a se změnami předmětu Díla dle smluvními stranami věcně odsouhlaseného změnového listu č. 5. Tyto změny díla jsou obsahem Soupisu víceprací a méněprací IV., který je přílohou a nedílnou součástí této dohody. 
II.

Předmět dohody
1. Ke dni uzavření této dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami Díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou o dílo. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla. 

2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny Díla specifikované v Soupisu víceprací a méněprací IV. byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami Díla souhlasí. 
3. Oceněný Soupis víceprací a méněprací IV. tvoří přílohu této Dohody. 

III.

Finanční vypořádání 

1. V návaznosti na změnu předmětu Díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena Díla je stanovena takto: 
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4      62.372.760,09 Kč bez DPH
Změna ceny díla (cena víceprací a méněprací IV.) dle této dohody

o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo                        - 18.585,27 Kč bez DPH


Konečná cena díla                                                                         62.354.174,82 Kč bez DPH

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany konstatují, že tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž  obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál.
5. Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5.  Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda vyjma osobních údajů zástupců smluvních stran neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody po znečitelnění osobních údajů.
Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací IV. 
Za objednatele





Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne  9.12.2022



V Novém Jičíně dne  9.12.2022
------------------------------------



----------------------------------

Mgr. Stanislav Kopecký




Ing. Roman Chromek

starosta města






jednatel společnosti





2/3

