### DODATEK Č. 1

### SMLOUVY O SMLUVNÍM VÝZKUMU

uzavřená dle § 2586 a § 2358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

č. dodatku zhotovitele: 006282/2022/01

Smluvní strany:

TESCAN Brno, s.r.o.

se sídlem: Libušina třída 816/1, 623 00 Brno

IČO: 01733214

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 94-0716790247/0100

jednající jednatelem společnosti Ing. Antonínem Sedláčkem

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně značka C 78909

(dále jen „Objednatel“)

a

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta informačních technologií

Sídlo: Božetěchova 1/2, 612 66 Brno

IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno-město: číslo účtu: 27-8684040287/0100

jednající prof. Dr. Ing. Pavlem Zemčíkem, dr. h. c. děkanem FIT VUT

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne) tento dodatek Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“):

### I. Účel Dodatku

Mezi stranami byla 17. 5. 2022 uzavřena Smlouva o dílo spočívající v dodání návrhu a zhodnocení algoritmu pro řešení problému oddělení dotýkajících se částic v automatické mineralogické analýze (dále jen „Dílo“)Zhotovitelem Objednateli a to v  rámci smluvního výzkumu coby doplňkové činnosti vysoké školy.

Původní termín dodání Díla byl sjednán na 30. 11. 2022, nicméně strany si souhlasně prodlužují tento termín o 15 dní z důvodů pracnosti díla.

### II. Předmět Dodatku

- 1. Čl. III odst. 1 nově zní: „Smluvní strany se dohodly, že části Díla splňující požadavky Objednatele dle této Smlouvy budou předána ve formě textu a ve formě zdrojového kódu elektronickou formou nejpozději do 15.12.2022.“

- Ostatní části Smlouvy se nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.

## Pokud nebude tento Dodatek podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy dle nařízení eIDAS, bude  vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dva (2), a Objednatel jeden (1) stejnopis.

- Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že jsou si vědomy, že se tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Zhotovitel.

V Brně dne ______				V Brně dne _____

__________________________			__________________________

Ing. Antonín Sedláček					prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr.h.c.