|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Příloha č. 1/2022 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2022** | | | | | | | | | | | | |
| **mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název investiční akce** | | **Rok** | **Rok ukonč.** | | **Celkové RN inv.** | | **Plnění do** | **Rozpočet 2022** | | **Rozdíl** | **Rozp.** |
| **akce** |  |  | **zah.** | **pův.** | **navrž.** | **pův.** | **navrž.** | **2021** | **pův.** | **navr.** |  | **další r.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavby paragrafu 2310 - Pitná voda** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080 | Revize ochranných pásem vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou |  | 2022 | 2025 | 2025 | 600 | 600 | 0 | 200 | 200 | 0 | 400 |
| 2343 | Modřice, Masarykova - rekonstrukce vodovodu |  | 2019 | 2023 | 2023 | 27 134 | 27 134 | 1 353 | 50 | 50 | 0 | 25 731 |
| 2344 | Kluchova, Zoubkova II - rekonstrukce vodovodu |  | 2019 | 2024 | 2024 | 28 712 | 28 712 | 1 644 | 10 | 10 | 0 | 27 058 |
| 2384 | Utěchovská - rekonstrukce vodovodu |  | 2019 | 2023 | 2023 | 19 059 | 19 059 | 1 009 | 50 | 50 | 0 | 18 000 |
| 2385 | Pisárecká - rekonstrukce vodovodu |  | 2019 | 2024 | 2024 | 17 924 | 17 924 | 905 | 20 | 20 | 0 | 16 999 |
| 2456 | Kouty II, III -rekonstrukce vodovodu |  | 2018 | 2022 | 2022 | 28 696 | 28 696 | 1 863 | 26 833 | 26 833 | 0 | 0 |
| 2492 | Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu |  | 2018 | 2022 | 2022 | 9 020 | 9 020 | 8 987 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 2617 | Hlinky - rekonstrukce vodovodu |  | 2017 | 2024 | 2024 | 25 157 | 25 157 | 2 263 | 50 | 50 | 0 | 22 844 |
| 2713 | Výměna vodovodních řadů v kolektoru |  | 2015 | 2026 | 2026 | 298 570 | 298 570 | 123 664 | 73 550 | 73 550 | 0 | 101 356 |
| 2732 | Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice |  | 2015 | 2022 | 2022 | 70 419 | 70 419 | 70 060 | 359 | 359 | 0 | 0 |
| 2736 | Kosmákova - rekonstrukce vodovodu |  | 2015 | 2025 | 2025 | 20 712 | 20 712 | 1 590 | 20 | 20 | 0 | 19 102 |
| 2882 | Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu |  | 2013 | 2022 | 2022 | 15 428 | 15 428 | 15 328 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4052 | Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů |  | 1996 | 2028 | 2028 | 138 988 | 138 988 | 106 094 | 5 000 | 5 000 | 0 | 27 894 |
| 4193 | Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů |  | 1998 | 2025 | 2025 | 251 230 | 251 230 | 217 874 | 200 | 200 | 0 | 33 156 |
|  | **celkem (tis Kč)** | |  |  |  | **951 649** | **951 649** | **552 634** | **106 475** | **106 475** | **0** | **292 540** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavby paragrafu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2079 | Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2022 | 2027 | 2027 | 131 100 | 131 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 131 050 |
| 2138 | Filipínského III, Šámalova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2021 | 2025 | 2025 | 71 900 | 71 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 900 |
| 2158 | Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2022 | 2023 | 2023 | 17 080 | 17 080 | 0 | 1 080 | 1 080 | 0 | 16 000 |
| 2210 | Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2021 | 2027 | 2027 | 201 132 | 201 132 | 0 | 10 | 10 | 0 | 201 122 |
| 2211 | Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2021 | 2026 | 2026 | 140 000 | 140 000 | 0 | 900 | 900 | 0 | 139 100 |
| 2212 | Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2021 | 2027 | 2027 | 120 000 | 120 000 | 0 | 10 | 10 | 0 | 119 990 |
| 2233 | Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod |  | 2021 | 2023 | 2023 | 75 357 | 75 357 | 19 587 | 55 670 | 55 670 | 0 | 100 |
| 2234 | Olší -rekonstrukce IS a komunikace |  | 2021 | 2023 | 2023 | 84 259 | 84 459 | 59 | 81 400 | 78 200 | -3 200 | 6 200 |
| 2266 | Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce |  | 2020 | 2028 | 2028 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 2267 | Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna – rekonstrukce vodovodů a kanalizací |  | 2020 | 2024 | 2024 | 301 400 | 301 400 | 0 | 73 937 | 83 099 | 9 162 | 218 301 |
| 2310 | Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2020 | 2026 | 2026 | 18 050 | 18 050 | 1 340 | 50 | 50 | 0 | 16 660 |
| 2311 | Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2020 | 2027 | 2027 | 50 609 | 50 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 609 |
| 2312 | Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2020 | 2026 | 2026 | 50 190 | 50 190 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 140 |
| 2313 | Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2020 | 2027 | 2027 | 74 580 | 74 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 580 |
| 2314 | Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2020 | 2026 | 2026 | 19 110 | 19 110 | 1 526 | 50 | 50 | 0 | 17 534 |
| 2315 | U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace |  | 2020 | 2025 | 2025 | 16 450 | 16 450 | 1 135 | 50 | 50 | 0 | 15 265 |
| 2379 | Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2019 | 2026 | 2026 | 32 840 | 32 840 | 1 891 | 50 | 50 | 0 | 30 899 |
| 2380 | Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2019 | 2027 | 2027 | 115 290 | 115 290 | 0 | 50 | 50 | 0 | 115 240 |
| 2381 | Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace |  | 2019 | 2026 | 2026 | 21 000 | 21 000 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 990 |
| 2382 | Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa |  | 2019 | 2024 | 2024 | 186 890 | 186 890 | 1 899 | 31 850 | 20 950 | -10 900 | 164 041 |
| 2383 | Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2019 | 2024 | 2024 | 31 260 | 31 260 | 1 702 | 50 | 50 | 0 | 29 508 |
| 2453 | Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci |  | 2018 | 2026 | 2026 | 30 400 | 30 400 | 0 | 800 | 800 | 0 | 29 600 |
| 2454 | Jezuitská, Za Divadlem, Rooseveltova, Dvořákova, Beethovenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2018 | 2027 | 2027 | 149 263 | 149 263 | 0 | 50 | 50 | 0 | 149 213 |
| 2589 | Zelná, Modřická - výstavba kanalizace |  | 2017 | 2023 | 2023 | 65 619 | 65 619 | 2 118 | 62 420 | 62 420 | 0 | 1 081 |
| 2590 | Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2017 | 2027 | 2027 | 96 500 | 96 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 500 |
| 2618 | Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2017 | 2023 | 2023 | 66 450 | 66 450 | 29 068 | 37 282 | 37 282 | 0 | 100 |
| 2619 | Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2017 | 2027 | 2027 | 181 400 | 181 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 400 |
| 2620 | Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2017 | 2026 | 2026 | 250 000 | 250 000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 249 900 |
| 2705 | Výstavba dešťové kanalizace Soběšice |  | 2015 | 2024 | 2024 | 162 000 | 162 000 | 11 886 | 4 212 | 9 250 | 5 038 | 140 864 |
| 2708 | Dostavba kanalizace v Brně II |  | 2015 | 2028 | 2028 | 1 200 000 | 1 200 000 | 192 113 | 75 000 | 75 000 | 0 | 932 887 |
| 2716 | Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2025 | 2025 | 34 530 | 34 530 | 1 848 | 10 | 10 | 0 | 32 672 |
| 2717 | Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2026 | 2026 | 73 550 | 73 550 | 300 | 1 100 | 1 100 | 0 | 72 150 |
| 2718 | Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2026 | 2026 | 16 919 | 16 919 | 0 | 100 | 100 | 0 | 16 819 |
| 2719 | Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2023 | 2023 | 40 540 | 40 540 | 13 016 | 27 026 | 27 026 | 0 | 498 |
| 2720 | Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2026 | 2026 | 140 000 | 140 000 | 0 | 50 | 50 | 0 | 139 950 |
| 2721 | Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2024 | 2024 | 15 970 | 15 970 | 49 | 1 800 | 1 800 | 0 | 14 121 |
| 2722 | Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2023 | 2023 | 25 365 | 25 365 | 11 265 | 12 900 | 12 900 | 0 | 1 200 |
| 2724 | Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2025 | 2025 | 60 548 | 60 548 | 874 | 1 100 | 1 100 | 0 | 58 574 |
| 2726 | Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2023 | 2023 | 22 680 | 22 680 | 8 217 | 663 | 663 | 0 | 13 800 |
| 2727 | Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2025 | 2025 | 10 860 | 10 860 | 1 064 | 10 | 10 | 0 | 9 786 |
| 2728 | Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2025 | 2025 | 14 000 | 14 000 | 1 054 | 10 | 10 | 0 | 12 936 |
| 2746 | Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace |  | 2015 | 2022 | 2022 | 103 001 | 103 001 | 102 125 | 876 | 876 | 0 | 0 |
| 2748 | Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2023 | 2023 | 31 860 | 31 860 | 11 454 | 19 906 | 19 906 | 0 | 500 |
| 2749 | Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2022 | 2022 | 9 991 | 9 991 | 9 891 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2750 | Rybnická -rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2027 | 2027 | 92 776 | 92 776 | 205 | 0 | 0 | 0 | 92 571 |
| 2751 | Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2026 | 2026 | 114 886 | 114 886 | 318 | 20 | 20 | 0 | 114 548 |
| 2752 | Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2025 | 2025 | 36 468 | 36 468 | 1 850 | 50 | 50 | 0 | 34 568 |
| 2753 | Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2015 | 2022 | 2022 | 78 111 | 78 111 | 77 084 | 1 027 | 1 027 | 0 | 0 |
| 2780 | Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2014 | 2023 | 2023 | 110 035 | 110 035 | 109 176 | 0 | 0 | 0 | 859 |
| 2781 | Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2014 | 2026 | 2026 | 28 499 | 28 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 499 |
| 2784 | Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2014 | 2022 | 2022 | 68 058 | 68 058 | 67 788 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 2785 | Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2014 | 2022 | 2022 | 28 526 | 28 526 | 28 283 | 243 | 243 | 0 | 0 |
| 2787 | Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2014 | 2026 | 2026 | 85 592 | 85 592 | 2 106 | 50 | 50 | 0 | 83 436 |
| 2788 | Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2014 | 2026 | 2026 | 24 451 | 24 451 | 769 | 20 | 20 | 0 | 23 662 |
| 2789 | Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2014 | 2023 | 2023 | 52 610 | 52 610 | 22 806 | 29 704 | 29 704 | 0 | 100 |
| 2790 | Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2014 | 2027 | 2027 | 70 810 | 70 810 | 218 | 10 | 10 | 0 | 70 582 |
| 2791 | Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2014 | 2022 | 2022 | 21 741 | 21 741 | 21 612 | 129 | 129 | 0 | 0 |
| 2792 | Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2014 | 2024 | 2024 | 15 082 | 15 082 | 979 | 10 | 10 | 0 | 14 093 |
| 2793 | Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2014 | 2024 | 2024 | 41 453 | 41 453 | 1 735 | 10 | 10 | 0 | 39 708 |
| 2807 | Tuřanka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2014 | 2024 | 2024 | 81 240 | 81 240 | 79 995 | 1 241 | 1 241 | 0 | 4 |
| 2813 | Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2014 | 2023 | 2023 | 34 838 | 34 838 | 8 094 | 26 644 | 26 644 | 0 | 100 |
| 2847 | Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Šmejkalova - Bráfova) |  | 2013 | 2024 | 2024 | 63 104 | 63 104 | 963 | 2 000 | 2 000 | 0 | 60 141 |
| 2859 | Davídkova, MČ Brno Chrlice - splašková kanalizace |  | 2013 | 2022 | 2022 | 87 303 | 87 303 | 85 952 | 1 351 | 1 351 | 0 | 0 |
| 2865 | Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2013 | 2025 | 2025 | 140 342 | 140 342 | 1 942 | 3 300 | 3 300 | 0 | 135 100 |
| 2866 | Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2013 | 2026 | 2026 | 63 856 | 63 856 | 1 785 | 50 | 50 | 0 | 62 021 |
| 2867 | Údolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz) |  | 2013 | 2025 | 2025 | 86 800 | 86 800 | 0 | 10 | 10 | 0 | 86 790 |
| 2868 | Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2013 | 2027 | 2027 | 19 852 | 19 852 | 936 | 0 | 0 | 0 | 18 916 |
| 2869 | Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2013 | 2022 | 2022 | 23 408 | 23 408 | 23 198 | 210 | 210 | 0 | 0 |
| 2870 | Dukelská, Dačického, nám. Republiky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2013 | 2027 | 2027 | 110 091 | 110 091 | 0 | 10 | 10 | 0 | 110 081 |
| 2881 | Viniční II - rekonstrukce kanalizace (úsek Hrabalova - Škrochova) |  | 2013 | 2022 | 2022 | 48 298 | 48 298 | 48 240 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 2895 | Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2012 | 2024 | 2024 | 139 642 | 139 642 | 1 541 | 40 | 40 | 0 | 138 061 |
| 2897 | Brandlova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2012 | 2022 | 2022 | 13 935 | 13 935 | 13 548 | 387 | 387 | 0 | 0 |
| 2915 | Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace |  | 2012 | 2026 | 2026 | 26 550 | 26 550 | 7 995 | 100 | 100 | 0 | 18 455 |
| 2928 | Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2011 | 2023 | 2023 | 93 650 | 93 650 | 1 183 | 100 | 9 750 | 9 650 | 82 717 |
| 2951 | Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2011 | 2026 | 2026 | 48 002 | 48 002 | 0 | 50 | 50 | 0 | 47 952 |
| 2972 | Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | | 2010 | 2022 | 2022 | 82 437 | 82 437 | 81 037 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 |
| 2989 | Monitoring a měření na odlehčovacích komorách kanalizační sítě |  | 2010 | 2022 | 2022 | 13 157 | 13 157 | 12 980 | 177 | 177 | 0 | 0 |
| 3043 | Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Žerotínovo nám. - Konečného nám.) |  | 2009 | 2027 | 2027 | 158 000 | 158 000 | 28 397 | 50 | 50 | 0 | 129 553 |
| 3105 | Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace |  | 2008 | 2026 | 2026 | 14 200 | 14 200 | 530 | 50 | 50 | 0 | 13 620 |
| 3126 | Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti |  | 2008 | 2028 | 2028 | 285 000 | 285 000 | 148 954 | 74 662 | 57 795 | -16 867 | 78 251 |
| 3350 | Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2005 | 2024 | 2024 | 21 529 | 21 529 | 5 328 | 10 | 10 | 0 | 16 191 |
| 3393 | Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2004 | 2028 | 2028 | 26 393 | 26 393 | 1 561 | 0 | 0 | 0 | 24 832 |
| 4033 | Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky |  | 1996 | 2024 | 2024 | 29 785 | 29 785 | 7 906 | 40 | 40 | 0 | 21 839 |
| 4130 | Rekonstrukce objektů-havarijní stav |  | 1998 | 2028 | 2028 | 616 000 | 616 000 | 370 570 | 33 012 | 33 012 | 0 | 212 418 |
| 4455 | Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2001 | 2024 | 2024 | 102 612 | 102 612 | 4 243 | 50 | 50 | 0 | 98 319 |
| 4649 | Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2002 | 2022 | 2022 | 93 455 | 93 455 | 92 959 | 496 | 496 | 0 | 0 |
| 4651 | Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2002 | 2025 | 2025 | 66 107 | 66 107 | 1 937 | 2 083 | 9 200 | 7 117 | 54 970 |
| 4740 | Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2003 | 2026 | 2026 | 69 328 | 69 328 | 46 270 | 0 | 0 | 0 | 23 058 |
|  | **celkem ( tis. Kč )** | |  |  |  | **8 187 955** | **8 188 155** | **1 838 454** | **669 906** | **669 906** | **0** | **5 679 795** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavby paragrafu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4056 | Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků | |  |  |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Investiční program z výnosu nájemného celkem ( tis. Kč )** |  |  |  |  |  | **9 139 604** | **9 139 804** | **2 391 088** | **777 381** | **777 381** | **0** | **5 972 335** |
|  | Vodoměry, vysílače - hrazeno z nákladů vedlejší hospodářské činnosti | |  |  |  |  |  |  | **17 070** | **17 070** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2022 ve výši XXX % z realizovaného finančního objemu. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název investiční akce** | | **Rok** | **Rok ukonč.** | | **Celkové RN inv.** | | **Plnění do** | **Rozpočet 2022** | | **Rozdíl** | **Rozp.** |
| **akce** |  |  | **zah.** | **pův.** | **navrž.** | **pův.** | **navrž.** | **2021** | **pův.** | **navr.** |  | **další r.** |
| **Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna , mimo výnos nájemného** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2944 | Majetkoprávní vypořádání a příprava vodohospodářských staveb |  | 2011 |  |  |  |  | 3 003 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| 2301 | Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství |  | 2021 | 2023 | 2023 | 165 000 | 165 000 | 6 772 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| 2708 | Dostavba kanalizace v Brně II |  | 2015 | 2023 | 2023 | 857 577 | 857 577 | 384 | 131 306 | 131 306 | 0 | 725 887 |
| 3375 | Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně |  | 2004 | 2020 | 2020 | 1 566 301 | 1 566 301 | 639 649 | 0 | 0 | 0 | 926 652 |
| 2209 | Lokalita Viniční – Šedová, posílení zásobování vodou |  | 2021 | 2023 | 2023 | 42 000 | 42 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 20 000 |
| 2208 | Dornych – Plotní, propojení vodovodu a kanalizace |  | 2021 | 2022 | 2022 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2281 | Cyklostezka Rakovecká zátoka |  | 2021 | 2023 | 2023 | 30 920 | 30 920 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 28 420 |
| 2184 | Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ) |  | 2021 | 2025 | 2025 | 120 650 | 120 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 650 |
| 2158 | Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  | 2021 | 2023 | 2023 | 34 000 | 34 000 | 695 | 23 005 | 23 005 | 0 | 10 300 |
| 2097 | Výstavba kanalizace Přízřenice, úsek: Moravanské Lány — Modřická |  | 2022 | 2027 | 2027 | 284 350 | 284 350 | 0 | 500 | 500 | 0 | 283 850 |
| 2078 | Vybudování dešťové a splaškové kanalizace v ulici Moravanská |  | 2022 | 2026 | 2026 | 94 117 | 94 117 | 0 | 500 | 500 | 0 | 93 617 |
|  | **celkem ( tis. Kč )** | |  |  |  | **3 214 915** | **3 214 915** | **650 503** | **250 611** | **250 611** | **0** | **2 229 376** |
| Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2022 ve výši XXX % z realizovaného finančního objemu. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V Brně dne 9.12.2022** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **za statutární město Brno** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **XXX** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V Brně dne 9.12.2022** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mgr. Pavel Sázavský, MBA** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **předseda představenstva** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |