DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. ORM/34/2016/Sl ze dne 15. 7. 2016

na akci

„Rozvody SCZT Tyršova ulice, Klatovy“

1.  Smluvní strany

Objednatel		: Město Klatovy

Sídlo 			: náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy

IČ  			: 00255661

DIČ			: CZ00255661

Sídlo			: nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení      	: Česká spořitelna a.s.Klatovy

Číslo účtu                 	: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen 		: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

a

Zhotovitel           	: HART – PIPE s.r.o.

Sídlo 			: U Studánky 250/3, 170 00 Praha 7

Provozovna		: Dlouhá 199, 357 41 Královské Poříčí

IČ                         	: 64835286

DIČ                          	: CZ64835286

Bankovní spojení        : xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu	          	: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsán  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 70322

Zastoupen		:

Ve věcech smluvních  : Petrem Petrovem, jednatelem společnosti

2.

Na základě čl. 14. 2. se obě strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a na uzavření tohoto dodatku.

Původní znění bodu 4.2.

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 31. 8. 2016.

Nové znění bodu 4.2.

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 10. 9. 2016.

3.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/34/2016/Sl ze dne 15. 7. 2016, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 23. 8. 2016 usnesení č. 17.

V Klatovech dne

..........................................                                               ……..............................

Mgr. Rudolf Salvetr 					Petr Petrov

starosta města Klatovy                                                        jednatel společnosti

(objednatel)                                                                        (zhotovitel)