### DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR /SOD/000205/2022/Zam, SMOL/ODUR/109C/17/2022/ZG

### na zhotovení projektové dokumentace a inženýrskou činnost s tím související

„Lazce – místní komunikace Dlouhá“

| Číslo dodatku zhotovitele: 119012/2022D1 | Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/144/2022/ZG k SOD č. ODUR/SOD/000205/2022/Zam, SMOL/ODUR/109C/17/2022/ZG |
| --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

|  | Zastoupené: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Markem Černým, vedoucím odboru dopravy a územního rozvoje tel: ………………. e-mail: …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | číslo výdajového účtu: ………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Zhotovitel: | Ing. Petr Doležel Na Šibeníku 227/42 779 00 Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: | 45186677 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | …………… |  |  | email: …………………….. |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/000205/2022/Zam, SMOL/ODUR/109C/17/2022/ZG ze dne 21. 2.  2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran týkající se rozšíření předmětu díla, prodloužení času plnění a změny platebních podmínek, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Vzhledem k výše uvedenému se čl. III. předmět díla odst. 4 smlouvy o dílo ve znění

„Projektová dokumentace pod názvem „Lazce – místní komunikace Dlouhá“ bude řešit opravu vozovky komunikace v ulici Dlouhá od napojení na hranu ulice Lazecká s ukončením před kruhovou křižovatkou řešenou v rámci územní studie „Křižovatka Dobrovského – Dlouhá – Václava III“. v délce cca 700 m. Součástí stavby budou úpravy 3 stávajících přechodů pro chodce včetně intenzivního nasvětlení a adaptačních zón (přechod u ul. Vlkova, Jiřičkova a Lazecká) včetně doplnění bezbariérových prvků. Součástí bude oprava autobusového zálivu bez zásahu do nástupiště a chodník od spol. GEMO směrem k přechodu pro chodce v délce cca 50 m.“

mění za text

„Projektová dokumentace pod názvem „Lazce – místní komunikace Dlouhá“ bude řešit opravu vozovky komunikace v ulici Dlouhá od napojení na hranu ulice Lazecká s ukončením před kruhovou křižovatkou řešenou v rámci územní studie „Křižovatka Dobrovského – Dlouhá – Václava III“. v délce cca 700 m. Součástí stavby budou úpravy 3 stávajících přechodů pro chodce včetně intenzivního nasvětlení a adaptačních zón (přechod u ul. Vlkova, Jiřičkova a Lazecká) včetně doplnění bezbariérových prvků. Součástí bude oprava autobusového zálivu bez zásahu do nástupiště a chodník od spol. GEMO směrem k přechodu pro chodce v délce cca 50 m. V prodloužení ulice Bořivojova je zpracována PD řešící přechod pro chodce přes ulici Dlouhá. Navržený přechod pro chodce bude změněn na přechod pro pěší spojený s cyklopřejezdem a současně bude dle nové polohy upraveno veřejné osvětlení.“

- Čl. V. čas a místo plnění odst. 2 smlouvy ve znění

Termín dokončení: 31. 12. 2022

mění za text

Termín dokončení: 28. 2. 2023

- Čl. VII. cena díla, platební podmínky odst. 1 a 2 smlouvy o dílo ve znění

Cena za provedení celého díla v rozsahu dle čl. II. způsobem dohodnutým v čl. III. této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a to ve výši 199.500 Kč bez DPH.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

mění za text

Cena za provedení celého díla v rozsahu dle čl. II. způsobem dohodnutým v čl. III. této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a to ve výši 227.500 Kč bez DPH.

Cenu za provedení díla objednatel uhradí zhotoviteli bezhotovostně následujícím způsobem:

a) zálohovou platbou ve výši 90% z celkové ceny, tj. ve výši 204.750 Kč bez DPH, po uzavření tohoto dodatku.

Právo vystavit zálohovou fakturu na platbu dle odst. 2 písm. a tohoto článku vzniká zhotoviteli následující den po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel vystaví a zašle objednateli zálohovou fakturu do 1 týdny po podpisu smlouvy, splatnost zálohové faktury je do 30 dnů po obdržení zálohové faktury.

b) platbu ve výši 10 % z celkové ceny, tj. ve výši 22.750 Kč bez DPH, po podepsání Předávacího protokolu oběma smluvními strana i dle čl. VIII. a následnému předložení konečné faktury na celkovou částku na předmět smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Ing. Marek Černý vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje Statutární město Olomouc | ……………..……………………. Ing. Petr Doležel |