„Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“

Změnový list číslo ZL 01 ZP: Změny rozsahu úprav (způsobilé)

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 101 Komunikace – nám. B. Němcové

P02 Méněpráce – SO 101 Komunikace – nám. B. Němcové

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0449

| Název stavby: | Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |
| Zhotovitel: | SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2021/0449 |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD ze dne 13.10.2021 a následujících |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 01 ZP - P01: Dodatečné stavební práce – Změny rozsahu úprav (způsobilé) ZL 01 ZP - P02: Méněpráce – Změny rozsahu úprav (způsobilé) |
| POPIS ZMĚNY: ZL 01 ZP - P01: Přípočet krajnice, zámkové dlažby a záhonových obrub. ZL 01 ZP - P02: Odpočet zemních prací a odstranění křovin, konstrukčních vrstev vozovkových ze štěrkodrtě, zámkové dlažby, kamenných obrubníků, výškové úpravy obrubníků, řezání krytu vozovek, těsnění dilatačních spár. |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: ZL 01 ZP - P01 a ZL 01 ZP - P02: Nezbytnost uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo a jejich potřeba vznikla v souvislosti s úpravou napojení cyklotrasy na dosud nezrekonstruovanou křižovatku investorem ŘSD. |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 01 ZP - P01 a ZL 01 ZP - P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |
| Návrh na změnu ceny díla: -117 138,22 Kč včetně DPH |
| méněpráce bez DPH | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -108 075,10 Kč Kč | -22 695,77 Kč | -130 770,87 Kč |
| vícepráce bez DPH | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 11 266,65 Kč | 2 366,00 Kč | 13 632,65 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU ANALOGICKY DLE § 222 ZZVZ: |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele | Martin Pánek |  |
| Změnový list schválil: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: | Ing. Petr Šindelka |  |
| za autorský dozor: | Ing. Jiří Šklíba |  |
| za objednatele: | Ing. Pavel Sluka |  |
|  | Radka Poprová |  |