„Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“

Změnový list číslo ZL 02 NEZP: Změna úpravy terénu (nezpůsobilé)

P02 Méněpráce – SO 102 Komunikace – ul. Na Mýtině - Pionýrů

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0449

| Název stavby: | Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |
| Zhotovitel: | SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2021/0449 |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD ze dne 28.07.2022 a následujících |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 02 NEZP - P02: Méněpráce – Změna úpravy terénu (nezpůsobilé) |
| POPIS ZMĚNY: ZL 02 NEZP - P02: Odpočet zemních prací – části výměry rozprostření ornice ve svahu. |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: ZL 02 NEZP - P02: Nezbytnost uvedené změny - méněpráce, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo a odpočet části výměry rozprostření ornice ve svahu souvisí s eliminací zárubní zdi z betonových palisád. |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 02 NEZP - P02 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí. |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |
| Návrh na změnu ceny díla: -6 585,43 včetně DPH |
| méněpráce bez DPH | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -5 442,50 Kč Kč | -1 142,93 Kč | -6 585,43 Kč |
| vícepráce bez DPH | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 0,00 Kč Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU ANALOGICKY DLE § 222 ZZVZ: |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele | Martin Pánek |  |
| Změnový list schválil: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: | Ing. Petr Šindelka |  |
| za autorský dozor: | Ing. Jiří Šklíba |  |
| za objednatele: | Ing. Pavel Sluka |  |
|  | Radka Poprová |  |