„Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“

Změnový list číslo ZL 02 ZP: Změny rozsahu úprav (způsobilé)

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 102 Komunikace – ul. Na Mýtině - Pionýrů

P02 Méněpráce – SO 102 Komunikace – ul. Na Mýtině - Pionýrů

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0449

| Název stavby: | Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |
| Zhotovitel: | SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2021/0449 |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD ze dne 21.09.2021 a následujících |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 02 ZP - P01: Dodatečné stavební práce – Změny rozsahu úprav (způsobilé) ZL 02 ZP - P02: Méněpráce – Změny rozsahu úprav (způsobilé) |
| POPIS ZMĚNY: ZL 02 ZP - P01: Přípočet poplatků za skládku, zemních prací pro upravenou konstrukci komunikace, nových konstrukčních vrstev komunikace, silničních obrubníků, zahrazovacích sloupků s řetízkem. ZL 02 ZP - P02: Odpočet zemních prací – zásypu rýh, separační geotextilie, skladby konstrukce komunikace, záhonových obrubníků, řezání asfaltového krytu, těsnění dilat. spár a ocelových svodnic. |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: ZL 02 ZP - P01 a ZL 02 ZP - P02: Nezbytnost uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. Změny konstrukce úseku cyklotrasy – spojnice ulic Na Mýtině a Pionýrů byly dodatečně navrženy s ohledem na náročnost následné údržby tohoto strmého úseku a na nutnou úpravu výjezdu do ulice Na Mýtině z důvodu dodatečného nesouhlasu vlastníků účelové, veřejně přístupné komunikace, po které měla částečně cyklotrasa pokračovat. Navržená skladba konstrukce komunikace z vibrovaného štěrku doplněná o ocel. svodnice a částečně lemovaná záhonovými obrubníky, byla nahrazena souvrstvím z asfaltobetonu, u kterého nehrozí degradace a vymílání povrchu. Z důvodu vedení cyklotrasy v ul. Na Mýtině pouze po pozemcích ve vlastnictví města, byla cyklotrasa oddělena ocelovými sloupky kotvenými do betonu a propojenými řetízkem. Podél části ul. Pionýrů byl pro ochranu soukromých pozemků od případných přívalových srážek stékajících z cyklotrasy osazen silniční obrubník. |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 02 ZP - P01 a ZL 02 ZP - P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |
| Návrh na změnu ceny díla: 257 069,47 Kč včetně DPH |
| méněpráce bez DPH | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -211 078,17 Kč Kč | -44 326,42 Kč | -255 404,59 Kč |
| vícepráce bez DPH | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 423 532,28 Kč | 88 941,78 Kč | 512 474,06 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU ANALOGICKY DLE § 222 ZZVZ: |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele | Martin Pánek |  |
| Změnový list schválil: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: | Ing. Petr Šindelka |  |
| za autorský dozor: | Ing. Jiří Šklíba |  |
| za objednatele: | Ing. Pavel Sluka |  |
|  | Radka Poprová |  |