„Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“

Změnový list číslo ZL 04 ZP: Doplnění dopravního značení (způsobilé)

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 104 Dopravní značení cyklotrasy

P02 Méněpráce – SO 104 Dopravní značení cyklotrasy

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0449

| Název stavby: | Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |
| Zhotovitel: | SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2021/0449 |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD ze dne 21.07.2022 a následujících |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 04 ZP - P01: Dodatečné stavební práce – Doplnění dopravního značení (způsobilé) ZL 04 ZP - P02: Méněpráce – Doplnění dopravního značení (způsobilé) |
| POPIS ZMĚNY: ZL 04 ZP - P01: Přípočet svislého a vodorovného dopravního značení. ZL 04 ZP - P02: Odpočet vodorovného dopravního značení. |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: ZL 04 ZP - P01 a ZL 04 ZP - P02: Nezbytnost uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo a uskutečnily se v souvislosti s místní úpravou dopravního značení na základě požadavku DI PČR ve fázi před dokončením stavby. |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 04 ZP - P01 a ZL 04 ZP - P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |
| Návrh na změnu ceny díla: 44 260,19 Kč včetně DPH |
| méněpráce bez DPH | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -4 929,56 Kč Kč | -1 035,21 Kč | -5 964,77 Kč |
| vícepráce bez DPH | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 41 508,23 Kč | 8 716,73 Kč | 50 224,96 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU ANALOGICKY DLE § 222 ZZVZ: |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele | Martin Pánek |  |
| Změnový list schválil: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: | Ing. Petr Šindelka |  |
| za autorský dozor: | Ing. Jiří Šklíba |  |
| za objednatele: | Ing. Pavel Sluka |  |
|  | Radka Poprová |  |