„Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“

Změnový list číslo ZL 06 ZP: Změna vyztuženého svahu (způsobilé)

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 202  Vyztužený svah - ul. Na mýtině - Pionýrů

P02 Méněpráce – SO 202  Vyztužený svah - ul. Na mýtině - Pionýrů

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0449

| Název stavby: | Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul. 5. května-silnice I/14 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |
| Zhotovitel: | SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2021/0449 |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD ze dne 08.09.2021 a následujících |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 06 ZP - P01: Dodatečné stavební práce – Změna vyztuženého svahu (způsobilé) ZL 06 ZP - P02: Méněpráce – Změna vyztuženého svahu (způsobilé) |
| POPIS ZMĚNY: ZL 06 ZP - P01: Přípočet zemních prací.- odkopávek, zřízení stupňů a uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů; opláštění z geotextilie a geomřížovin, zábradlí z kompozitu. ZL 06 ZP - P02: Odpočet poplatků za skládku a zemních prací.- odkopávek s odvozem a zřízení stupňů s odvozem. |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: ZL 06 ZP - P01 a ZL 06 ZP - P02: Nezbytnost uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihující skutečně provedené dílo. Vznikly v souvislosti se změnou založení vyztuženého svahu, které vyplynulo ze statického výpočtu pro systém GREENMESH SOIL zpracovaného společností GEOMAT s.r.o., a také v souvislosti se změnou délky zpevněného svahu kvůli vymístění cyklotrasy ze soukromého pozemku, jehož vlastník po zahájení realizace odvolal souhlas se záborem pozemku v jeho vlastnictví. Na základě statického výpočtu bylo navrženo vyztužení svahu systémem GREENMESH SOIL – v líci s ocelovými lícovými panely s kokosovou georohoží a jednoosými výztužnými horizontálními geomřížemi. Navržená kotevní délka geomříží musela být oproti původní prodloužena na 5 m a tím došlo zároveň k navýšení zemních prací. Změnilo se založení svahu na odstupňované a svah byl při vyústění do ul. Na Mýtině prodloužen, což ovlivnilo spotřebu materiálu pro systém GREENMESH SOIL i délku zábradlí, které muselo být také prodlouženo. Naopak vytěžená zemina mohla být z větší části zpětně použita do násypů a nebylo ji nutné v takovém množství likvidovat na skládce. |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 06 ZP - P01 a ZL 06 ZP - P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |
| Návrh na změnu ceny díla: 728 882,38 Kč včetně DPH |
| méněpráce bez DPH | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -110 976,69 Kč Kč | -23 305,10 Kč | -134 281,79 Kč |
| vícepráce bez DPH | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 713 358,82 Kč | 149 805,35 Kč | 863 164,17 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU ANALOGICKY DLE § 222 ZZVZ: |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele | Martin Pánek |  |
| Změnový list schválil: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: | Ing. Petr Šindelka |  |
| za autorský dozor: | Ing. Jiří Šklíba |  |
| za objednatele: | Ing. Pavel Sluka |  |
|  | Radka Poprová |  |