DODATEK č. 2

k č. SPA–2022-800-000047/2

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Kanalizace Plesná, Větrná ul.

uzavřené dne 25.3.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: xxxxx

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

(dále jen „Objednatel“)

a

STAMOZA, společnost s ručením omezeným,

se sídlem Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb

IČ 453 58 800, DIČ CZ45358800,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

v oddíle C, vložce 2015

zastoupen xxx

Bankovní spojení: xxxxx

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxx

Zástupce při jednání ve věcech provozních:xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě:

- změny termínu ukončení díla dle změn v provádění díla (změna geologie hornin ve výkopu pro kanalizaci, větší procento v třídě těžitelnosti horniny 5 a 6 než bylo uvažováno v PD, a provádění přeložky stávajícího vodovodu v místě nové RŠ 11) dle jednotlivých změn stavby - viz příloha č. 2;

- změny rozsahu díla dle změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA–2022-800-000047 ve znění dodatku č. 1.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA–2022-800-000047 se dohodou smluvních stran tímto dodatkem mění následovně:

- článek 3. Čas plnění odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1., odst. b) ukončení, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do 19.11.2022.

- článek 4. Cena článek 4.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

## 4.2. výše ceny díla podle čl. 4.1. činí částku:

Základní cena bez DPH	4 278 162,15 Kč

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA–2022-800-000047 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

- Přílohy:

Příloha č.1: změnový list č. 1 (vč. přílohy – ocenění)

Příloha č. 2: změny stavby (časového harmonogramu)

V Chebu, dne ………… 				V Chebu, dne …………..

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

………………………………

xxx