MZE-68856/2022-12122



mzedms025072396

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-68856/2022-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 8. 12. 2022

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500142042 - Optimalizace práce s EXID evidovaných subjektů na platformě EAGRIAPP(Z34865)**

Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu objednávky č. 4500142042 k PZ No702\_eAGRIAPP\_optimalizace\_prace\_s\_EXID\_ev\_subjektu na platforme\_EAGRIAPP z aktuálního termínu 22.12.2022 na nový termín 31.3.2023. Důvodem tohoto prodloužení je změna priorit ze strany MZe v souvislosti s novou SZP (Společnou zemědělskou politikou) a vytvoření dostatečného časového rámce pro realizaci těchto priorit na straně dodavatele.

Termín 31.03.2023 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Jan Warausředitel odboru |   |

Přílohy: