MZE-68853/2022-12122



mzedms025072362

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-68853/2022-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 8. 12. 2022

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500141969 PZ PRAIS II 2022 No693 LPIS Vytvořeni aplikace pro předtisk ohlášeni vyšší moci**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500141969 PZ PRAIS II 2022 No693 LPIS Vytvořeni aplikace pro předtisk ohlášeni vyšší moci

Nový termín: do 31.3. 2023

Zdůvodnění:

Dne 10.1.2022 na poradě LPIS SZP byl projednáván stav zadávání a plnění jednotlivých PZ s přihlédnutím ke kapacitním možnostem a prioritám. Byl konstatován celkově uspokojivý stav průběhu plnění PZ 693 s tím, že služba LPI\_PVM01A je ze strany LPIS funkční, probíhá implementace na straně SZIF. Zbylé části PZ, zejména replikace do SDB nejsou akutní. S ohledem na jiné důležitější priority spojené s přechodem na novou SZP je proto možno posunout termín realizace a akceptace na pozdější termín.

Na základě toho byl pro PZ PRAIS II 2022 No693 LPIS Vytvořeni aplikace pro předtisk ohlášeni vyšší moci navržen nový termín pro akceptaci, jak výše uvedeno.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ing. Jan Warausředitel odboru |   |

Přílohy: