MZE-68853/2022-12122

mzedms025072362

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152 NAŠE ČJ.: MZE-68853/2022-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 E-MAIL: David.Neuzil@mze.cz ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 8. 12. 2022

Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500141969  PZ PRAIS II 2022 No693 LPIS Vytvořeni aplikace pro předtisk ohlášeni vyšší moci

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500141969  PZ PRAIS II 2022 No693 LPIS Vytvořeni aplikace pro předtisk ohlášeni vyšší moci

Nový termín: do 31.3. 2023

Zdůvodnění:

Dne 10.1.2022 na poradě LPIS SZP byl projednáván stav zadávání a plnění jednotlivých PZ s přihlédnutím ke kapacitním možnostem a prioritám. Byl konstatován celkově uspokojivý stav průběhu plnění PZ 693 s tím, že služba LPI_PVM01A je ze strany LPIS funkční, probíhá implementace na straně SZIF.    Zbylé části PZ, zejména replikace do SDB nejsou akutní. S ohledem na jiné důležitější priority spojené s přechodem na novou SZP je proto možno posunout termín realizace a akceptace na pozdější termín.

Na základě toho byl pro PZ PRAIS II 2022 No693 LPIS Vytvořeni aplikace pro předtisk ohlášeni vyšší moci navržen nový termín pro akceptaci, jak výše uvedeno.

S pozdravem

| Ing. Jan Waraus ředitel odboru |  |
| --- | --- |

Přílohy: