Smlouva o dílo

I.

Smluvní strany

1.	R.C. BUILDING s.r.o.,

Dalimilova 18/92, Chomoutov, 783 35 Olomouc,

IČ: 294 60 301   DIČ CZ 294 60 301

Jednatel: Ruslanem Chyzhmanem

dále jen zhotovitel

2.	Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

se sídlem: U Hradiska 157/29, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

IČ: 00845337

DIČ: není plátcem DPH

zastoupena Mgr. Michalem Coufalem, ředitelem školy

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 40632811/0100

dále jen objednatel

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pod názvem „Oprava venkovního schodiště“.

- Dílo bude provedeno v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn namísto rozpočtovaných použít alternativní materiály stejné nebo vyšší kvality.

- Součástí předmětu plnění smlouvy zejména není: zajištění stavebního povolení, kolaudačního souhlasu a dodávka elektrické energie a vody, které zajišťuje svým nákladem objednatel.

4.	Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít v době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

5.	Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Doba plnění

1.	Práce na realizaci předmětu  smlouvy budou započaty ihned po předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

2.	Dílo bude dokončeno: do 31.12.2022.

3.	Termín plnění se prodlužuje o dobu sjednanou, jinak nezbytně nutnou, v případě provádění víceprací.

IV.

Cena díla

1.	Cena za provedené dílo je stanovena dle položkového rozpočtu ve výši:

399 929,02 Kč včetně DPH a je závazná.

2.	Položkový rozpočet se považuje za neúplný a nezávazný. V případě nezbytnosti překročení ceny za dílo (např. změna výměru položek oproti rozpočtu) je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně jeho výše) objednateli.

3.	Nedojde-li k dohodě o změně ceny, ocení se změna ceny díla dle cen položkového rozpočtu, nebude-li to možné, použije se přiměřeně cena stanovená ceníkem ÚRS.

V.

Platební podmínky

1.	Objednatel bude hradit cenu díla na základě faktur vystavovaných zhotovitelem. V případě režimu přenesení daňové povinnosti zhotovitel vystaví fakturu, na které uvede, že daň odvede zhotovitel. V případě, že fakturované stavební práce a další části díla nejsou v režimu přenesení daňové povinnosti, bude k cenám účtována DPH v zákonné výši platné v době vystavení faktury.

2.	Zhotovitel je oprávněn vystavovat zálohové faktury, a to až do výše 90% ceny díla.

3.	Po předání díla vystaví zhotovitel fakturu na celou cenu díla.

4.	Splatnost všech faktur činí 30 dní od vystavení. O dobu prodlení s placením se prodlužuje termín předání díla.

5.	V případě prodlení objednatele s plněním peněžitých závazků dle této smlouvy je povinen platit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení; tím není dotčen nárok na náhradu škody ani jeho výše.

VI.

Provádění díla

1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost; zhotovitel je oprávněn použít k provádění díla třetí osoby, tím však není dotčena jeho odpovědnost z této smlouvy vyplývající.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

- Dílo bude provedeno v běžné jakosti a kvalitě a bude respektovat všechny obecně závazné ČSN.

- Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.

- Do stavebního deníku se budou zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, výzvy a oznámení smluvních stran, dohody o vícepracech/méněpracech, změny smlouvy a další obdobné údaje.

- Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny a povinny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

- Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Pokud tak neučiní do tří dnů od záznamu, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

- Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou k plnění této smlouvy (např. předat řádně a včas staveniště); o dobu prodlení se prodlužuje termín předání díla. V případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost ani přes písemné upozornění zhotovitele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- O dobu působení vyšší moci (např. nucené přestávky vlivem nepříznivých klimatických nebo povětrnostních podmínek, rozhodnutí orgánů veřejné správy, zásahy třetích osob) se prodlužuje termín předání díla; zhotovitel je povinen objednatele na existenci vyšší moci upozornit.

VII.

Předání díla

1.	Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku objednatel.

2.	Dílo bude předáno objednateli po podpisu smlouvy.

3.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho zhotovením a předáním objednateli. Objednatel je povinen převzít dílo i s vadami nebo nedodělky, pokud nebrání užívání díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud se objednatel nedostaví k předání díla, nepodepíše zápis nebo neuvede relevantní důvody, pro které dílo odmítl převzít, považuje se dílo za předané ke dni, v němž mělo být předáno.

4.	V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta, ve které budou zhotovitelem odstraněny.

4.	Vady a nedodělky, které objednatel neuvede v prvním zápise o (ne)předání díla, nemůže následně objednatel uplatňovat jako vady související s dokončením a předání díla; je však možné je uplatňovat jako vady záruční.

5.	Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

VIII.

Záruční podmínky a vady díla

- Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době, pokud se nejedná o vady způsobené nesprávným užíváním či nedostatkem údržby, vyšší mocí či zásahem třetích osob.

- Zhotovitel poskytuje na celé provedené dílo záruku v délce 24 měsíců.

- Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Uplatnění jiných nároků z vad díla je možné až v případě, že zhotovitel vady neodstraní.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

IX.

Závěrečná ujednání

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany písemně, zápisem ve stavebním deníku, ústně či konkludentně.

- V případě zrušení této smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení provedených prací a dodaného materiálu, oceněných dle položkového rozpočtu. Dojde-li ke zrušení z důvodů na straně objednatele, má dále nárok na náhradu ušlého zisku z neprovedení zbytku díla.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Písemnosti doručované prostřednictvím pošty se považují za doručené nejpozději třetím dnem ode dne podání k přepravě, pokud nedojde k prokazatelnému doručení dříve.

- Jednostranné započtení vzájemných nároků se nepřipouští.

- Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 536 a násl. tohoto zákoníku.

- Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s; platností originálu

- Příloha smlouvy:       Příloha č.1 -  Položkový rozpočet

V Olomouci dne

| Objadnatel: | Zhotovitel: |
| --- | --- |
| …………………….…………….. Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Mgr. Michal Coufal ředitel školy | …………………….…………….. R.C. BUILDING s.r.o., Olomouc Ruslan Chyzhman jednatel |