Protokol o změně díla                                   změnový list číslo 002/1260/2017

| Stavba: Rekonstrukce objektu G v areálu statku, ul. K Rybníčku č.p. 8, Praha-Satalice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: |  |  |  |  |
| Objednatel: Městská část Praha-Satalice, K Radonicům 81, Praha 9- Satalice, 190 15 |  |  |  |  |
| Zhotovitel: XEDOS s.r.o. Kutnohorská 309/84, 10900 Praha 9 |  |  |  |  |
| Projektant: Atelier Šesták, Kroftova 6, 15000 Praha 5 |  |  |  |  |
| Změna: Změna stavební části. |  |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY | Změnu vyvolal: objednatel |  |  |  |
|  | Popis změny: |  |  |  |
|  | Vyžádané změny - viz soupis odpočtů a přípočtů |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: žádný |  |  |  |
| CENA | vliv změny na náklady stavby: |  |  |  |
|  | Zvýšení nákladů stavby. |  |  |  |
|  | ocenění změny předložil: XEDOS s.r.o. |  |  |  |
|  | náklady na změnu | vícepráce |  | méněpráce |
|  | stavební náklady | 26.533,14Kč |  | 11.241 Kč |
|  | projekční náklady | 0 Kč |  | 0 Kč |
|  | úprava smluvní ceny: zvýšení |  |  |  |
|  | dosud platná cena dle SOD 784.611,35 Kč bez DPH |  |  |  |
|  | zvýšení: 26.533,14 Kč bez DPH |  |  |  |
|  | snížení: 11.241,- Kč bez DPH |  |  |  |
|  | nová cena: 799.903,49 Kč bez DPH |  |  |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum |  | Podpis |
|  | zhotovitel: | 22.5.2017 |  |  |
|  | objednatel: |  |  |  |
|  | TDI: |  |  |  |
|  | GP: |  |  |  |
| TERMÍNY | Termín předání změny: |  |  |  |
|  | 15.5.2017 |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ano |  |  |  |
|  | Prodloužení termínu 19.6.2017 |  |  |  |
| SOD | Změna bude smluvně zakotvena v: |  |  |  |
|  | SOD: 1260/2017/S |  |  |  |
|  | dodatku č. 1 |  |  |  |
| PŘÍLOHY | Přílohy protokolu: soupis prací |  |  |  |
| Datum | 22.5.2017 |  |  |  |