Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.12.2021

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace

se sídlem: 		28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 5177, vedeno u Krajského soudu v Ostravě

IČ: 		03103820

DIČ: 		není plátce DPH

Zastoupená: 	 Ing. Rostislavem Rožnovským, ředitelem

(dále jen „objednatel“ nebo „MEC, p.o.“)

a

Dodavatel:

GEROtop spol. s r.o.,

se sídlem: 		Kateřinská 589, 463 03 Stráž nad Nisou – Liberec

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 22080, vedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ:		27277160

DIČ: 		CZ27277160

Zastoupená: 	Markem Svačinkou, jednatelem společnosti

(dále jen „dodavatel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo zavazující zajištění inženýrské činnosti vrtného pole, provedení pilotního geotermálního vrtu v parametrech pro TRT test a provedení projektové dokumentace geotermálních vrtů ve stupni DPS, ze dne 16.12.2021, ve znění včetně Dodatku č.1, ze dne 10.3.2022 a 
Dodatku č.2, ze dne 8.6.2022 (dále jen „Dodatek č.3“):

I.

# Změny a doplnění Smlouvy

- V čl.II Doba plnění – se doplňuje zněním: Z důvodu pozdějšího vydání stavebního povolení Městským úřadem, které nabyde účinnosti až na konci ledna 2023 se posouvá odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS Objednateli nejpozději do 01.08.2023.

II.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č.3 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn a v platnosti.

V Ostravě dne	14.12.2022

Za objednatele: 								Za dodavatele:

…………………………………..						……………………………….

Ing. Rostislav Rožnovský						Marek Svačinka

ředitel									jednatel společnosti

MEC, p.o.								GEROtop, spol. s r.o.