Číslo spisu: S/12744/SOPK/22

Číslo jednací: 19632/SOPK/22

popfk-391/16/22

115V342003514

# Dodatek č. 2

### ke Smlouvě o dílo č. popfk-391/16/22 číslo jednací: 12744/SOPK/2022 ze dne 
18. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“)

Účastníci

  - Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 			629 33 591

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:			283 069 242

Zastoupená:          Ing. Pavlem Pešoutem, ředitelem Sekce ochrany přírody a krajiny

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: 	Mgr. Lenka Tomášková

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Český svaz ochránců přírody

Sídlo: 			Michelská 48/5, Michle, 140 00 Praha 4

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, Číslo účtu: 34535011/0100

IČO:			     	00103764

DIČ:			  	CZ00103764

Spolek, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 931 u Městského soudu v Praze

Zastoupený: 		Ing. Karlem Křížem, místopředsedou

Telefon: 			222516115

E-mail:	  		info@csop.cz

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem, věcným úkonům a předání díla: 		Mgr. Martin Třešňák

(dále jen „zhotovitel”)

  - Vzhledem k prodloužení administrace zajištění finančních prostředků z programu NPO – POPFK a tedy pozdějšímu nabytí účinnosti smlouvy, kdy předpokládaná účinnost smlouvy byla ke dni 18. 8. 2022, ale k přidělení finančních prostředků a nabytí účinnosti smlouvy došlo až 01. 12. 2022, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Smluvní strany se dohodly, že část díla připadající na rok 2022 bude zhotovitelem provedena a předána nejpozději dne 15. 12. 2022. Do 30 pracovních dnů od předání díla zhotovitel vystaví a doručí objednateli daňový doklad.

  - Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na podmínky na lokalitě, kdy v roce 2022 bylo možné část díla Terénní práce – výkon informační sluzby provést pouze v rozsahu 508,5 hodin, se částka připadající na rok 2022 ve Smlouvě o dílo snižuje na 117 805 Kč (bez DPH), tedy 142 544,05 Kč včetně DPH.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Účastníci se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

V Praze dne 25. 11. 2022						V Praze dne 25. 11. 2022

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Ing. Pavel Pešout |  | Ing. Karel Kříž |
| Ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny |  | Místopředseda Českého svazu ochránců přírody |