Číslo smlouvy: 14798/SOPK/21

115V173003019

# SMLOUVA O DÍLO

### uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, 	Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 			629 33 591

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:	283 069 242

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: xxx

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

SAGITTARIA z. s.

Sídlo: 			Lipové náměstí 3, 78336 Křelov-Břuchotín

Bankovní spojení:	Sberbank CZ, Číslo účtu: xxx

IČO: 			41031547

DIČ: 			CZ41031547 (neplátce DPH)

Zastoupený: 		Mgr. Michal Krátký, hospodář

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. L 537

Telefon:	xxxx

E-mail:	   xxxxx

(dále jen „zhotovitel”)

Předmět smlouvy

  - Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

  - Dílem se rozumí: Realizace speciálních opatření pro podporu matizny bahenní (Angelica palustris) v rámci realizace záchranného programu v letech 2021-2023: kultivace druhu, velkoplošné výsevy semen, výsadby rostlin, péče o výsadbové plochy, monitoring podzemní vody, opatření na ochranu druhu proti plzákům a slimákům.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.

  - Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

Cena díla a platební podmínky

  - Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 124 800,-Kč

DPH 21%: 0,-Kč

Cena včetně DPH: 124 800,-Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

  - Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

  - Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Cena za dílo bude vyúčtována pro jednotlivé položky dle časového harmonogramu prací dle přílohy č. 2. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

  - Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

  - Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

## V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti daňového dokladu na 60 dnů.

  - V případě, že by objednateli po přidělení finančních prostředků nebyly finanční prostředky v průběhu realizace uvolňovány do rozpočtu objednatele, a dále v případě, že by bylo zastaveno financování této akce, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně. Zhotovitel v tomto případě nemá právo na žádné smluvní pokuty ani na jiné postihy vůči objednateli. Objednatel má právo před vlastním zahájením prací odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že na projekt nebude poskytnuta podpora.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

Doba a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15.11. 2023.

  - Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

  - Místo plnění díla je určeno v příloze 1.

Další ujednání

  - Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

  - Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít.

  - Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť.

  - Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou.

  - Zhotovitel je oprávněn užívat a publikovat výsledky své práce.

  - Na činnosti dle této smlouvy se vztahují zákazy stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, respektive správními akty dle jiných právních předpisů. Na území spadajících do obvodu územní působnosti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR dopadá Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019 (dále jen „OOP“, k dispozici na https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf). Podle něj je zhotovitel po dobu účinnosti této smlouvy oprávněn činnosti provádět na základě smluvního vztahu vyplývajícího z této smlouvy, pokud dodrží podmínky stanovené tímto OOP. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl se zněním OOP a podmínkami v něm obsaženými seznámen.

  - Pro části zakázky, jejichž realizace bude probíhat na území evropsky významné lokality, je zhotovitel povinen zjistit, zda konkrétní činnost nepředstavuje zásah, který by mohl vést k nežádoucím důsledkům ve smyslu § 45c odst. 2 věty druhé zákona č. 114/1992 Sb. Pokud ano, je zhotovitel povinen požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání předchozího souhlasu k takovému zásahu podle § 45c odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb

Předání a převzetí díla

  - O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný objednatelem. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

  - Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

  - V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

  - Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

  - Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

Sankce

  - V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla v souladu s harmonogramem prací anebo termín odstranění vad a nedodělků k tomu poskytnutý dle čl. 5.2, uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

  - V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

  - Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

Závěrečná ustanovení

  - Objednatel souhlasí se zveřejněním dat a výsledků projektu jen po předchozím písemném oznámení objednateli za předpokladu, že bude uveden zdroj informací - přesný název projektu, zdroj financování, rok vypracování a zadavatel AOPK ČR, pokud objednatel nestanoví jinak. Toto ustanovení není limitováno dobou plnění této smlouvy.

  - Zhotovitel není oprávněn použít data a výsledky projektu k jiným účelům ani jiným způsobem než zveřejněním za podmínek stanovených v čl. 9.1.

  - Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

  - Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet

V Praze dne ___________			V Křelově dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Ing. Pavel Pešout |  | Mgr. Michal Krátký, hospodář |
| ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny |  | SAGITTARIA z. s. |

### Příloha 1: Podrobná specifikace díla

### Realizace speciálních opatření pro podporu matizny bahenní (Angelica palustris) v rámci realizace záchranného programu v letech 2021-2023:

a) Kultivace druhu

Kultivační populace je určena pro produkci mladých jedinců matizny pro výsadby na lokalitu NPP Hrdibořické rybníky, udržení genofondu matizny bahenní v podmínkách ex-situ a sběr části semenného materiálu pro velkoplošné výsevy. Kultivační zázemí je provozované spolkem Sagittaria v Olomouci-Křelově, skládá se ze skleníku k předpěstování sazenic matizny a kultivačního záhonu (plocha 10x25m). Péče zahrnuje jednak péči o záhon (zálivka, pletí atd.), ale i vlastní kultivaci (výsev semen, přepikýrování, dopěstování do výsadbové velikosti atd.)

Výstup: objednateli bude předána statistika pěstovaných rostlin, tj. celkový počet jedinců kultivovaných v kultivačním zázemí (kvalifikovaný odhad), počet jedinců využitých na výsadby, celkový objem vyprodukovaných semen (litry).

b) Velkoplošné výsevy semen

V letech 2021-2023 budou probíhat velkoplošné výsevy semen na lokalitě NPP Hrdibořické rybníky za účelem podpory a obnovení stabilní populace matizny bahenní. Velkoplošné výsevy budou prováděny formou rozhození semen volně na vhodnou předem vybranou plochu. Celkem budou rozhozeny 2 litry semen na 2 plochy v každém roce.

Výstup: objednateli bude předána informace o objemu vysetých semen a přesná lokalizace místa vysetí (mapa anebo shp soubor se zákresem).

c) Výsadby rostlin

Předpěstované rostliny z kultivační populace budou vysazovány do oddrněných čtverců 1x1 metr množstvím 49 rostlin/plochu. Na lokalitě NPP Hrdibořické rybníky vznikne 25 nových výsadbových plošek. Nové plošky budou zaměřeny GPS a zakresleny do map.

Výstup: objednateli bude předána informace o množství výsadbových ploch a vysazených rostlin a přesná lokalizace místa výsadeb (mapa anebo shp soubor se zákresem).

d) Péče o výsadbové plochy

Celkem 25 ks výsadbových čtverců z předchozího roku v NPP Hrdibořické rybníky bude 1x ročně odpleveleno a jejich okolí bude obsekáno ručně křovinořezem.

e) Monitoring podzemní vody

Monitoring stavu hladiny spodní vody bude probíhat pomocí automatických datalogerů s frekvencí záznamu každou hodinu ve 4 sondách v NPP Hrdibořické rybníky.

Výstup: objednateli budou předány výsledky monitoringu hladiny podzemní vody, tj. excelový soubor se záznamem výšky hladiny podzemní vody a data zpracovaná ve formě zprávy s grafovými výstupy.

f) Opatření na ochranu druhu proti plzákům a slimákům

Za účelem ochrany matizny bahenní, zejména jejích klíčních rostlin, před poškozováním plzáky a slimáky, bude na lokalitě Hrdibořické rybníky, na plochách výskytu dříve samovolně se udržující populace matizny bahenní a kolem výsadbových ploch matizny, opakovaně aplikován moluskocid s účinnou látkou fosforečnanem železitým proti plzákům a slimákům. Aplikovány budou pouze takové typy přípravků s účinnou látkou fosforečnanem železitým, které jsou uvedeny v platném Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, vydávaném Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Při aplikaci biocidu bude postupováno podle platného Bezpečnostního listu a Etikety. Termín a místa aplikace (zákresem v mapě) budou sdělena minimálně 5 dní před aplikací Správě CHKO Litovelké Pomoraví a České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Olomouc (public_ol@cizp.cz).

Výstup: objednateli budou předány údaje o termínech aplikace moluskocidu a přesná lokalizace místa aplikace (mapa anebo shp soubor se zákresem).

### Příloha 2: harmonogram prací

| období | činnost |
| --- | --- |
| rok 2021 | 21.4.1a Kultivace druhu |
| 15.9.2021-15.11.2021 | 21.4.2a Velkoplošné výsevy semen v NPP Hrdibořické rybníky |
| 15.9.2021-30.10.2021 | 21.4.2b Výsadby rostlin v NPP Hrdibořické rybníky |
| 15.9.2021-15.11.2021 | 21.4.3c Péče o výsadbové plochy v NPP Hrdibořické rybníky |
| rok 2021 | 21.4.3e Monitoring hladiny podzemní vody v NPP Hrdibořické rybníky |
| rok 2021 | 21.4.3g Opatření na ochranu druhu proti slimákům |
| 15.11.2021-15.11.2022 | 21.4.1a Kultivace druhu |
| 1.9.2022-15.11.2022 | 21.4.2a Velkoplošné výsevy semen v NPP Hrdibořické rybníky |
| 1.3.2022-30.10.2022 | 21.4.2b Výsadby rostlin v NPP Hrdibořické rybníky |
| 1.4.2022-30.9.2022 | 21.4.3c Péče o výsadbové plochy v NPP Hrdibořické rybníky |
| 1.1.2022-15.11.2022 | 21.4.3e Monitoring hladiny podzemní vody v NPP Hrdibořické rybníky |
| 1.4.2022-15.10.2022 | 21.4.3g Opatření na ochranu druhu proti slimákům |
| 15.11.2022-15.11.2023 | 21.4.1a Kultivace druhu |
| 1.9.2023-15.11.2023 | 21.4.2a Velkoplošné výsevy semen v NPP Hrdibořické rybníky |
| 1.3.2023-30.10.2023 | 21.4.2b Výsadby rostlin v NPP Hrdibořické rybníky |
| 1.4.2023-30.9.2023 | 21.4.3c Péče o výsadbové plochy v NPP Hrdibořické rybníky |
| 15.11.2022-15.11.2023 | 21.4.3e Monitoring hladiny podzemní vody v NPP Hrdibořické rybníky |
| 1.4.2023-15.10.2023 | 21.4.3g Opatření na ochranu druhu proti slimákům |

### Příloha 3: položkový rozpočet

| období | činnost | celková cena CZK (bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| rok 2021 | 21.4.1a Kultivace druhu | 15 000 |
| 15.9.2021-15.11.2021 | 21.4.2a Velkoplošné výsevy semen v NPP Hrdibořické rybníky | 2 000 |
| 15.9.2021-30.10.2021 | 21.4.2b Výsadby rostlin v NPP Hrdibořické rybníky | 12 200 |
| 15.9.2021-15.11.2021 | 21.4.3c Péče o výsadbové plochy v NPP Hrdibořické rybníky | 2 400 |
| rok 2021 | 21.4.3e Monitoring hladiny podzemní vody v NPP Hrdibořické rybníky | 2 000 |
| rok 2021 | 21.4.3g Opatření na ochranu druhu proti slimákům | 8 000 |
| 15.11.2021-15.11.2022 | 21.4.1a Kultivace druhu | 15 000 |
| 1.9.2022-15.11.2022 | 21.4.2a Velkoplošné výsevy semen v NPP Hrdibořické rybníky | 2 000 |
| 1.3.2022-30.10.2022 | 21.4.2b Výsadby rostlin v NPP Hrdibořické rybníky | 12 200 |
| 1.4.2022-30.9.2022 | 21.4.3c Péče o výsadbové plochy v NPP Hrdibořické rybníky | 2 400 |
| 1.1.2022-15.11.2022 | 21.4.3e Monitoring hladiny podzemní vody v NPP Hrdibořické rybníky | 2 000 |
| 1.4.2022-15.10.2022 | 21.4.3g Opatření na ochranu druhu proti slimákům | 8 000 |
| 15.11.2022-15.11.2023 | 21.4.1a Kultivace druhu | 15 000 |
| 1.9.2023-15.11.2023 | 21.4.2a Velkoplošné výsevy semen v NPP Hrdibořické rybníky | 2 000 |
| 1.3.2023-30.10.2023 | 21.4.2b Výsadby rostlin v NPP Hrdibořické rybníky | 12 200 |
| 1.4.2023-30.9.2023 | 21.4.3c Péče o výsadbové plochy v NPP Hrdibořické rybníky | 2 400 |
| 15.11.2022-15.11.2023 | 21.4.3e Monitoring hladiny podzemní vody v NPP Hrdibořické rybníky | 2 000 |
| 1.4.2023-15.10.2023 | 21.4.3g Opatření na ochranu druhu proti slimákům | 8 000 |
| náklady na rok 2021 | 41 600 |
| náklady na rok 2022 | 41 600 |
| náklady na rok 2023 | 41 600 |
| celkové náklady bez DPH | 124 800 |
| celkové náklady včetně 21% DPH | 124 800 |

# Text boxes

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz