Dodatek č. 3

# ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Se sídlem:	Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava

Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 17143

Zastoupený:	Ing. Josefem Ederem – jednatelem společnosti

IČO:	60727772

DIČ:	CZ60727772

Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19-4649590277/0100

Zhotovitel:	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Se sídlem:	Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

Zápis v OR:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1417

Zastoupený:	Ing. Romanem Kapounem – jednatelem společnosti

# IČO:	18198074

# DIČ:	CZ18198074

Peněžní ústav:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	1467118349/0800

Ve smluvních věcech jedná 	za objednatele: 	Ing. Josef Eder

za zhotovitele:   Ing. Roman Kapoun

V technických věcech jedná 	za objednatele: 	Robert Hanzal - vedoucí divize II (odpady)

TDS – STAVONA Tender, spol. s r.o., IČO: 02850311

za zhotovitele:	Ing. Richard Hon

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2021 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku – Změnový list – ZL1

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem - projektantem stavby.

IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2021 se, s odkazem na přiložený Změnový list, tímto dodatkem č. 3 mění následovně:

# Cena činí:

# Původní cena díla bez DPH:	26 891 283,82 Kč

# Změnový list ZL1:	5 106 749,56 Kč

# Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH:	31 998 033,38 Kč

# DPH (21%):	6 719 587,01 Kč

# Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 s DPH:	38 717 620,39 Kč

===================

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Vícepráce dle změnového listu:

6 096 362,86 Kč

Méněpráce dle jednotlivých změnových listů:

989 613,30 Kč

Celková hodnota změny:	7 085 976,16 Kč

Tento dodatek č. 3 je ohledně změnového listu ZL1 uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny – 7 085 976,16 Kč) je nižší než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo na akci „Rozšíření skládky SOO3 Jihlava Henčov“ a jejích dodatků č. 1 a č. 2, je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Změnový list ZL1

V Jihlavě  2. 12. 2022	V Jihlavě  2. 12. 2022

Za zhotovitele:	Za objednatele:

…………………………………………..	…………………………………………...

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Ing. Roman Kapoun	Ing. Josef Eder

jednatel společnosti	jednatel společnosti

Zpracovala: STAVONA Tender, spol. s r.o.