Dodatek č. 1

SM / 0634 / 2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:			Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):	Václav Bombala,

David Peroutka

koordinátor BOZP pro realizaci: 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		SHB Hovorka s.r.o.

zastoupen:		Františkem Hovorkou, jednatelem společnosti

sídlo:		Červená Řečice 303, 394 46 Červená Řečice

IČ:			28076044

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 15837

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			František Hovorka

ve věcech technických:			František Hovorka

ve věcech realizace a předání díla: 	František Hovorka

stavbyvedoucí:	Ing. arch. Šárka Bečková	ČKAIT: xxx

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 634/2022 uzavřené dne 27.06. 2022 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla 1. ZŠ Výměna střešní krytiny a rekonstrukce krovu, Jindřichův Hradec.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 5.666.666,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku 304 933,00 bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 1.

| Změnový list č. 1 | Popis změny | méněpráce bez DPH Kč | vícepráce bez DPH Kč | Rozdíl Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odpočty opravy fasády, část hromosvodové sítě, část střešního bednění, hlavice pro ovětrání kanalizace a dešťové svody Cu | -304 933,00 | 0,00 | -304 933,00 |
|  | Celkem |  |  | -304 933,00 |

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			5.361.733,-	Kč

DPH 21%				1.125.964,-	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		6.487.697,-	Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená a beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec,

č. 1008/34R/2022 ze dne 28.11.2022.

V Červené Řečici dne 12. 12. 2022			V Jindřichově Hradci dne 1. 12. 2022

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

František Hovorka, jednatel společnosti		Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města